SAGASTA s.r.o.

Novodvorská 1010/4

142 00   P R A H A

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE			NAŠE ZNAČKA		VYŘIZUJE / LINKA		KARLOVY VARY

ORI/2017/Sav.		 Savková/226		15.8.2017

mob.725 038 743

VĚC:  DODATEK č. 1   k OBJEDNÁVCE   č.  OBJ35-26339/2017

Rekonstrukce místní komunikace K Linhartu – Karlovy Vary

_________________________________________________________

Předmět plnění :

Jedná se o prodloužení termínu dodání  studie  do 13.10.2017.

“ Rekonstrukce místní komunikace K Linhartu – Karlovy Vary ”.

Termín: do 13.10.2017

Důvodem žádosti je změna zadání ze strany objednatele.

S  pozdravem

Ing. Daniel Riedl

vedoucí  odboru  rozvoje a  investic

Přílohy:  zhotovitelova  žádost  ze dne  15.8.2017