Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.07.2017 ve věci „Výměna sportovního povrchu v tělocvičně ZŠ Praktické v Třeboni“, uzavřené podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku (dále jen Smlouva o dílo“),

(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel: 				Město Třeboň

se sídlem: 				Palackého náměstí 46/II,  379 01,  Třeboň

zastoupené ve věcech smluvních: 	Mgr. Terezií Jenisovou, starostkou města

IČ: 					00247618

DIČ:                                                     CZ00247618

bankovní spojení: 			Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 					xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“ na straně jedné )

a

Zhotovitel: 				RED BERRY, SE

se sídlem: 				Křížová 2598/4, Smíchov,  Praha 5, 150 00

zastoupený ve věcech smluvních: 	JUDr. Stanislav Novák – člen představenstva

ve věcech technických: 			Ing. Martin Jaroš

IČ: 					01469975

DIČ: 					CZ01469975

bankovní spojení: 			KB

č. ú.: 					xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“ na Straně druhé)

uzavřely níže uvedeného dne měsíce a roku tento dodatek č. 2.

- Tímto dodatkem se navyšuje původní rozpočet dle Smlouvy o dílo o částku ve výši 83.142 Kč bez DPH, a to tak že se čl. VI. (Cena díla), bod 1. Smlouvy o dílo se nahrazuje následujícím zněním:

Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými předpisy a je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena celkem bez DPH 			380.567,00 Kč

DPH 21%					  79.919,07 Kč

Cena celkem vč. DPH				460.486,07 Kč

2.   Tímto dodatkem se mění doba plnění díla, a to tak že se čl. V. (DOVA PLNĚNÍ). bod 1

Smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 ve znění:

Začátek  a konec realizace díla dle SO                01.08. – 31.08.2017

Začátek a konec realizace díla dle dodatku č. 1   10.07. – 10.08.2017

mění následně:

Začátek a konec realizace díla dle dodatku č. 2   06.09. – 15.09.2017

3.   Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

4.   Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, porozuměly jeho

obsahu, uzavírají ho svobodně. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci obou smluvních

stran své níže uvedené podpisy.

V Třeboni, dne …………….……..	V Praze, dne ……………………….

………………………………………………….	………………………………………………….

za objednatele		                                                                  za zhotovitele

Mgr. Terezie Jenisová                                                            RED BERRY, SE

starostka města                                                             JUDr. Stanislav Novák