SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# I. Smluvní strany

Objednatel:

SPORTIS, příspěvková organizace

Sídlo: Horní 1679/22, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 65759800, DIČ: CZ65759800

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

a

Zhotovitel:

SATT, a.s.

Sídlo: Okružní 1889/11, 591 01 Žďár nad Sázavou – Žďár nad Sázavou 3

IČO: 60749105, DIČ: CZ60749105

# II. Předmět díla

Zhotovitel se zavazuje pro Objednatele provést montáž umělého kluziště na dřevěnou podestu včetně dvou stánků (1 na občerstvení, 1 na přezouvání) na místě: Městský park Farská humna, Žďár nad Sázavou.

# III. Termín plnění

Zahájení montáže: 18.11.2025

Dokončení nejpozději: 27.11.2025

Dílo bude předáno a převzato na základě předávacího protokolu.

# IV. Cena díla

Celková cena: 82.000 Kč bez DPH. Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady na realizaci díla.

# V. Platební podmínky

Platba bude provedena po převzetí bezvadného díla na základě vystavené faktury. Splatnost faktury: 14 dní od doručení. Úhrada převodem na účet Zhotovitele uvedený na faktuře.

# VI. Sankce

Za prodlení s úhradou faktury může Zhotovitel požadovat smluvní pokutu ve výši 0,25 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Za nedodržení termínu dokončení díla (po 27.11.2025) může Objednavatel požadovat smluvní pokutu ve výši: 0,25 % z fakturované částky za každý den prodlení.

Zhotovitel odpovídá za všechny škody a vady vzniklé na pronajatém majetku Objednatele (zejména na podestě, kluzišti a stáncích) během montáže nebo v přímé souvislosti s provedením montáže. Zhotovitel se zavazuje tyto škody na vlastní náklady odstranit nebo nahradit, a to bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

# VII. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma stranami. Vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá strana obdrží jeden. Právní vztahy neupravené touto smlouvou se řídí občanským zákoníkem. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním této smlouvy ve veřejném registru smluv. Toto uveřejnění provede Objednavatel.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 18.11.2025

Objednatel: .............................................    Zhotovitel: .............................................

SPORTIS, p.o.       				SATT, a.s.