Dodatek č. 1 ke smlouvě na následnou péči o zeleň

číslo smlouvy objednatele 549-2025-504101 pro realizaci veřejné zakázky s názvem

„Zajištění zeleně větrolamů TEO 2, TEO 4 a TEO 5 v k.ú. Ves Touškov“

(dále jen „smlouva“)

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad

Sídlo: Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,

Adresa: náměstí Generála Píky 2110/8, 326 00 Plzeň

Pobočka Plzeň

Adresa: Nerudova 2672/35, 301 00 Plzeň

zastoupený:		Ing. Jiřím Papežem, ředitelem Krajského      pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: 	Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

v technických záležitostech oprávněn jednat:	Mgr. Pavla Tuháčková, vyšší rada Pobočky Plzeň

Ing. Jana Horová, vedoucí Pobočky 	Plzeň

Tel.:			+420 727 956 850

E-mail:		plzensky.kraj@spu.gov.cz

ID DS:		z49per3

Bankovní spojení:		ČNB

Číslo účtu:		3723001/0710

IČO:		01312774

DIČ:		CZ01312774 není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Jméno: ŠKOLKY OPOLANY, s.r.o.

Sídlo: Opolánky 46, 289 06 Opolany

zastoupený: 	          Ing. Čestmírem Tvrzníkem, jednatel

tel./fax:                                                	         xxxxx

e-mail:                                                                xxxxx

ID DS:                                                  	          b2w5xtm

v technických záležitostech oprávněn jednat:    xxxxx

bankovní spojení:	          MMB Poděbrady, a.s.

číslo účtu:	          413003584/0600

IČO:	          25081063

DIČ:	          CZ25081063 je plátcem DPH

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,   vložka 47975.

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

- Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna ceny za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. XVIII odst. 5 smlouvy analogicky s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), na základě doložitelných záznamů.

- V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava položkového výkazu činností a změna celkové ceny díla.

- Smluvní strany shodně konstatují, že úprava ceny za provedení díla, z důvodu změny – ponížení ceny za provedení následné péče o vysazený porost TEO 3, TEO 4, TEO 5 v 2. roce, se jeví jako nezbytná z těchto důvodů:

Práce následné péče byly zahájeny až v říjnu po podepsání smlouvy, kdy vlivem klimatických podmínek nebyla již prováděna zálivka v předpokládaném rozsahu. Rovněž na základě průběžných kontrol zaznamenaných ve stavebním deníku nedošlo k předpokládanému úhynu 5 % sazenic stromů a nebude tedy provedena dosadba v předpokládaném rozsahu, včetně souvisejících činností.

V rámci prováděné následné péče nevznikly vícepráce ani nedošlo k záměně jedné nebo více položek soupisu prací.

Na základě výše uvedených skutečností byl vypracován rozdílový soupis prací.

U shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na změně v čl. III. Cena díla, odst.4 Celková cena za provedení díla. Zároveň se mění soupis prací, který je součástí smlouvy. Rozdílový soupis prací je nedílnou součástí tohoto dodatku. V tomto soupisu byl opraven původní chybný název akce Větrolamy TEO 2, TEO 3, TEO 4 na Větrolamy TEO 2, TEO 4, TEO 5.

Celková cena za provedení díla se mění následovně:

Původní cena dle SoD:

Celková cena za provedení díla:

bez DPH činí                                     					 1.364.636,40 	Kč

DPH 21 % činí					                                       286.573,65 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH činí                         		 1.651.210,05 Kč

- 2. rok péče o vysazený porost:

Cena bez DPH					     666.895,90 Kč

DPH							     140.048,14 Kč

Cena včetně DPH					     806.944,04 Kč

- 3. rok péče o vysazený porost:

Cena bez DPH					      697.740,50 Kč

DPH							      146.525,51 Kč

Cena včetně DPH      				      844.266,01 Kč

Méněpráce za 2. rok péče o vysazený porost:

SO 01.1 Větrolam TEO 2 méněpráce:

bez DPH									        - 20.548,10 Kč

DPH 21% 	 								          - 4.315,10 Kč

včetně DPH									        - 24.863,20 Kč

SO 02.1 Větrolam TEO 4 méněpráce:

bez DPH									         - 25.430,00 Kč

DPH 21% 	 								           - 5.340,30 Kč

včetně DPH									         - 30.770,30 Kč

SO 03.1 Větrolam TEO 5 méněpráce:

bez DPH									         - 28.905,00 Kč

DPH 21% 	 								         -   6.070,05 Kč

včetně DPH									         - 34.975,05 Kč

méněpráce celkem

bez DPH									        - 74.883,10 Kč

DPH 21% 									        - 15.725,45 Kč

vč. DPH									        - 90.608,55 Kč

Nová cena po odečtení méněprací:

Celková cena za provedení díla dle dodatku č.1:

bez DPH 	                                                                        		      1.289.753,30 Kč

DPH 21 % 			                 	                                                       270.848,20 Kč

Celková cena za provedení díla vč. DPH                                                         1.560.601,50 Kč

- 2. rok péče o vysazený porost:

Cena bez DPH							       592.012,80 Kč

DPH									       124.322,69 Kč

Cena včetně DPH							       716.335,49 Kč

- 3. rok péče o vysazený porost:

Cena bez DPH							        697.740,50 Kč

DPH									        146.525,51 Kč

Cena včetně DPH                                                                                    844.266,01 Kč

Cena bude uváděna na haléře, tj. na 2 desetinná místa

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

- Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.

- SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

Přílohy:

Položkový výkaz činností - méněpráce

V Plzni dne 24. 11. 2025		V Opolánkách dne 18. 11. 2025

Za objednatele					Za zhotovitele

……………………………………….			……………………………………….
Ing. Jiří Papež					Ing. Čestmír Tvrzník

ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj                                   jednatel společnosti

Státní pozemkový úřad                                            Školky Opolany s.r.o.

Administrátor VZ/v souladu s MP: Lada Humlová