# DODATEK č. 1

# ke Smlouvě o dílo ze dne 03.09.2025

Čj. MUHO-SML/246/2025

# (dále jen „Dodatek“)

# MEZI:

Objednatel:			Město Holice

Se sídlem:			53401 Holice, Holubova 1

Zastoupený:			Mgr. Ondřejem Výborným, starostou města

IČO:				00273571

DIČ:				CZ00273571

Bankovní spojení: 		Komerční banka, a. s.

č.ú.:				xxxxxxx

Za objednatele jsou k jednání a podepisování jeho jménem oprávněny tyto osoby:

ve věcech smluvních:	Mgr. Ondřej Výborný, starosta

(dále jen „Objednatel“) na jedné straně

a

Zhotovitel:			Vodohospodářská výstavba a investice s.r.o.

sídlo:				Vysokomýtská 427, Holice, 53401

IČ :				10778659

DIČ:				CZ 10778659

zastoupený:			Vladislav Kališ, tel.:xxxxxx,

e-mail: xxxx

(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

uzavřené v souladu s ustanovením §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“)

na provedení stavebních prací na stavbě „ODBAHNĚNÍ a opravy manipulační nádržE Staroholická – „Plivátko“.

Čl. I.

- Na základě změn předmětu díla, odsouhlasených objednatelem, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 v souladu s článkem II. odst. 6 smlouvy. Změny na objektu břehů se stávající kamennou rovnaninou, břehu podél chodníku a sil. I/36. byly odsouhlaseny oběma smluvními stranami na základě zpracovaného Popisu technických změn při realizaci projektu. Zadání a projektová dokumentace nemohli tyto změny předpokládat. U břehu u silnice I. třídy je zhotovitelem doporučeno zadat rozhodnutí statikovy k posunu opevnění břehu a následné zpracování PD k jeho ošetření. Jelikož půjde o rozsáhlejší stavební práce, zhotovitel zde nebude provádět opravné práce břehu. Další opevnění břehu po zjištění skutečného stavu lze ponechat v původním stavu bez oprav. Z toho důvodu zhotovitel odečítá náklady, které měly být s tímto spojené, a to ve výši 148.586,29 Kč. Větším množstvím sedimentu a pracemi v souvislosti s jeho likvidací došlo k vícenákladům ve výši 89.040,- Kč. Celkem by tak došlo ke snížení ceny za dílo o 72.051,- Kč, vč. DPH a je tedy navržena změna ceny za dílo z původních 637.889,36 Kč na 565.838,36 Kč, vč. DPH.

- Nová cena za předmět díla je stanovena na základě změnového rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1.

- Cena předmětu díla se snižuje o 59.546,29 Kč, bez DPH (72.051,- Kč vč. DPH). změna ceny za dílo z původních 637.889,36 Kč na 565.838,36 Kč, vč. DPH.

Čl. II.

- S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách:

Původní znění čl. IV. odst.2:

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla činí

| Kč bez DPH | 527.181,29 |
| --- | --- |
| DPH v Kč | 110.708,07 |
| Kč včetně DPH | 637.889,36 |

Čl. IV. odst. 2. smlouvy se nahrazuje a nově zní:

| Kč bez DPH | 467.635,01 |
| --- | --- |
| DPH v Kč | 98.203,35 |
| Kč včetně DPH | 565.838,36 |

- Položkový rozpočet se doplňuje o změnový list.

Čl. III.

- Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.

- Tento dodatek ke Smlouvě vstupuje v platnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že dodatek ke Smlouvě byl sepsán podle jejich skutečné a svobodné vůle, že dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svým podpisem.

- Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě objednatel. V případě jeho vyhotovení v elektronické formě ve formátu .pdf, obdrží každá smluvní strana oboustranně elektronicky podepsaný datový soubor tohoto dodatku.

Přílohy dodatku: Změnový rozpočet

- Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města Holice dne …….2025, číslo usnesení: R/…../2025, čj. MUHO-SML/259/2024-1.

| V Holicích dne: |  | V Holicích dne: |
| --- | --- | --- |
| za Objednatele Mgr. Ondřej Výborný starosta města |  | za Zhotovitele Vladislav Kališ |

Přílohy: Změnový rozpočet