Název akce: „MŠ Raisova - oprava střešních plášťů"

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-68-2025

Dohoda o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-68-
2025

uzavřená podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1

530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Bc. Janem Nadrchalem, primátorem města

Zastoupený ve věcech technických:	-technikem odd. investic a technické

správy Odboru majetku a investic MmP

Tel: 466 859 194, 739 505 860, e-mail:

IČO: 00274046	DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: T&P Project s.r.o.

Se sídlem: Na Parohách 920,530 06 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Tomáš Frank, DiS., jednatel

Zastoupený ve věcech technických: Tomáš Frank, DiS., jednatel

Odpovědný stavbyvedoucí: Tomáš Frank, DiS., jednatel

Tel.:

IČO: 27526411	DIČ : CZ27526411

společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajského soudu v Hradci Králové oddíl C, vl. 24181

bankovní spojení: Česká spořitelna

číslo účtu:

(dále jen „zhotovitel“)

(„objednatel“ a „zhotovitel“ dále společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

dohodu o ukončení smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-68-2025 ze dne 3.9.2025

- Dne 3.9.2025 uzavřelo statutární město Pardubice jako objednatel na straně jedné a společnost T&P Project s.r.o., se sídlem Na Parohách 920,530 06 Pardubice, jako zhotovitel na straně druhé, smlouvu o dílo č. OMI-VZMR-68-2025 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení díla „MŠ Raisova - oprava střešních plášťů“ (dále jen „dílo“).

- 1 -

Název akce: „MŠ Raisova - oprava střešních plášťů“

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-68-2025

- Po uzavření Smlouvy o dílo zhotovitel provedl prohlídku místa plnění a zjistil, že navržená technologie opravy střech není vhodná pro realizaci v daném ročním období. Z těchto důvodu zhotovitel odmítl převzít staveniště, neboť realizace díla není vhodná.

- Po prohlídce místa plnění předmětu Smlouvy ze strany objednatele a zhotovitele se obě smluvní strany společně dohodly na ukončení předmětné Smlouvy o dílo č. OMI-VZMR-68- 2025 ze dne 3.9.2025 (dále jen „Dohoda“), a to z důvodu navržené nevhodné technologie oprav a nevhodnosti realizace díla v daném ročním období.

- S odkazem na výše uvedené se smluvní strany tímto dohodly, že smluvní vztah založený Smlouvou bude ukončen touto Dohodou, a to s účinností ke dni uveřejnění této Dohody v registru smluv.

- Pro vyloučení jakýchkoli pochybností smluvní strany prohlašují, že jakákoli ustanovení Smlouvy, která v souladu se Smlouvou nemají ukončením její účinnosti být dotčena, nejsou dotčena, nestanoví-li tato Dohoda výslovně jinak.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že řádným splněním podmínek uvedených v tomto článku II. této Dohody, budou mezi smluvními stranami veškerá případná vzájemná sporná či pochybná práva a povinností vážící se ke Smlouvě a vyplývající z této Dohody ve vztahu k plnění a ukončení Smlouvy tak, jak je uvedeno v této Dohodě, zcela vypořádána, a že vůči sobě nebudou uplatňovat v této souvislostí žádné další nároky, zejména nároky vztahující se k plnění Smlouvy, prodlení kterékoli ze smluvních stran, úrokům z prodlení, smluvním pokutám a náhradě škody.

- Smluvní strany v souvislostí s ukončením Smlouvy prohlašují, že mezi sebou nemají žádné nevypořádané nároky (finanční či jiné), vyplývající z předmětné Smlouvy ze dne 3.9.2025, a nemají vůči sobě žádných vzájemných pohledávek a závazků, a že jsou zcela k okamžiku podpisu této Dohody, mezi sebou vypořádány.

- Záležitostí touto Dohodou neupravené, se řídí platnými právními předpisy ČR, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

- Tato Dohoda nabývá platností dnem jejího elektronického podpisu oběma smluvními stranami. Účinností nabývá tato Dohoda okamžikem jejího uveřejnění v registru smluv spravovaném Digitální a informační agenturou, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinností některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění.

- Tato Dohoda obsahuje úplné ujednání o předmětu této Dohody a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Dohodě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Dohody.

- Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření této Dohody odešle tuto Dohodu k řádnému uveřejnění do registru smluv spravovaného Digitální a informační agenturou. O uveřejnění této Dohody objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako

- 2 -

Název akce: „MŠ Raisova - oprava střešních plášťů"

Smlouva o dílo č. OMI-VZMR-68-2025

kontakt pro notifikaci o uveřejnění.

5.	Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tato Dohoda uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku.

6.	Smluvní strany prohlašují, že žádná část Dohody nenaplňuje znaky obchodního tajemství (§ 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění).

7.	Tato Dohoda je vyhotovena pouze v jednom elektronickém vyhotovení s platností originálu.

8.	Smluvní strany prohlašují, že si tuto Dohodu přečetly a její text odpovídá jejich pravé, svobodné a omylu prosté vůli, na důkaz čehož připojují níže své elektronické podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 5.11.2025, č. usnesení R/6611/2025

V Pardubicích dne	 V	Pardubicích dne

za objednatele

za zhotovitele

Bc. Jan Nardchal
primátor města

Tomáš Frank, Dis.
jednatel

-3 -