Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 901/2025

Název díla:

Provozní objekt Hostěnice – střecha

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: sídlo: IČO: DIČ:

Chlop s.r.o.

Terezín 415, 411 55 Terezín

25476548

CZ25476548

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

ČL. II. TERMÍN PLNĚNÍ

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách a podmínkách pro realizaci díla. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- převzetí staveniště:

Zhotovitel je povinen si převzít staveniště nejpozději do 14 dnů od písemné výzvy TDI Výzva bude odeslána na e-mail zhotovitele: …………….

- zahájení prací:

Bez zbytečného odkladu po převzetí staveniště. Nejdříve však od 15.9.2025

- předání a převzetí dokončeného díla:

Nejpozději do 30.11.2025

a) vyklizení pracoviště:

Zhotovitel je povinen ke dni předání a převzetí dokončeného díla vyklidit pracoviště a upravit ho do původního stavu nebo do stavu, který odsouhlasí TDI.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

| Digitálně podepsal: | Digitálně podepsal: |
| --- | --- |
| …………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik | …………………………………… za Chlop s.r.o. |