Požadavek na změnu (RfC) – Z42177

a – věcné zadání

# Základní informace

| ID PK MZe: | 306 |
| --- | --- |

| Název změny: | Sjednocení ESB obálky |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení požadavku: |  | 22.9.2025 | Požadované datum nasazení: | 28.2.2026 |

| Kategorie změny: | Normální ☒ Urgentní ☐ | Priorita: | Vysoká ☐ Střední ☒ Nízká ☐ |
| --- | --- | --- | --- |

| Oblast: | Aplikace ☒ | Zkratka: | AGRIBUSIII |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Typ požadavku: | Legislativní ☐ Zlepšení ☒ Bezpečnost ☒ |
|  | Infrastruktura ☒ | Typ požadavku: | Nová komponenta ☐ Upgrade ☒ Bezpečnost ☒ Zlepšení ☒ Obnova ☐ |

| Role | Jméno | Organizace /útvar | Telefon | E-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žadatel: | Aleš Prošek | MZE | 221812622 | ales.prosek@mze.gov.cz |
| Metodický garant: | Aleš Prošek | MZE | 221812622 | ales.prosek@mze.gov.cz |
| Věcný garant: | Leona Slabochová | MZE | 221812089 | leona.slabochova@mze.gov.cz |
| Technický garant: | Radek Zápotocký | MZE | 221813001 | radek.zapotocky@mze.gov.cz |
| Koordinátor změny: | David Neužil | MZE | 221812012 | david.neuzil@mze.gov.cz |
| Poskytovatel/Dodavatel: | xxx | GEM System, a.s. | xxx | xxx |

| Smlouva č.: | S2024-0039, DMS: 740-2024-12120 | KL: | HR-001 |
| --- | --- | --- | --- |

# Stručný popis a odůvodnění požadavku

## Popis požadavku

Současná ESB obálka používaná pro SOAP služby má několik různých verzí (viz obrázek níže). Široká forma komplexicity jednotlivých obálek a jejich využívání vede k nákladnější realizaci služeb, která navyšuje cenu za jejich implementaci.

xxx

Sjednocení všech verzí ESB obálek do jednotné univerzální definice a zjednodušení procesu výběru obálky, bez nutnosti analýzy každého kontextu, významně zefektivní a zjednoduší proces implementace nových služeb na AgriBus z pohledu jejich konzumentů i poskytovatelů.

.

## Odůvodnění požadované změny (změny právních předpisů, přínosy)

Použití více verzí ESB obálky má historické důvody, dodavatel by měl volit verzi ESB obálky dle kontextu a požadavků na rozhraní služby (služba AgriBus, cílová služba, přenos souborů apod.) – viz následující diagram.

xxx

Pro dodavatele MZE je obtížné pochopit a zvolit, kterou verzi obálky použít pro daný účel.

ESB obálka je rovněž nestandardní z technického pohledu. V rámci téhož jmenného prostoru (namespace) definuje stejné XSD elementy vícekrát s různým obsahem. Tyto kolidující XSD definice způsobují chyby v některých vývojových a dokumentačních nástrojích.

## Rizika nerealizace

Pokud nedojde ke sjednocení ESB obálek lze očekávat, zejména u nových dodavatelů, vyšší míru problémů, a tím i nákladů, z pohledu komplexicity kontextu při zavádění nových služeb do IPF AgriBus.

Promítnutí této komplexicity bude mít dopady i do paralelního projektu Analýzy Modernizace AgriBus 2025+.

# Podrobný popis požadavku

xxx

# Dopady na IS MZe

(V případě předpokládaných či možných dopadů změny na infrastrukturu nebo na bezpečnost je třeba si vyžádat stanovisko relevantních specialistů, tj. provozního, bezpečnostního garanta, příp. architekta.).

## Na provoz a infrastrukturu

## Na bezpečnost

## Na součinnost s dalšími systémy

## Požadavky na součinnost AgriBus

(Pokud existují požadavky na součinnost Agribus, uveďte specifikaci služby ve formě strukturovaného požadavku (request) a odpovědi (response) s vyznačenou změnou.)

## Požadavek na podporu provozu naimplementované změny

(Uveďte, zda zařadit změnu do stávající provozní smlouvy, konkrétní požadavky na požadované služby, SLA.)

## Požadavek na úpravu dohledového nástroje

(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)

# Požadavek na dokumentaci

| ID | Dokument | Formát výstupu (ano/ne) |  |  | Garant za MZe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | el. úložiště | papír | CD |  |
|  | Analýza navrhnutého řešení | ANO | NE | NE |  |
|  | Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe | ANO | NE | NE |  |
|  | Testovací scénář, protokol o otestování | ANO | NE | NE |  |
|  | Uživatelská příručka | ANO | NE | NE | Věcný garant |
|  | Provozně technická dokumentace (systémová a bezpečnostní dokumentace) | ANO | NE | NE | OKB, OPPT |
|  | Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory | ANO | NE | NE |  |
|  | Webové služby + konzumentské testy | ANO | NE | NE |  |
|  | Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře) | ANO | NE | NE |  |

### Ověření správnosti dokumentů zajišťuje Koordinátor změny ve spolupráci s Odd. provozu (ad 5. – 8.) a Odd. kybernetické bezpečnosti (ad 5.).

### V připojeném souboru je uveden rozsah vybrané technické dokumentace – otevřete dvojklikem:

U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Provozně-technická dokumentace bude zpracována dle vzorového dokumentu, který je připojen – otevřete dvojklikem:xxx

# Akceptační kritéria

Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 5, budou předloženy podepsané protokoly o uživatelském testování a splněna případná další kritéria uvedená v tomto bodu.

# Základní milníky

| Milník | Termín |
| --- | --- |
| akceptace | 28.2.2026 |

# Přílohy

1.

2.

B – nabídkA řešení k požadavku Z42177

| ID PK MZe: | 306 |
| --- | --- |

# Návrh konceptu technického řešení

## Návrh jednotné obálky ESB obálky (XSD)

V rámci implementace provedeme sjednocení ESB obálky pro vývoj nových služeb a vytvoříme jednu obálku, která bude podporovat všechny potřebné XML elementy. Bude vytvořena nová obálka, která bude poplatná aktuálním potřebám se zpětnou kompatibilitou s ohledem na minimální dopad na stávající implementace ve všech zdrojových i konzumujících systémech.

Provedeme analýzu i návrh nové ESB obálky, kde ověříme dopady na současnou architekturu (ESB, konzumenti, poskytovatelé, Portál služeb).

Do obsahu datových elementů zavedeme obecný datový typ xsd:any, aby nedocházelo k různým definicím XML v jednom jmenném prostoru.

## Aktualizace a přenasazení všech služeb na IPF AgriBus

Po odsouhlasení naimplementujeme novou obálku do všech Agribus služeb (SB i BPEL – cca 700 ks). V rámci implementace zajistíme zpětnou kompatibilitu i na předchozí obálky s minimálním dopadem na okolní systémy. Ve všech službách odstraníme část implementace zahrnující validaci verze obálky.

Po aktualizaci všech služeb provedeme dle plánovaných odstávek jejich řízené nasazování do vyšších prostředí MZe (TEST/PROD).

## Úpravy v aplikaci Portál služeb

V rámci implementace odstraníme funkcionality výběru různých verzí obálky na Portále služeb. Nově implementované služby tak bude možné zavádět do evidence bez nutnosti nastavování verzí obálky.

## Aktualizace metodik pro dodavatele služeb

V kontextu těchto úprav dojde k aktualizaci dokumentace metodik pro realizaci a využití služeb platformy AgriBus.

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele

# Dopady do systémů MZe

## Na provoz a infrastrukturu

(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)

## Na bezpečnost

Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:

| Č. | Oblast požadavku | Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny |
| --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. |  |
|  | Testování systému 3.4.9. |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. |  |

## Na součinnost s dalšími systémy

## Na součinnost AgriBus

## Na dohledové nástroje/scénáře

## Ostatní dopady

(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je také v tomto bodu.)

# Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran

| MZe / Třetí strana | Popis požadavku na součinnost |
| --- | --- |
| MZe | Akceptace analýzy návrhu implementace |

(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)

# Harmonogram plnění

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Termín objednání = zahájení plnění | T-zveřejnění v registru smluv |
| Analýza | T1 = T + 25 PD |
| Implementace | T2 = T1 + 60 PD |
| Dokumentace, Akceptace | T3 = T2 + 10 PD |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH | v Kč s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektový manager | Projektové řízení, analytické konzultace s objednatelem, dokumentace | 11 | 100.100 | 121.121 |
| Vývojář SOA | Analýza a implementace sjednocené obálky, nasazení všech služeb na všechny prostředí, testování, dokumentace | 89 | 685.300 | 829,213 |
| Celkem: |  | 100 | 785.400 | 950.334 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

Případné další informace.

# Přílohy

| ID | Název přílohy | Formát (CD, listinná forma) |
| --- | --- | --- |

# Podpisová doložka

| Název Dodavatele | Jméno oprávněné osoby | Podpis |
| --- | --- | --- |
| GEM System, a.s. | xxx |  |

C – Schválení realizace požadavku Z42177

| ID PK MZe: | 306 |
| --- | --- |

# Specifikace plnění

Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC.

Dle části B bod 3.2 jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny:

| Č. | Oblast požadavku | Realizovat (ano ☒ / ne ☐) | Upřesnění požadavku |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6. | ☐ |  |
|  | Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Centrální logování událostí v systému 3.1.7. | ☐ |  |
|  | Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9. | ☐ |  |
|  | Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita – platnost dat 3.2. | ☐ |  |
|  | Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2. | ☐ |  |
|  | Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3. | ☐ |  |
|  | Práce s pamětí 3.4.4. | ☐ |  |
|  | Řízení - konfigurace změn 3.4.5. | ☐ |  |
|  | Ochrana systému 3.4.7. | ☐ |  |
|  | Testování systému 3.4.9. | ☐ |  |
|  | Externí komunikace 3.4.11. | ☐ |  |

# Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

# Požadavek na součinnost

| Útvar / Dodavatel | Popis požadavku na součinnost | Odpovědná osoba |
| --- | --- | --- |
| MZe | Akceptace analýzy návrhu implementace | Garanti MZe |

(V případě, že má změnový požadavek dopad na napojení na SIEM, PIM nebo Management zranitelnosti dle bodu 1, uveďte také požadovanou součinnost Oddělení kybernetické bezpečnosti.)

# Harmonogram realizace

| Popis etapy | Termín |
| --- | --- |
| Termín objednání = zahájení plnění | T-zveřejnění v registru smluv |
| Analýza | T1 = T + 25 PD |
| Implementace | T2 = T1 + 60 PD |
| Dokumentace, Akceptace | T3 = T2 + 10 PD |

# Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení

- včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány

| Oblast / role | Popis | Pracnost v MD/MJ | v Kč bez DPH: | v Kč s DPH: |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Viz. příloha CN | 100 | 785.400 | 950.334 |
| Celkem: |  | 100 | 785.400 | 950.334 |

(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

# Posouzení

Bezpečnostní garant, provozní garant a architekt potvrzují svým podpisem za oblast, kterou garantují, správnost specifikace plnění dle bodu 1 a její soulad s předpisy a standardy MZe a doporučují změnu k realizaci.

| Role | Jméno | Podpis/Mail |
| --- | --- | --- |
| Bezpečnostní garant | Roman Smetana |  |
| Provozní garant | Aleš Prošek |  |
| Architekt | Lucie Mališová |  |

(Pozn.: RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Koordinátor změny rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku.)

# Schválení

Svým podpisem potvrzuje požadavek na realizaci změny:

| Role | Jméno | Podpis |
| --- | --- | --- |
| Žadatel | Aleš Prošek |  |
| Technický garant | Radek Zápotocký |  |
| Koordinátor změny | David Neužil |  |
| Oprávněná osoba dle smlouvy | Vladimír Velas |  |
| Věcný garant/Ředitel ICT | Leona Slabochová |  |

(Pozn.: Oprávněná osoba se uvede v případě, že je uvedena ve smlouvě.)

# Vysvětlivky

Formulář RfC je tvořen třemi částmi, A - Věcné zadání, B – Nabídka řešení, C - Potvrzení realizace požadavku. První část (Věcné zadání) je předložena poskytovateli/dodavateli jako pobídka k předložení nabídky řešení. Druhou část, tj. část B použije dodavatel řešení k vypracování nabídky, kterou předloží MZe. Třetí část (Potvrzení realizace požadavku) se po vyplnění přiloží k první a druhé části a předloží se ke schválení osobám uvedeným v části C RfC. Poskytovateli/dodavateli se poté vyplněný formulář RfC předkládá v příloze objednávky na realizaci změnového požadavku. Pouze tato podepsaná objednávka je pokynem pro dodavatele/poskytovatele k realizaci změny.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Předmět změny – stručná informace, název požadavku

Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.

Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.

Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)

Typem požadavku „legislativní“ je myšlen požadavek, který vyplývá ze změny právního předpisu, příp. z nového právního předpisu.

Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).

Vyplní Koordinátor změny. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.

Garant odpovídá za správnost a úplnost dodané dokumentace a zajišťuje její akceptaci. Např. Provozní dokumentaci posuzuje Oddělení kybernetické bezpečnosti (OKB) a Oddělení provozu.

Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.

OKB – Oddělení kybernetické bezpečnosti, OPPT – Oddělení provozu a podpory technologií

Požadováno, pokud Dodavatel potvrdí dopad na dohledové scénáře/nástroje.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.

Pokud z vyhodnocení dopadů vyplyne potřeba upravit dohledové scénáře nebo zpracování nového scénáře, pak se má za to, že položka seznamu „Požadavek na dokumentaci“ v b. 5 části A RfC „Dohledové scénáře (úprava stávajících/nové scénáře)“ je vyžadována a bude součástí akceptačního řízení, nebude-li v části C RfC v bodu 1 „Specifikace plnění“ stanoveno jinak.

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.

ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe

Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.

Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.

Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.

Uveďte, zda vznikají servisní účty a budou řízené PIMem nebo v něm budou jen evidované.

Uveďte, zda a jakým způsobem se mění/vytváří napojení na SIEM.

Uveďte, zda má RfC vliv na napojení na Management zranitelností (Vulnerability scanner).

Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.