Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 5. 2025 (dále „Smlouva“)

mezi smluvními stranami

Marek Šimkovský

XXX

IČ: 04856279

Bankovní spojení: XXX

Kontaktní e-mail:

XXX

(dále jen zhotovitel)

a

Centrum experimentálního divadla, příspěvková organizace

HaDivadlo

Zelný trh 294/9, Brno 602 00,

IČ: 004 009 21

OR: spisová značka Pr 29 vedená u Krajského soudu v Brně

Bank. spojení: XXX

zastoupená: MgA. Janem Búrikem, ředitelem organizace

(dále jen objednatel)

Článek I.

Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy ve znění předchozích dodatků:

- Článek III. Termín plnění se ruší a nahrazuje následujícím zněním (změny vyznačeny tučně):

Článek III.

Termín plnění

- Zhotovitel se v rámci plnění předmětu této smlouvy zavazuje předávat výstupy v následujících termínech:

- Realizace strategického workshopu a individuálních rozhovorů, analýza výchozího stavu: do 15.6. 2025

- Předání funkčního prototypu webových stránek vč. návrhu struktury:		do 15. 7. 2025

- Spuštění části webu s programem (předpoklad integrace Goout):			do 30. 7. 2025

- Spuštění webu (vč. integrace zbývajících služeb a provedení víceprací): 		do 23. 11. 2025

- Zaškolení personálu Objednatele: 						do 15. 1. 2026

- Článek IV. Cena a platební podmínky se ruší a nahrazuje následujícím zněním (změny vyznačeny tučně):

Článek IV.

Cena a platební podmínky

- Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za vytvoření díla celkovou částku 525 525,- Kč (slovy: pět set dvacet pět tisíc pět set dvacet pět korun českých). Zhotovitel není plátce DPH.

- Platba bude rozdělena do platebních milníků v návaznosti na čl. III Smlouvy:

  - 100 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. a)

  - 150 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. b)

  - 100 000 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. c)

  - 165 625 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. d)

  - 9 900 Kč po dokončení prací dle čl. III, odst. 1, písm. e)

- Vždy po dokončení příslušné části díla dle předchozího odstavce provede zhotovitel vyúčtování formou daňového dokladu – faktury, který musí splňovat všechny náležitosti dané zákonem a objednatel ho uhradí v řádném termínu splatnosti.

- Cena dle odst. 1 tohoto článku musí být konečná a zahrnovat všechny součásti dodávky, práci (vč. příprav), náklady na dopravu a další související náklady.

Článek II.

Závěrečná ustanovení

- Ostatní smluvní ujednání zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly, s jeho obsahem bezvýhradně souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

| V Brně dne 21. 11. 2025 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Marek Šimkovský |  | CED, p. o. |
| (zhotovitel) |  | MgA. Jan Búrik, ředitel |
|  |  | (objednatel) |