Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(dále jen smlouva)

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník

číslo SOD objednatele: 43/25

číslo SOD zhotovitele: 2512

1. Smluvní strany:

Objednatel: Vodohospodářské sdružení Turnov

Dobrovolný svazek obcí, registrovaný u Krajského úřadu LK

Kontaktní adresa: Antonína Dvořáka 287, 511 01 Turnov

Zastoupené: Ing. Milanem Hejdukem

IČ: 49295934

DIČ: CZ49295934

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní:Ing. Milan Hejduk – ředitel svazku

Zástupce pro věci technické:

Telefon:

email:

Technický dozor stavebníka:

dále jen „objednatel„

Zhotovitel: MIZERA-STAVBY a.s.,

Kontaktní adresa: Smetanova 1366, 512 51 Lomnice nad Popelkou

Zastoupený: Miloslavem Mizerou

IČO: 28762070

DIČ: CZ28762070

Bankovní spojení:

č.ú.:

Zástupce pro věci smluvní: Miloslav Mizera – předseda představenstva společnosti

Telefon:

e-mail:

Zástupce pro věci technické:

e-mail:

dále jen „zhotovitel“

2. Předmět dodatku č.1

Předmětemdodatku č. 1 je navýšení ceny díla k akci „Lomnice nad Popelkou – Prodloužení sítí technické infrastruktury pro budoucí rozvojovou lokalitu BM 8“ dle schváleného seznamu víceprací a méněprací. Uzavření dodatku schválila RS na svém listopadovém zasedání.

3. Změna ceny díla

Cena díla se navyšuje o 370.757,- Kč bez DPH z důvodu rozsáhlých víceprací, zejména protažení přípojek a řadů pod obnovovanými plochami soukromníků a narovnání stavu jak původních sítí tak nově plánovaného odvodnění. Současně s tím došlo k vylepšení a navýšení rozsahu asfaltových komunikací. V projektu a rozpočtu díla bylo zahrnuto též prodloužení plynových sítí v částce 405 tis Kč, ale z rozhodnutí Města se nakonec od prodloužení těchto sítí upustilo a peníze se použily na navýšení rezervy díla.

Rekapitulace ceny díla:

| Celková cena díla dle SOD |  | 6 329 271 Kč | bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla bez rezervy a bez plynu |  | 5 673 400 Kč | bez DPH |
| Vícepráce celkem |  | 1 026 627,36 | bez DPH |
| Celková cena díla dle dodatku č. 1 |  | 6 700 028 Kč | bez DPH |

3. Závěrečná ustanovení

Ostatní body SOD se tímto dodatkem nemění.

Uzavření dodatku č.1 smlouvy bylo odsouhlaseno Radou sdružení VHS Turnov, dne 18.11. pod usnesením 107/2025.

V Turnově dne: 25.11.2025	V Lomnici nad Popelkou dne: 25.11.2025

………………………………                                                  ………………………………..

objednatel    			                                            zhotovitel

Ing. Milan Hejduk                                                                    Miloslav Mizera

Ředitel svazku	MIZERA-STAVBY a.s.