DODATEK č. 1 PRIKAZNI SMLOUVY

uzavřené dle § 2430 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník") a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních
předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

Smluvní strany

- Nemocnice Havířov, příspěvková organizace

se sídlem: Dělnická 1132/24, 736 01 Havířov

zastoupen: ředitelem

IČO: 00844896

DIČ: CZ 00844896

bankovní spojení:

číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

provozně-technický náměstek

manažer investic

Zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl Pr. vložka 899

(dále jen „příkazce")

- Martin Kurz

podnikající pod jménem:	MARTIN KURZ - BUILDING CONTROL

se sídlem:	Jabloňová 80/12, 734 01 Karviná-Ráj

IC:

DIČ:

bankovní spojení: číslo účtu:

06331904 CZ8005145192

Zapsán v živnostenským rejstříku, vedené Magistrátem města Karviné, č. j.: SMK/190330/2018

(dále jen „příkazník")

Příkazce a příkazník se tímto dodatkem dohodli na změně článku V.

Úprava odměny za provedené služby je navýšena z důvodu prodloužení termínu realizovaného díla o 42 dnů takto:

V.
Odměna

ČI. V odst. 1. smlouvy nově zní:

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a činí:

Cena dle příkazní smlouvy bez DPH

Cena odměny doplněná bez DPH

Sankce dle čl. X, bod 1 bez DPH

Cena celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH

120 000,- Kč

30 000,- Kč - 6 000,- Kč

144 OOO,- Kč

DPH 21 % celkem 30 240,- Kč

Cena celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH	174 240,- Kč

X. Sankční ujednání

- Závažné porušení povinností vyplývající z právních předpisů.

Uvedeného závažného porušení se příkazník dopustil tím, že jakožto TDI nezajistil a dostatečně nezkoordinoval s realizační firmou bezpečnost a ochranu majetku příkazce na probíhající investiční akci „Výstavba fotovoltaické elektrárny v areálu Nemocnice Havířov vč. rekonstrukce střech". Při realizaci prací nebyly dostatečně zajištěny střechy opravovaných budov, čímž došlo k opakovanému zatečení, ohrožení zdraví personálu a pacientů a škodám na majetku.

Konkrétně na jaře roku 2025 zateklo do urgentního příjmu tak, že popadaly v prostorách recepce u chirurgických ambulancí rozmočené stropnice. Do dětské skupiny zateklo tolik, že se na celý den (22. 5. 2025) zrušila výuka a rodiče museli všechny děti odvézt. Nejhorší zatečení ale nastalo 27. a 28. 7. 2025, kdy byly v pavilonu O vytopeny dvě lůžkové stanice, stacionář, byl zatopen výtah, pacienti z hematoonkologie museli být převezeni do jiné budovy.

Z toho důvodu se příkazce a příkazník dohodli na zkrácení odměny příkazníka ve výši 6 tisíc Kč.

XII. Závěrečná ustanovení

- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změn.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech vyhotoveních

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

V Havířově dne

V Karviné dne:

za příkazní

.