Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

který uzavřeli

na straně jedné: 	Město Svitavy

IČO: 002 77 444, DIČ: CZ00277444

se sídlem T. G. Masaryka 5/35, Předměstí, 568 02 Svitavy

zastoupené starostou Mgr. Bc. Davidem Šimkem, MBA

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: 	AVJ-STAVBY s.r.o.

IČO: 031 99 339, DIČ: CZ03199339

sídlo Lanškrounská 404/36, Předměstí, 568 02 Svitavy

zápis v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, sp.zn. C 33851

zastoupen jednatelem Ing. Andrejem Peňákem

bankovní účet číslo: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- dále jen zhotovitel -

A.

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 28.8.2025 Smlouvu o dílo ohledně díla „ZTV pro novou výstavbu od ulice Svitavské v k.ú. Čtyřicet Lánů“ (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 29.8.2025.

B.

Smluvní strany se v souladu s článkem IV. Smlouvy o dílo dohodly na změně rozsahu díla a ceny díla, přičemž se jedná o změny v režimu de minimis (§ 222 odst. 4 zákona o zadávání veřejných zakázek).

Dané změny jsou podrobně popsány ve specifikaci víceprací a méněprací, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1.

Celková hodnota tzv. méněprací a víceprací, o nichž je uzavírán tento dodatek, činí:

- vícepráce:  	401 122,70 Kč bez DPH,

- méněpráce:  	-18 278,00 Kč bez DPH.

Tímto dodatkem dochází k navýšení Celkové ceny díla o 382 844,70 Kč bez DPH.

S ohledem na rozsah víceprací se smluvní strany současně dohodly na prodloužení termínu pro provedení díla (s výjimkou následné péče o zeleň), a to do 12.12.2025.

C.

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) 	v článku I. Smlouvy o dílo se za bod 1.2. doplňuje nový bod 1.2a., který zní takto:

„1.2a. 	Dílo je dále upřesněno v příloze č. 1 dodatku č. 1 této smlouvy, kde jsou uvedeny vícepráce, tj. práce, které zhotovitel provede nad původní rozsah díla, a dále méněpráce, tj. práce, které zhotovitel neprovede oproti původnímu rozsahu díla.“

b)	stávající znění bodu 2.3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„2.3.1. 	provedení díla, s výjimkou následné péče o zeleň:	do 12.12.2025“

c)	stávající znění bodu 3.1. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

„3.1.	Celková cena díla byla dohodnuta jako součet níže uvedených dílčích cen takto:

- cena díla bez následné péče o zeleň: 	8 180 336,91 Kč bez DPH,

- cena následné péče o zeleň: 	81 000,00 Kč bez DPH.

Celková cena díla tedy činí:	8 261 336,91 Kč bez DPH (v této smlouvě označeno

též jako „Celková cena díla“).

Celková cena díla nezahrnuje daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“).“

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

D.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

E.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 je příloha č. 1 - specifikace víceprací a méněprací.

Doložka dle § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění pozd. předpisů:

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Svitavy dne 24.11.2025.

Ve Svitavách dne  25.11.2025

Za objednatele:		Za zhotovitele:

………..………………………………	………………….…………………….

Mgr. Bc. David Šimek, MBA	Ing. Andrej Peňák

starosta města Svitavy 	jednatel AVJ-STAVBY s.r.o.