Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

ve znění pozdějších předpisů

Číslo smlouvy objednatele: 		     SML/1329/2024

Číslo smlouvy zhotovitele: 		     107/2024

# Smluvní strany

## statutární město Karviná

se sídlem:			Fryštátská 72/1, 733 24 Karviná - Fryštát

zastoupeno			Ing. Janem Wolfem, primátorem města

k podpisu smlouvy oprávněna na základě pověření ze dne 4. 1. 2021:

Ing. Jana Maierová, MPA, vedoucí Odboru komunálních služeb

jednání ve věcech:

- smluvních: 			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

- technických:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx

- dotací: 		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

IČ:				00297534

DIČ:				CZ00297534

bankovní spojení:		Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:			5331212/0800

(dále jen objednatel)

a

# 1.2 	FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2144

zastoupena: 		Ing. Vilémem Hurytou, prokuristou

se sídlem:		Mlýnská 388/68, Trnitá, 602 00 Brno

IČ:		25317628

DIČ:		CZ25317628

bankovní spojení: 		UniCredit Bank Czech Republik & Slovakia, a.s.

číslo účtu:   			2102043465/2700

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 11. 11. 2024 Smlouvu o dílo č. SML/1329/2024 a dne 17. 9. 2025 Dodatek č. 1 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla - stavby „Realizace výstavby lávky přes řeku Olši“ (dále též „stavba“ nebo „dílo“) dle projektové dokumentace zpracované DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. v 10/2023 pod názvem „Lávka přes řeku Olši – přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu“ (dále jen „projektová dokumentace“) a zpracování dokumentace skutečného provedení stavby. Předmětem této smlouvy je dále geodetické zaměření díla včetně geometrických plánů pro vyznačení věcných břemen pro vklad do katastru nemovitostí (v České republice i Polské republice). Akce je realizována v rámci projektu „Realizace výstavby lávky přes řeku Olši“, reg. č. CZ.11.02.01/00/23_004/0000088, který je realizován v rámci Programu Interreg V-A Česko – Polsko 2021-2027.

Z důvodu potřeby provedení nepředpokládaných víceprací a méněprací se smluvní strany dohodly na změně a doplnění shora uvedené Smlouvy, a to ve znění tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě, jak následuje (dále jen „Dodatek č. 2“):

# Změna smlouvy

## Na základě změnového řízení budou provedeny vícepráce ve výši + 200 668,16 Kč bez DPH a nebudou provedeny méněpráce ve výši - 200 668,16 Kč bez DPH, které jsou specifikovány v příloze č. 1 k Dodatku č. 2.

Celková cena díla uvedená v článku 5. Cena díla, odst. 5.1 Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 se nemění.

# Společná a závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna.

## Smluvní strany se dohodly na tom, že tento Dodatek č. 2 je uzavřen okamžikem podpisu obou smluvních stran, přičemž rozhodující je datum pozdějšího podpisu.

## Statutární město Karviná je povinným subjektem dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že povinnosti dle tohoto zákona v souvislosti s uveřejněním Dodatku č. 2 zajistí statutární město Karviná.

## Smluvní strany souhlasí s uveřejněním Dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.

## Smluvní strany souhlasí s tím, že v registru smluv bude zveřejněn celý rozsah tohoto Dodatku č. 2, a to na dobu neurčitou.

## Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

## Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven v elektronické podobě.

## Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 2 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

## O uzavření Dodatku č. 2 rozhodla Rada města Karviné dne 19. 11. 2025 usnesením č. 2544.

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnový rozpočet

V Karviné dne	21. 11. 2025			V Brně dne	20. 11. 2025

za objednatele	                      za zhotovitele

……………………………..			……………………………………………………..

za statutární město Karviná			za FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Ing. Jana Maierová, MPA	  Ing. Vilém Huryta

vedoucí Odboru komunálních služeb	 prokurista

oprávněna k podpisu na základě

pověření ze dne 4. 1. 2021

Příloha č. 1 – změnový rozpočet

| NÁZEV | VÍCEPRÁCE | MĚNĚPRÁCE | ROZDÍL | ZAŘAZENÍ DLE § 222 ZÁKONA č. 134/2016 Sb. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Změnový list č. 5 | +200 668,16 | - 200 668,16 | 0 | odst. 4 |
| CELKEM | + 200 668,16 | - 200 668,16 | 0 |  |

Ceny uvedeny bez DPH

Změnový list č. 5

|  | SOUPIS PRACÍ |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Změnový list č. 5 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lávka přes řeku Olši - přeshraniční propojení Karviné a Hażlachu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Objekt: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | SO 201.2 - SO 201.2 - Osvětlení lávky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Místo: |  |  |  |  |  | Datum: | 18. 6. 2024 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Skutečné množství prací |  | Soupis VCP a MNP |  |
|  | Zadavatel: |  |  | Statutární město Karviná |  |  | Projektant: | Dopravoprojekt Ostrava a.s. |  |  |  |  |  |  |
|  | Uchazeč: |  |  | FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. |  |  | Zpracovatel: |  |  |  | Soupis provedených prací |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | dle ZL |  | méněpráce (-) vícepráce (+) |  |
|  | PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |  | Množství | Cena | Množství | Cena |
|  | Náklady soupisu celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | vícepráce | 200 668,16 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | méněpráce | -200 668,16 |
|  |  | D | PSV | Práce a dodávky PSV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11 | K | 741372125 | Montáž svítidlo LED exteriérové vestavné stěnové páskové se zapojením vodičů | m | 129,600 | 374,22 | 48 498,91 | CS ÚRS 2024 01 |  | 1,60 | 598,75 | -128,00 | -47 900,16 |
|  |  | P |  | Poznámka k položce: LED pásky s délkou 2m, včetně hliníkového profilu a zalitím epoxidovou směsí instalované do madel zábradlí. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | 0,8+0,8 |  | 1,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | (8*4*2)*2 |  | 128,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | VV |  | Součet |  | 129,600 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 12 | M | 34845011R | LED pásek exteriérový 10-20W/m IP 68, včetně napájecího zdroje, hliníkové lišty a zalití epoxidovou hmotou, dle popisu viz. TZ. | m | 128,000 | 1 193,50 | 152 768,00 |  |  | 0,00 | 0,00 | -128,00 | -152 768,00 |
|  |  | VV |  | 129,6-1,6 |  | 128,000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 42 | K | 741372126R | Montáž svítidlo LED exteriérové vestavné stěnové orientační se zapojením a protažením vodičů konstrukcí zábradlí | kus | 0,000 | 663,773 | 0,00 |  |  | 56,000 | 37 171,28 | 56,00 | 37 171,28 |
|  | 43 | M | 34845006R | Svítidlo LED venkovní vestavné orientační, 24V-DC, 2W, IP67, 3000 - 4000K včetně napájecího zdroje a krytu. | kus | 0,000 | 2 750,000 | 0,00 |  |  | 57,000 | 156 750,00 | 57,00 | 156 750,00 |
|  | 44 | K | 741110441 | Montáž hadice ochranná pryžová s nasunutím do krabic D do 40 mm uložená volně | m | 0,000 | 44,80 | 0,00 | URS 2-2025 |  | 112,000 | 5 017,60 | 112,00 | 5 017,60 |
|  | 45 | M | 32001000R | FRÄNKISCHE Trubka ohebná FFTYL-PE-LD Ø10,0/12,7mm, –40 až +70°C, polypropylen, černá | m | 0,000 | 15,44 | 0,00 |  |  | 112,000 | 1 729,28 | 112,00 | 1 729,28 |