Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO č. 9/2025/RR/Krz

uzavřené podle § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku mezi

1. Objednatelem:                   	Město Bílovec

Sídlo:					Slezské nám. 1, 743 01 Bílovec

Zastoupeno ve věcech smluvních:	Ing. Darja Vavříková, vedoucí odboru kancelář                                                                       starosty

Zastoupeno ve věcech technických:		xxxx, referent odboru kancelář starosty, odd. investic a regionálního rozvoje

Telefon:					xxx xxx xxx

Bankovní spojení:				Česká spořitelna a.s., pobočka Bílovec

Číslo účtu:					27-1761833319/0800

IČO:			        	00297755

DIČ:					CZ00297755

E-mail: 					xxxxx

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitelem:                      	Truhlářství Urban, s.r.o.

Sídlo:					Lidická 502, 552 03 Česká Skalice

Zastoupený ve věcech smluvních:		Pavel Urban, jednatel

Zastoupen ve věcech technických:   	Pavel Urban, jednatel

Bankovní spojení:				ČSOB a.s., pobočka Trutnov

Číslo účtu:					210261524/0300

DIČ:					CZ27501701

IČO:			          	27501701

Telefon:                             	xxx xxx xxx

E-mail:					xxx

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22780.

(dále jen zhotovitel)

- společně označováni jako „smluvní strany“

1)	Smluvní strany se dohodly na následující změně smlouvy o dílo č. 9/2025/RR/Krz ze dne 
16.4.2025 na provedení akce s názvem „Obnova interiérových dveří 4. část“. Důvodem je realizace změny č.1, týkající se upřesnění rozsahu prováděných prací dle požadavku objednatele, tj. změna výplně dveří, šířka obložení špalety aj.16.4.202 takto:

Článek I Předmět smlouvy se doplňuje o bod č. 11. takto:

11. V průběhu realizace dle požadavku objednatele a NPÚ byla dohodnuta změna umístění dveří do nosné zdi (ozn. D3) a s tím souvisí tyto méněpráce – odpočet prosklení křídel, jednostranný tympanon; a vícepráce - křídla plná, obložení špalety a nadpraží v tl. zdiva 80 cm. 
Jedná se o nepodstatnou změnu, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky v souladu se zák. 134/2016 Sb. par. 222 odst. 4.

Článek II. Cena, bod 1. se mění takto:

- Cena za dílo je sjednána ve výši:

Cena bez DPH     DPH (21 %)	Cena vč. DPH

Cena dle SOD	  159 211,07		33 434,32	192 645,39

Cena dle Dodatku č. 1	   - 8 758,68		- 1 839,32	- 10 598,00

vícepráce	  + 8 620,00	 + 1 810,20	+10 430,20

méněpráce	  - 17 378,68		- 3 649,52	- 21 028,20

Konečná cena	  150 452,39	31 595,00		182 047,39

(slovy: jednostopadesáttisícčtyřistapadesátdvě a 39/100 korun českých bez DPH)

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 9/2025/RR/Krz.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve 3 stejnopisech shodného obsahu, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že jeho uveřejnění zajistí Objednatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato příloha:

Příloha č. 1 – Oceněný položkový rozpočet Změny 1

V Bílovci dne:	12.11.2025				V Bílovci dne: 14.11.2025

### Za objednatele:					Za zhotovitele:

……………………..	…                             ……………………………..

Ing. Darja Vavříková 					Pavel Urban

vedoucí odboru kancelář starosty			jednatel