24.11.2025 11:00

Nechranice - abraze - studie

Komu:

Od:

Komu:

Dobrý den, paní inženýrko,

po domluvě bych Vás chtěl požádat o prodloužení termínu odevzdání studie o vývoji abrazí na lokalitě Oáza na VD Nechranice a o uzavření termínového dodatku k běžící SoD.

Důvodem pro posunutí termínu zpracování studie je výrazně komplikovanější a zdlouhavější průběh prací při zajišťování potřebných archivních podkladů, než jsme předpokládali. Archiválie s potřebnými údaji a konkrétními měřenými daty jsou složitě dohledatelné. Některé kopie jsou navíc nekompletní, bez definování přesných míst popisovaných měření, a nebylo možno je využít. Dohledání potřebných podkladů tak musíme věnovat více času, než je obvyklé. Kvalita a podrobnost získaných podkladů jsou přitom pro zpracování studie klíčové a přímo podmiňují její podrobnost a kvalitu.

Navrhovaný nový termín pro odevzdání studie je 31.3.2026.

Posun termínu nebude mít žádný dopad na cenu ani rozsah prací, ty zůstávají v platnosti dle uzavřené SoD.

Velice Vám děkuji za vstřícnost, s pozdravem inženýrský geolog, vedoucí pracoviště IG

SG GEOTECHNIKA

SG Geotechnika a.s.

Geologická 988/4, 152 00 Praha 5 - Barrandov