Smlouva o dílo na modernizaci Dotazníku profesních zájmů

č. D/3534/2025/ŠK

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen jako „občanský zákoník“)

Smluvní strany

Objednatel:
Zlínský kraj
tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín
IČO: 70891320, DIČ: CZ70891320
Jednající: Ing. Radim Holiš. hejtman
Kontaktní osoba: Ing. Andrea Vorlová
Telefon: 731 555 053
E-mail: andrea.vorlova@zlinskykraj.cz
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s. Zlín, č.ú. 2786182/0800

Zhotovitel:
TREXIMA, spol. s. r. o.
třída Tomáše Bati 299, Louky, 763 02 Zlín
IČO: 44004508, DIČ: CZ44004508
Jednající: Ing. Jindřiška Skopalová, jednatelka
Kontaktní osoba: Ing. Lucie Janošová
Telefon: 602 779 409
E-mail: janosova@trexima.cz
Bankovní spojení: 1403997399/0800

Článek I.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí, řádně a včas pro Objednatele dílo spočívající v:

- metodické a technické modernizaci Dotazníku profesních zájmů Zlínského kraje (https://dotaznik.zlkraj.cz/), v rozsahu dle přílohy č. 1 této smlouvy Specifikace díla,

- poskytování servisních služeb (SLA) po provedení modernizace Dotazníku profesních zájmů Zlínského kraje v období červen 2026–prosinec 2028, v rozsahu dle přílohy č. 2. této smlouvy Specifikace služeb a úrovně dostupnosti (SLA).

(obě činnosti souhrnně dále jen jako „dílo“)

a

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli sjednanou cenu, a to způsobem a v termínu stanoveném touto smlouvou.

- Smluvní strany se zavazují poskytovat si vzájemně veškerou   nezbytnou součinnost potřebnou pro plnění předmětu této smlouvy, a to ve lhůtách přiměřených povaze a náročnosti požadované součinnosti.

Článek II.

Doba plnění a povinnosti smluvních stran

- Realizace díla bude zahájena bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti této smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dílo řádně provést, tj. dokončit a předat v termínu:

- dle čl. I. odst. 1 písm. a) do 31. 5. 2026,

- dle čl. I. odst. 1 písm. b) do 31. 12. 2028.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen postupovat s odbornou péčí, řádně a pečlivě podle svých nejlepších schopností a vědomostí, dodržovat obecně závazné předpisy vztahující se k předmětu této smlouvy a řídit se veškerými pokyny Objednatele. Obdrží-li od Objednatele zřejmě nesprávný či nevhodný pokyn, je povinen o této skutečnosti Objednatele zpravit, a takový pokyn vykonat jen v případě, že na něm Objednatel trvá i přes upozornění o jeho nevhodnosti či nesprávnosti, což potvrdí Zhotoviteli v písemné formě.

- Zhotovitel není oprávněn použít při provádění díla třetí osobu jako subdodavatele bez předchozího souhlasu Objednatele. Použití subdodavatele bez souhlasu Objednatele bude považováno za podstatné porušení této smlouvy. Udělí-li však Objednatel takový souhlas, odpovídá Zhotovitel za splnění všech povinností plynoucích z této smlouvy tak, jako by dílo prováděl sám bez použití subdodavatele.

- Zhotovitel je povinen v průběhu plnění předmětu smlouvy úzce spolupracovat s Objednatelem a řídit se jeho případnými připomínkami ohledně provádění díla.

- Plnění veškerých zmíněných povinností je Zhotovitel povinen zajistit i u všech svých zaměstnanců a jiných osob, prostřednictvím kterých bude plnit předmět této smlouvy. Zhotovitel zajistí seznámení svých pracovníků, kteří se podílejí na plnění předmětu této smlouvy, s předmětem smlouvy.

- Objednatel se zavazuje poskytovat Zhotoviteli veškeré informace nezbytné k provedení díla.

Článek III.

Cena díla

- Cena za zhotovení první části díla dle čl. I. odst. 1 písm. a) činí 2.190.600 Kč bez DPH. Zhotovení první části díla dle čl. I. odst. 1 písm. a) je rozděleno do dvou etap.

První etapa zahrnuje vytvoření konceptu metodického řešení modernizace Dotazníku profesních zájmů Zlínského kraje specifikovaného v Příloze č. 1 této smlouvy. Koncept metodického řešení bude Zhotovitelem předán Objednateli do 12. prosince 2025. Objednatel provede akceptaci první etapy nejpozději do 19. prosince 2025.
Cena za tuto etapu činí 900 000 Kč bez DPH.

Druhá etapa, s termínem dokončení do 31. května 2026, zahrnuje technickou implementaci a realizaci webové aplikace v rozsahu uvedeném v Příloze č. 1 této smlouvy. 
Cena za tuto etapu činí 1 290 600 Kč bez DPH.

- Cena za druhou část díla – poskytování servisních služeb (SLA) dle čl. I. odst. 1 písm. b) za období červen 2026–prosinec 2028 činí 307.400 Kč bez DPH.

Z toho za období:

- červen-prosinec 2026: 		   69.400 Kč bez DPH

- leden-prosinec 2027: 		119.000 Kč bez DPH

- leden-prosinec 2028: 		119.000 Kč bez DPH

- Celková cena za zhotovení díla dle čl. I. odst. 1 písm. a) a za servisní služby (SLA) za celé období červen 2026–prosinec 2028 dle čl. I. odst. 1 písm. b) činí 2.498.000 Kč bez DPH (slovy: dva miliony čtyři sta devadesát osm tisíc korun českých).

- K cenám bude účtováno DPH v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v platném znění v době vystavení daňového dokladu. Celková cena díla včetně DPH pak činí 3.022.580 Kč (slovy: tři miliony dvacet dva tisíc pět set osmdesát korun českých).

- Smluvní strany prohlašují, že v ceně uvedené v odst. 4 tohoto článku jsou zahrnuty veškeré náklady Zhotovitele související s prováděním díla, které jsou nezbytné k řádnému a včasnému splnění závazků vyplývajících z této smlouvy, a Zhotovitel není oprávněn účtovat žádné další částky nad rámec sjednané ceny.

- Součástí ceny za servisní služby (SLA) dle čl. I. odst. 1 písm. b) jsou náklady na zajištění trvalé dostupnosti, licencování a provozu AI nástrojů (LLM) používaných aplikací v ročním limitu 20 000 Kč bez DPH.

V případě, že bude čerpání limitu dosahovat 80 % stanovené částky, zavazují se smluvní strany jednat o případném navýšení ceny za servisní služby či zvýšení ročního limitu.

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za zhotovení díla dle čl. III odst. 1 bude fakturována samostatně za každou etapu po předání a převzetí řádně dokončené části díla Objednatelem, a to na základě protokolu o předání a převzetí příslušné etapy díla podepsaného oběma smluvními stranami.

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu po vzniku práva fakturovat, tj. po převzetí řádně dokončené etapy díla Objednatelem, vystavit a doručit Objednateli originál daňového dokladu (dále jen „faktura“). Splatnost faktury činí 30 kalendářních dnů od jejího doručení Objednateli.

- Cena za SLA dle čl. III. odst. 2 bude fakturována vždy na začátku příslušného období poskytování služeb, a to následovně:

- červen 2026 (za období červen–prosinec 2026),

- leden 2027 (za období leden–prosinec 2027),

- leden 2028 (za období leden–prosinec 2028).

Splatnost faktur činí 30 kalendářních dnů od jejich doručení Objednateli.

- Faktury musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona 
č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, 
a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

- Faktura bude zaslána do datové schránky Objednatele nebo na e-mailovou adresu fakturace@zlinskykraj.cz. K faktuře Zhotovitel přiloží kopii protokolu o předání a převzetí příslušné etapy díla.

- Fakturu neobsahující všechny zákonné náležitosti nebo obsahující nesprávné či neúplné údaje je Objednatel oprávněn do data její splatnosti vrátit Zhotoviteli k opravě, aniž se tím dostane do prodlení ohledně povinnosti zaplatit cenu díla. V případě oprávněného vrácení faktury, je Zhotovitel povinen vystavit Objednateli fakturu novou. Vrácením vadné faktury přestane běžet původní doba splatnosti.  Od okamžiku doručení nově vyhotovené a řádně opravené faktury pak začne Objednateli běžet nová doba splatnosti.

- Platby budou probíhat na základě bezhotovostního převodu na bankovní účet Zhotovitele uvedený v úvodních ustanoveních této smlouvy.

- Zhotovitel je dále povinen na faktuře výslovně uvést, zda je, či není plátcem DPH. V případě, že je Zhotovitel plátcem DPH, pak součástí každé faktury musí být prohlášení, že:

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle této faktury (dále jen „daň“),

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni vystavení této faktury v takovém postavení nenachází,

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu,

- úplata za plnění dle této faktury není odchylná od obvyklé ceny,

- úplata za plnění dle této faktury nebude poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko,

- nebude nespolehlivým plátcem,

- bude mít u správce daně registrován bankovní účet používaný pro ekonomickou činnost,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude o Zhotoviteli zveřejněna správcem daně skutečnost, že Zhotovitel je nespolehlivým plátcem, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně,

- souhlasí s tím, že pokud ke dni uskutečnění zdanitelného plnění nebo k okamžiku poskytnutí úplaty na plnění bude zjištěna nesrovnalost v registraci bankovního účtu Zhotovitele určeného pro ekonomickou činnost správcem daně, uhradí Objednatel daň z přidané hodnoty z přijatého zdanitelného plnění příslušnému správci daně.

Článek V.

Předání a převzetí díla

- Předání řádně dokončeného díla proběhne:

- zpřístupněním webové aplikace na provozním serveru objednatele,

- předáním přístupových údajů,

- předáním kompletní dokumentace.

Povinnost Zhotovitele provést dílo dle čl. I. odst. 1 této smlouvy bude považována za splněnou řádným dokončením díla (provedením sjednaných činností) a následným předáním a převzetím díla ze strany Objednatele.

- Předání díla dle čl. I. odst. 1 písm. a) bude provedeno prostřednictvím protokolu o předání a převzetí druhé etapy díla dle čl. I. odst. 1 písm. a), podepsaného oběma smluvními stranami, v němž bude uvedeno datum převzetí díla. Takové datum bude dnem provedení díla dle čl. I. odst. 1 písm. a).

- K převzetí první etapy díla dle čl. I. odst. 1 písm. a) dojde podpisem protokolu o předání a převzetí první etapy díla oběma smluvními stranami.

- Řádně dokončené dílo je Zhotovitel povinen předat Objednateli nejpozději v termínech dle čl. II. odst. 2 této smlouvy. K převzetí Zhotovitel vyzve Objednatele po dokončení díla písemnou formou.

- Objednatel není povinen převzít nedokončené dílo ani dílo, které vykazuje jakékoliv faktické či právní vady. Dílo může zároveň převzít s výhradami v případě, že při předávání vykazuje určité vady či nedodělky, nebo jej převezme zcela bez výhrad. Převzetí s výhradami bude zaznamenáno do protokolu o předání a převzetí příslušné části (etapy) díla.

- Odmítne-li Objednatel dílo převzít z důvodu, že nebylo provedeno řádně a trpí vadami či nedodělky, sepíše o takovém odmítnutí zápis s vytknutím nedostatků, které je Zhotovitel povinen odstranit způsobem a v termínu dle čl. VI. této smlouvy.

Článek VI.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za jakékoliv vady zjevné při předání díla (části díla) i za skryté vady po dobu 2 let od převzetí příslušné části díla Objednatelem. Vadou díla se rozumí neprovedení díla ve sjednaném rozsahu či kvalitě.

- Vykazuje-li při předávání dílo jakékoliv vady či nedodělky, je Objednatel oprávněn jej nepřevzít, aniž by se tím dostal do prodlení s převzetím díla (příp. části díla), a Zhotovitel je pak povinen vadu či nedodělek odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od sepsání zápisu o odmítnutí převzetí s vytknutím nedostatků. Povinnost Zhotovitele odstranit vady platí i v případě převzetí díla s výhradami.

- Objednatel je také oprávněn vytknout (oznámit reklamaci) jakoukoliv vadu, která se na díle (resp. na příslušné části díla) projeví až po předání a převzetí díla (resp. příslušné části díla), a to ve lhůtě nejpozději do 2 let od převzetí.

- Odstranění vady, jde-li o odstranitelné vady, je povinen zajistit Zhotovitel, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů od vytknutí vady Objednatelem (oznámení existence vady Zhotoviteli). Veškeré náklady na odstranění vad nese Zhotovitel.

Článek VII.

Smluvní pokuty

- V případě, že se Zhotovitel dostane do prodlení s předáním díla v rozporu s čl. II. odst. 2, nebo čl. III. odst. 1 této smlouvy, je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla včetně DPH (cena dle čl. III. odst. 4 této smlouvy) za každý započatý den prodlení.

- Objednatel je dále oprávněn požadovat po Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) včetně DPH za každý jednotlivý prokázaný případ porušení povinností týkajících se bezpečnostních pravidel vypsaných v bodu č. 14 přílohy č. 5 této smlouvy a porušení povinností při zajišťování služeb v rámci podpory provozu díla dle přílohy č. 2 této smlouvy.

- Právo fakturovat a vymáhat smluvní pokutu vzniká oprávněné smluvní straně v den, kdy jí vznikl nárok na smluvní pokutu.

- Smluvní pokuta je splatná do 21 kalendářních dnů od jejího uplatnění, tj. od doručení písemného oznámení o jejím uplatnění povinné smluvní straně.

- Zhotovitel má právo na zákonný úrok z prodlení při prodlení Objednatele se zaplacením ceny díla, a to ve výši dle vládního nařízení č. 351/2013 Sb.

- Zaplacení smluvní pokuty se nijak nedotýká práva Objednatele na náhradu škody, vzniklé z porušení povinnosti, ke které se smluvní pokuta vztahuje, v plné výši škody.

Článek VIII.

Zánik závazku

- Tuto smlouvu je možné ukončit na základě písemné dohody obou smluvních stran, nebo jednostranně na základě odstoupení od smlouvy.

- Práva a povinnosti při odstoupení od smlouvy se řídí občanským zákoníkem.

- Podstatné porušení povinností plynoucích z této smlouvy je důvodem k odstoupení od smlouvy. Každá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit pro podstatné porušení povinností druhé smluvní strany.

- Za podstatné porušení smluvních povinností, opravňující Objednatele odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

  - Prodlení Zhotovitele s provedením díla (příp. příslušné části díla) v dohodnutém termínu dle čl. II. odst. 2 a čl. III. odst. 1 této smlouvy delší jak 30 kalendářních dnů,

  - Prodlení Zhotovitele s odstraněním reklamované vady nebo úhradou nákladů Objednatele s odstraněním vad po dobu delší jak 30 dnů,

  - Pokud Zhotovitel navzdory písemnému upozornění Objednatele neplní podmínky dle této smlouvy a zejména příloh této smlouvy, postupuje s nedostatečnou odbornou péčí, obecně závaznými předpisy nebo příkazy Objednatele.

  - Pokud Zhotovitel použije k plnění předmětu této smlouvy třetí osobu (subdodavatele) bez souhlasu Objednatele.

- Za podstatné porušení smlouvy, opravňující Zhotovitele odstoupit od smlouvy, se považuje zejména:

  - prodlení Objednatele s uhrazením ceny díla delší než 30 kalendářních dnů, přičemž Zhotovitel je povinen před odstoupením od smlouvy Objednatele písemně upozornit na neplnění jeho závazků a poskytnout mu přiměřenou lhůtu k nápravě.

- Odstoupení od této Smlouvy musí být písemné a nabývá účinnosti dnem doručení tohoto písemného oznámení druhé smluvní straně. Odstoupením od smlouvy se tato Smlouva ruší od počátku.

- V případě odstoupení od smlouvy jsou smluvní strany povinny vypořádat své vzájemné závazky a pohledávky stanovené v zákoně nebo v této smlouvě, a to do 10 kalendářních dnů od nabytí účinnosti odstoupení od smlouvy nebo v dohodnuté lhůtě.

- Ukončením účinnosti této smlouvy dohodou, nebo odstoupením od smlouvy nejsou dotčena práva na zaplacení smluvní pokuty, úroku z prodlení a náhradu újmy, jakož i další závazky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po ukončení účinnosti této Smlouvy.

Článek IX.

Licenční ujednání

- Zhotovitel poskytuje Objednateli nevýhradní licenci k užívání softwaru a dat, včetně zdrojových kódů (dále jen jako „předmět licence“).

- Objednatel je oprávněn užít předmět licence jakýmkoliv způsobem a v neomezeném rozsahu. Zhotoviteli zůstává zachováno oprávnění k výkonu práva duševního vlastnictví k předmětu licence a právo poskytnout stejnou licenci třetí osobě.

- Licence je poskytována jako časově, územně a množstevně neomezená.

- Smluvní strany se dohodly, že cena za poskytnutí licence je zahrnuta v celkové ceně díla dle čl. III. odst. 4 této smlouvy.

- Objednatel není povinen licenci využít.

- Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (tzv. podlicenci) třetí osobě, a to zcela, nebo zčásti.

- Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli veškeré podklady a informace nezbytné k výkonu práva licence.

- Po dobu platnosti SLA není Objednatel oprávněn zasahovat do softwaru a dat bez souhlasu Zhotovitele.

- Po skončení SLA předá Zhotovitel poslední verzi zdrojových kódů a dat, Objednatel je může dále upravovat nebo poskytnout třetím osobám.

- Objednatel se zavazuje chránit zdrojové kódy a data před neoprávněným přístupem.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky, které budou podepsány oběma smluvními stranami.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva se povinně zveřejňuje v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje bez zbytečného odkladu od podpisu této smlouvy odeslat smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv. O tomto odeslání informuje Zhotovitele.

- Právní vztahy touto smlouvou výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, především občanským zákoníkem.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou příloha č. 1 – Specifikace díla, příloha č. 2 - Podmínky zajištění služeb v rámci podpory provozu díla, příloha č. 3 – Technické požadavky na dílo, příloha č. 4 – Požadavky na dokumentaci a příloha č. 5 - Bezpečnostní pravidla pro práci v informačním systému IS ZK.

- Pokud bude z jakéhokoliv důvodu některé ustanovení této smlouvy shledáno neplatným, nečiní tato skutečnost neplatnou celou smlouvu. V takovém případě jsou smluvní strany povinny bez zbytečného odkladu neplatné ustanovení nahradit novým platným, jenž bude odpovídat smyslu a účelu této smlouvy.

- Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě.

- Smluvní strany prohlašují, že jsou řádně srozuměny s obsahem smlouvy a smlouvu uzavírají na základě své vážné a svobodné vůle, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Doložka dle § 23 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů

Rozhodnuto orgánem kraje: Rada Zlínského kraje

Datum: 18. 11. 2025 		        usnesení č. 1054/R32/25

Zkontroloval:

Za Objednatele:				Za Zhotovitele:

Ve Zlíně dne __________ 			Ve Zlíně dne __________

Ing. Radim Holiš, hejtman 		Ing. Jindřiška Skopalová, jednatelka

Přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace díla

Příloha č. 2 - Podmínky zajištění služeb v rámci podpory provozu díla

Příloha č. 3 – Technické požadavky na dílo

Příloha č. 4 – Požadavky na dokumentaci

Příloha č. 5 – Bezpečnostní pravidla pro práci v informačním systému IS ZK

# Příloha č. 1 – Specifikace díla

1. Předmět díla

Předmětem díla je metodická a technická modernizace Dotazníku profesních zájmů Zlínského kraje dostupného na adrese https://dotaznik.zlkraj.cz/.

Cílem je vytvořit moderní, metodicky validní a uživatelsky přívětivý on-line nástroj kariérového poradenství, který propojí výsledky profesního zájmového testu s informacemi o vzdělávací a profesní cestě uživatele.

2. Rozsah plnění

2.1 Metodické řešení

Základní dotazník

  - Volně přístupný bez přístupového kódu.

  - Cílem je poskytnout na základě vyplnění časově nenáročného dotazníku rychlou orientaci v kariérních preferencích a motivovat k vyplnění Plné verze.

  - Obsahuje omezený počet otázek, na jejichž základě dojde k výběru cca 10 profesí, o které má uživatel zájem.

  - Funkce fulltextového vyhledávání profesí – okamžitý přístup k informacím o profesích pro uživatele i kariérové poradce.

  - Výsledky neumožňují určování zájmového typu RIASEC.

Výstupy Základního dotazníku:

- Přehled cca 10 vybraných profesí podle největšího zájmu uživatele.

- Informace o:

  - oborech vzdělání potřebných pro přípravu na vybrané profese,

  - možnostech studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách (s důrazem na regionální nabídku),

  - zaměstnavatelích ve vybraném regionu Zlínského kraje, kteří nabízejí uplatnění pro vybrané profese.

- Doporučení pokračovat vyplněním Plné verze dotazníku a konzultovat výsledky s kariérovým poradcem.

Plná verze dotazníku

  - Přístupná pouze na základě přístupového kódu od administrátora (Zlínský kraj).

  - Vyplnění je anonymní, respondent má možnost návratu k rozpracovanému dotazníku a opakovaný návrat k výsledkům a jejich zpřístupnění dalším osobám prostřednictvím ID dotazníku a vlastního hesla. Uživateli bude nabídnuta možnost zaslat přihlašovací údaje (ID dotazníku a heslo) na e-mail, pokud jej při vyplňování uvede. E-mailová adresa bude použita pouze jednorázově pro zaslání těchto údajů a nebude ukládána v systému, aby bylo zajištěno dodržení zásad GDPR a zachována anonymita uživatele.

  - Vychází z metodiky RIASEC (Holland), výsledkem bude profilace uživatele z hlediska zájmových typů osobnosti RIASEC.

  - Výsledkem je komplexní shrnutí profesní cesty s propojením na vzdělávací obory, školy a zaměstnavatele Zlínského kraje.

  - Možnost konzultace výsledků prostřednictvím AI kariérového asistenta.

Výstupy Plné verze dotazníku:

- Profilace uživatele podle RIASEC – určení dominantních zájmových typů osobnosti včetně jejich pořadí.

- Podrobná zpráva o výsledcích - profesní cesta, která obsahuje:

  - vhodné oblasti uplatnění,

  - vhodné profese,

  - obory vzdělání vhodné pro odpovídající profesní cestu,

  - možnosti studia na středních, vyšších odborných a vysokých školách (s preferencí regionální nabídky),

  - seznam zaměstnavatelů ve vybraném regionu Zlínského kraje, kde je možné získat uplatnění ve vhodných profesích.

- Pokud mezi vhodnými profesemi bude některá z 30 klíčových profesí Zlínského kraje (po rozšíření 60), výstup obsahuje přímý odkaz na její detailní kartu na portálu monitorzk.cz.

- Možnost konzultace výsledků prostřednictvím AI kariérového asistenta, který využívá relevantní datové zdroje a odpovídá pouze na dotazy z oblasti profesní volby.

2.2 Technické řešení

Vývojové prostředí zajistí Zhotovitel, testovací a produkční prostředí zajistí Objednatel viz Implementační analýza Příloha 4.

Architektura systému

Webová aplikace s dvouvrstvou architekturou (serverová a klientská část).

- Serverová část: ASP.NET Core – logika, zpracování dat, komunikace s AI modelem.

- Klientská část: React SPA (Single Page Application), responzivní design pro PC, tablety i mobily.

- Databázový server: Microsoft SQL Server 2022 Express.

Uživatelský přístup a správa dotazníků

- Startovací dotazník: veřejný, bez ukládání odpovědí a návratu.

- Plná verze: přístupná prostřednictvím odkazu s omezenou platností, návratnost pomocí ID a hesla.

- Správa přístupových klíčů: prostřednictvím administrátorského rozhraní, kde lze přidělovat a kontrolovat využívání přístupů poskytovatelů KP.

Bezpečnost

- Hesla uživatelů budou uložena v nečitelné podobě pomocí robustního hashování.

- Autentizace přes Microsoft Entra ID (Azure Active Directory) zadavatele.

- Síťová ochrana – přístup k SQL Serveru povolen pouze z autorizovaných IP adres nebo VPN.

Databáze a datové zdroje

- Databáze povolání s vazbami na obory vzdělání a RIASEC typologii.

- Databáze středních, vyšších odborných a vysokých škol, s preferencí regionálních.

- Databáze zaměstnavatelů – správa a aktualizace v gesci objednatele, možnost filtrování podle regionů Zlínského kraje (vymezených objednatelem).

- Roční aktualizace všech klíčových datových sad.

- Vazby mezi sadami umožní zobrazit kompletní profesní cestu – od osobnostního typu, přes doporučené vzdělání až po zaměstnavatele.

Analytické nástroje a reporting

- Monitoring využívání dotazníků: počty vyplněných Startovacích a Plných verzí, rozložení výsledků dle RIASEC, četnost doporučených profesí a oblastí uplatnění.

- Reporty pro školy a kariérové poradce: souhrny využívání a anonymizované statistiky výsledků žáků/studentů.

- Regionální data: vytěžování informací o zaměstnavatelích a profesích zobrazovaných ve výstupech, podklady pro metodický a strategický rozvoj.

- Technické řešení reportingu: řízený reportingový modul napojený na MS SQL Server, možnost využití Power Query (Excel). Přístup pouze pro autorizované osoby.

Správa systému

- Administrátorské rozhraní pro správu uživatelů, databáze zaměstnavatelů a poskytovatelů KP.

- Funkce generování odkazů na plné verze dotazníků.

- Přehledy o počtech záznamů a datech poslední aktualizace klíčových evidencí.

- Uživatelské role: administrátor, správce databáze zaměstnavatelů, správce poskytovatelů KP, poskytovatel KP.

# Příloha č. 2 - Podmínky zajištění služeb v rámci podpory provozu díla

- Úvodní ustanovení

- Součástí plnění smlouvy podpora díla, která trvá v délce 31 měsíců, která se počítá od 1.6.2026. Ustanovení této přílohy č. 2 smlouvy se současně uplatňují i na odstranění nedostatků implementace. Veškeré náklady na podporu díla dle smlouvy a jejích příloh jsou zahrnuty v ceně za podporu, která je uvedena v článku III. smlouvy a Zhotovitel není oprávněn si za podporu účtovat jakékoliv další částky, pokud není v této příloze uvedeno jinak.

- Požadavek na servisní zásah může být Objednatelem uplatněn:

- e-mailem na adrese skopalj@trexima.cz; 
telefonem na čísle +420 602 716 857

- e-mailem na adrese obchod@trexima.cz; 
telefonem na čísle +420 725 024 472

- Práva a povinnosti Objednatele

- Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli veškerou součinnost potřebnou k zajištění služeb v rámci podpory díla dle ustanovení této přílohy č. 2 smlouvy. Objednatel se zejména zavazuje předávat Zhotoviteli potřebné nebo důvodně Zhotovitelem vyžádané informace a podklady pro provádění těchto služeb.

- Objednatel zajistí nahlášení závady na díle Zhotoviteli prostřednictvím některého z výše uvedených kontaktů. Závady budou přednostně hlášeny prostřednictvím e-mailu.

- Pro požadavek servisního zásahu Objednatel zajistí písemné nahlášení závady, ve kterém bude závada popsána, uvedena osoba Objednatele, která o závadě podá podrobnější informaci, a její telefonní číslo, a uvedeno jméno a telefonní číslo ohlašovatele závady.

- Objednatel zajistí Zhotoviteli pracovní prostor v místě instalace vybavení v rozsahu nutném pro provedení servisních služeb.

- Rozsah služeb v rámci podpory a práva a povinnosti Zhotovitele

- Smluvní podpora díla zahrnuje především následující:

- Odstranění nedostatků implementace zjištěných v etapě 2 uvedené ve smlouvě o dílo.

- Řešení závad v souladu s SLA dle čl. III, odst. 2 této přílohy.

- Pravidelná profylaxe díla minimálně 2x ročně v souladu s SLA dle čl. III, odst. 2 této přílohy.

- Zajištění všech potřebných aktualizací operačního systému, knihoven a komponent nezbytných pro stabilní a bezpečný provoz aplikace v rozsahu minimálně 2x ročně. Objednatel zajistí potřebné práce na infrastruktuře, na která nemá Zhotovitel dostatečná práva, po vzájemné konzultaci.

- Zajištění aktualizace databázových rejstříků, a to povolání, střední školy a vyučované obory, vyšší odborné školy a vyučované obory a vysoké školy a vyučované obory. Toto zahrnuje přípravu, testování a spuštění importních skriptů pro integraci nových referenčních dat v rozsahu minimálně 1x ročně.

- Reporting řešení závad a požadavků za fakturační období (kontrola dle e-mailové komunikace)

- Zajištění trvalé dostupnosti, licencování a provozu AI nástrojů (LLM) používaných v rámci díla v ročním limitu 20 000 bez DPH.

- Konzultace požadavků k úpravě nebo změně dodaného díla.

- Specifikace požadovaných služeb (SLA), které je Zhotovitel povinen zajistit:

Závadou se rozumí takový stav díla, který neumožňuje provádět jednotlivé funkce díla, nebo nejsou splněny podmínky stanovené v této smlouvě nebo v provozní/uživatelské dokumentaci díla.

Závadou není takový stav díla, který byl způsoben neodborným zásahem obsluhy.

Požadavek je takový stav, kdy je Objednatelem vyžadována úprava nebo změna dodaného díla. Zhotovitel je povinen Objednateli potvrdit e-mailem přijetí nahlášené závady, odsouhlasit si Objednatelem přiřazenou kategorii důležitosti, a to i v případě, že byla nahlášena telefonicky, a neprodleně zahájit práce na odstranění závady nebo řešení požadavku ve lhůtách podle následující tabulky. Konečné rozhodnutí přiřazení kategorie důležitosti je na Objednateli.

Závady a požadavky jsou klasifikovány dle jejich závažnosti a provozních podmínek na tři kategorie důležitosti:

- Vysoká

- závady vylučující užívání díla nebo jeho důležité a ucelené části (tj. problémy zabraňující provozu díla), provoz díla je zastaven.

- požadavky vysoké priority řešení, zejména ohrožující provoz nebo bezpečnost díla či jeho částí

- Střední

- závady způsobující problémy při užívání a provozování díla nebo jeho části, ale umožňující provoz díla. Provoz díla je omezen, ale činnosti mohou pokračovat určitou dobu náhradním způsobem.

- požadavky střední priority řešení

- Nízká

- provoz díla je závadou ovlivněn, ale může pokračovat jiným způsobem, např. organizačními opatřeními. o ostatní požadavky

| Režim | Kategorie závad a požadavků | Potvrzení o přijetí závad a požadavků | Max. doba do vyřešení závad a požadavků od nahlášení |
| --- | --- | --- | --- |
| 8 x 5 | Vysoká | do 6 hodin | do 5 pracovních dnů* |
| 8 x 5 | Střední | do 6 hodin | do 10 pracovních dnů* |
| 8 x 5 | Nízká | do 6 hodin | do 15 pracovních dnů* |

Po nahlášení a následném zpětném potvrzení závady nebo požadavku kontaktuje řešitel případu Objednatele a dohodne podrobnosti a způsob řešení.

Řešení závad a požadavků probíhá v režimu 8 x 5 tj. v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

V odůvodněných případech se smluvní strany mohou písemně dohodnout na jiném (pozdějším) nástupu k servisnímu zásahu.

* pracovním dnem se rozumí doba od 8.00 do 16.00 hodin v pracovní dny pondělí až pátek (mimo víkendy a svátky platné v České republice), přičemž platí, že max. doba vyřešení závad a požadavků se počítá od hodiny nahlášení závady či požadavku.

Příklad. Je-li nahlášena závada v režimu kategorii „Vysoká“ e-mailem v 15.30 hodin, je Zhotovitel povinen potvrdit přijetí závady či požadavku nejpozději do 13.30 hod následující pracovní den, a dále je povinen vyřešit závadu či požadavek nejpozději do 15.30 hodin pátého pracovního dne (počítáno od nahlášení). Pro závady a požadavky v kategorii „Střední“ a „Nízká“, platí, že tyto musí být vyřešeny nejpozději do 15.30 hodin desátého resp. patnáctého pracovního dne (počítáno od nahlášení).

- Činnosti nad rámec služeb podpory provozu díla

- Zhotovitel se zavazuje také k vykonávání činností nad rámec služeb podpory provozu díla (zejména rozvojové požadavky nad rámec činností uvedených v článku III. odst. 1 této přílohy), a to za cenu v místě a čase obvyklou, uvedenou v následující tabulce:

|  | Kč bez DPH |
| --- | --- |
| Hodinová sazba při činnostech nad rámec komplexní podpory | 1 300 |

- Vedle částky dle předchozího odstavce je Zhotovitel oprávněn vyúčtovat také cestovné za ceny v místě a čase obvyklé.

- Cena za činnosti dle tohoto článku není součástí ceny za podporu díla nabídnutou Zhotovitelem v nabídce a bude fakturována Zhotovitelem samostatně.

- Smluvní pokuty za porušení podmínek zajištění provozu a podpory

Smluvní pokuty vztahující se k podmínkám podpory díla jsou uvedeny v článku VII. smlouvy.

# Příloha č. 3 – Technické požadavky na dílo

## Požadované technické parametry dostupnosti a výkonnosti

Objednatel požaduje dodávku kvalitně provedeného a optimalizovaného software a nikoliv software, který bude nedostatečnou kvalitu návrhu a zpracování na úrovni kódu a procesů kompenzovat nepřiměřenými systémovými prostředky a požadavky na ně směrem k objednateli za účelem dodržení odezvy a funkcionality systému.

- SLA 95 %

- Počet paralelně pracujících uživatelů 50

- První request (first byte) vyřízený do 300ms

- Maximální doba odezvy z Aplikace změřená službou webpagetest.org bude 2 sekundy na poskytnutých HW prostředcích KÚZK specifikovaných v implementační analýze.

### Obecné požadavky

Ovládání a dokumentace Aplikace musí být v českém jazyce.

S ohledem na předpokládaný dlouhodobý provoz a životnost pořizovaného řešení požadujeme, aby byla Aplikace postavena na současných, a nikoliv již překonaných nebo opouštěných technologiích, které zajistí dlouhodobou podporu daného řešení. Za překonané nebo opouštěné technologie jsou považovány takové, u kterých je známo, že v příštích 2 letech jejich tvůrce ukončí podporu jejich životního cyklu a dále takové, jejichž vývoj a podpora již byla ukončena.

### Zákonné normy, standardy a požadavky

Aplikace musí být v souladu s platnou legislativou, která se vztahuje na informační systémy určené pro státní správu a samosprávu. V rámci provozu Aplikace dodavatel zajistí dodržení současných a nových legislativních požadavků.

Cookies lišta v souladu s novelou zákona č. 374/2021 Sb., o elektronických komunikacích.

Aplikace musí být v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 - obecné nařízení o ochraně osobních údajů – General Data Protection Regulation (GDPR).

Aplikace musí splňovat všechny relevantní požadavky zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, které je možno zajistit technicky v Aplikaci.

Aplikace bude v souladu s Doporučením pro webové stránky, které je definováno ve stanovisku č. 1/2011 Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Aplikace musí splňovat kromě zákonných požadavků i všechny obecně uznávané normy a standardy pro webové řešení, zejména:

- Zákon č. 99/2019 Sb.

- HTML 5, CSS 3

- WCAG 2.1. AA

Zajištění logování Aplikace dle § 22 odst. 2 vyhlášky 82/2018 Sb., o kybernetické bezpečnosti

### Bezpečnostní požadavky

Aplikace musí mít nainstalovány všechny relevantní bezpečnostní záplaty již v době předání a stanoveny mechanismy pro implementaci aktuálních bezpečnostních záplat během provozu.

U všech vstupních polí přístupných anonymním uživatelům musí mít webová Aplikace implementovány antispamové ochranné mechanismy.

Aplikace musí přistupovat do databáze jen prostřednictvím jednoho speciálního „společného“ účtu. Tento účet musí být odlišný od administrátorského účtu, který bude používán pro správu / vzdálenou správu.

V rámci implementační fáze bude na základě společného jednání Objednatele a Zhotovitele navržena Zhotovitelem bezpečná architektura systému pro provoz v rámci KÚZK, výslednou architekturu schvaluje Objednatel.

### Technické požadavky

Požadujeme webové řešení, které je nezávislé na platformě klientských stanic.

Aplikace podporuje responzivní zobrazování.

Aplikace musí být optimalizována pro běžně používané internetové prohlížeče a

zařízení. Podporovaná je vždy aktuální a jedna předchozí verze poslední vydané

číselné řady prohlížeče:

- Desktop: Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome

- Mobilní zařízení: Google Chrome, Safari

Aplikace musí být optimalizována, aby z hlediska výkonnosti byly při práci

uživatelsky přívětivé doby odezev.

- Správně strukturovaný HTML kód.

- Vložené skripty sloučeny do co nejmenšího počtu souborů, komprimovány, použít optimalizované obrázky v co nejmenších velikostech.

Aplikace musí umožňovat centralizovanou správu aktualizací. Aktualizace budou distribuovány do Aplikace automatizovaně nebo dodavatelem manuální distribucí.

Funkčnost klientské části aplikace musí být ověřena a zaručena na operačním systému Microsoft Windows 10, Microsoft Windows 11 a všech dalších vyšších verzích.

## Šifrování a kryptografie

Komunikace mezi serverovou a klientskou částí Aplikace bude probíhat v šifrované podobě. Systém musí naplňovat níže uvedené minimální požadavky na kryptografii, které vychází z aktuální best practise a z doporučení NÚKIB.

Pro šifrování, elektronické podepisování a provádění otisků dat (hashování) nesmí být použity proprietární/uzavřené algoritmy, ale ty, které jsou považovány za standardy, jejich funkcionalita je všeobecně známá, popsaná a jsou všeobecně považovány za bezpečné.

Hashovací funkce – Ukládání otisků hesel

- pro ukládání hesel uživatelů mohou být použity pouze tyto tzv. pomalé hashovací funkce:

  - Argon2i

  - bcrypt

  - scrypt

  - PBKDF2

- při hashování hesla musí být použit pseudonáhodně vygenerovaný kryptografický salt

- pro ukládání hesel nesmí být použity tzv. rychlé hashovací funkce typu MD-X, SHA-X, apod.

V rámci akceptace v etapě 2 – implementační fáze bude objednatelem provedena kontrola pomocí veřejně dostupných kontrolních služeb https://www.ssllabs.com/, https://www.securityheaders.com/ a https://observatory.mozilla.org/, kdy bude vyžadováno splnění alespoň úrovně A.

### Kryptografie

Je vyžadováno:

- verze protokolu minimálně TLSv1.2 a vyšší

- cipher suite musí být vybrána na základě serverem preferovaného pořadí

- vyšší priority musí mít cipher suites, které obsahují varianty asymetrických algoritmů s eliptickými křivkami, např.:

  - ECDHE musí mít vyšší prioritu než DHE

  - ECDSA musí mít vyšší prioritu než DSA

- všechny EXPORT cipher suites musí být zakázány

- algoritmy a funkce pro výměnu klíčů

  - algoritmus pro výměnu klíčů musí podporovat Perfect forward secrecy

    - tzn., že šifrovací klíč je vyměněn mezi klientem a serverem tak, aby jej nebylo možné získat se znalostí privátního klíče serveru, např. musí být použit DiffieHellman (DH nebo ECDH) algoritmus

    - a navíc se musí jednat o tzv. ephemeral Diffie-Hellman (DHE, ECDHE), tzn. že pro každou session je generován nový set Diffie-Hellman klíčů

  - délky klíčů:

    - pro Diffie-Hellman (DH) - je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů

    - pro Elliptic Curve Diffie-Hellman (ECDH) – 256 bitů a více

  - nesmí být použita anonymní výměna klíčů

- algoritmy a funkce pro autentizaci

  - minimální délky klíčů:

    - RSA – je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů

    - ECDSA - 256 bitů

- algoritmy a funkce pro symetrické šifrování

  - nesmí být použita hodnota NULL v cipher suites

  - nesmí být použity tyto šifry:

    - ○ DES, 3DES, RC4

  - minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů

  - cipher suites s šiframi s větší délkou klíče musí mít větší prioritu v seznamu ciphersuites než s menší délkou klíče

- MAC (Message Authentication Code)

  - použití SHA funkce s minimální délkou hashe 256 bitů

  - vyšší délky otisků musí mít vyšší prioritu v cipher suites

- Způsob naplnění:

  - Diffie-Hellman implementace: https://weakdh.org/sysadmin.html

### Certifikáty

- minimální délka privátního klíče

  - RSA 2048 bitů 5

  - ECDSA - 256 bitů

- hash funkce pro podpis

  - SHA-2 s minimální délkou 256 bitů

- v případě veřejně publikované webové aplikace

  - certifikát musí být vydaný důvěryhodnou certifikační autoritou, bude rozpracováno v rámci prováděcí dokumentace

  - je možné použít multi-domain certifikát, ne však wildcard certifikát

### Asymetrická kryptografie – TLS cipher suites

Doporučené cipher suites (v doporučeném pořadí), které naplňují výše zmíněné požadavky

- TLS1.3:

  - TLS_AES_256_GCM_SHA384 TLS_CHACHA20_POLY1305_SHA256

  - TLS_AES_128_GCM_SHA256 TLS_AES_128_CCM_SHA256

- TLS1.2:

  - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

  - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

  - TLS_ECDHE_ECDSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

  - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

  - TLS_ECDHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

  - TLS_ECDHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

  - TLS_DHE_RSA_WITH_AES_256_GCM_SHA384

  - TLS_DHE_RSA_WITH_AES_128_GCM_SHA256

  - TLS_DHE_RSA_WITH_CHACHA20_POLY1305_SHA256

### Šifrování, podepisování a autentizace

- týká se různých technologií PKI, PGP, S/MIME, SSH, apod.

- minimální délka klíče

  - algoritmus DSA – je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů

  - algoritmus RSA – je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů

  - algoritmus ECDSA - 256 bitů

- Ověřování (např. SSH klíče)

  - délka klíče u RSA a DSA algoritmů je preferováno 3072 bitů, ale v odůvodněných případech je možné využít 2048 bitů

  - délka klíče minimálně 256 bitů u algoritmů používajících eliptické křivky.

### Symetrická kryptografie

- nesmí být použity tyto šifry:

  - DES, 3DES, RC4, Blowfish, Kasumi

- minimální délka šifrovacího klíče - 128 bitů

  - pro šifru Chacha20 minimálně 256 bitů a se zatížením klíče menším než 256 GB

- nesmí být použity tyto módy pro ochranu integrity:

  - HMAC-SHA1, CBC-MAC-X9.19 6 3.2.2.

### HTTP hlavičky webového serveru

Webový server musí být nakonfigurován tak, aby zajišťoval maximální možnou míru bezpečnosti informační a naplňoval minimálně následující požadavky na bezpečnostní http hlavičky:

- X-Frame-Options

  - Musí být implementována (tzn. server ji musí klientské aplikaci zasílat)

  - Záhlaví může nabývat pouze hodnot DENY nebo SAMEORIGIN dle potřeby

- Strict-Transport-Security

  - Musí být implementována

  - Direktiva max-age musí nabývat hodnoty minimálně 31536000

  - Ostatní direktivy jsou volitelné

- Content-Security-Policy

  - Musí být implementována

  - Nesmí obsahovat direktivy unsafe-inline, unsafe-eval

  - Aktiva mohou být načítána pouze prostřednictvím zabezpečeného protokolu (direktiva https:)

  - Aktiva mohou být načítána pouze z konkrétních a bezpečných zdrojů

  - Pokud by bylo nutné načítat aktiva z jiných zdrojů, které nejsou umístěny na infrastruktuře Objednatele či infrastruktuře Dodavatele, je nutné nejprve schválení Objednatelem. Bez schválení nemohou být tyto zdroje použity k načítání aktiv.

- X-Content-Type-Options

  - Musí být implementována

- Referrer-Policy

  - Musí být implementována

  - Nesmí obsahovat direktivy: prázdný string, unsafe-url

- Permissions-Policy

  - Musí být implementována

  - Mohou být povolena pouze ta oprávnění, která jsou skutečně potřeba, všechna ostatní musí být explicitně zakázána

- X-XSS-Protection

  - Musí být implementována

  - Directiva politiky musí nabývat hodnoty 1; mode=block

- Server

  - Pokud je hlavička implementována, musí být změněna tak, aby neodhalovala citlivé informace odhalující verzi webového serveru

- Set-Cookie

  - Pokud se jedná o session cookies, musí obsahovat direktivu nastavující secure a httponly flagy.

- Cross-Origin-Embedder-Policy

  - Musí být implementována

- Expect-CT

  - Musí být implementována

- Cross-Origin-Opener-Policy

  - Musí být implementována

- Cross-Origin-Resource-Policy 7

  - Musí být implementována

### Ověření bezpečnosti

Aby mohl být informační systém zařazen do infrastruktury objednatele a akceptován, musí splňovat bezpečnostní opatření, která zajistí, že informační systém nebude vykazovat zranitelnosti při ověření penetračními testy minimálně dle metodiky OWASP Testing Guide, ve stable verzi 4.2.

Podmínkou pro akceptaci předmětu plnění je, aby žádný z případných nálezů penetračních testů neměl dle scoring systému CVSS v3.1 base score větší hodnotu než 3.9.

Objednatel si vyhrazuje právo provést penetrační test jakékoliv části předmětu plnění.

Zhotovitel se zavazuje, že v rámci vývoje Aplikace byly provedeny vlastní penetrační testy minimálně dle metodiky OWASP Testing Guide, ve stable verzi 4.2 a odstraněny všechny nálezy před nasazením u Objednatele. Aplikace bude testována minimálně dle metodiky OWASP Testing Guide, ve stable verzi 4.2. Zhotovitel  vyhotovuje záznamy o penetračním testování a výsledky předloží na požádání.

Bezpečnost řešení Aplikace musí být chráněna proti známým bezpečnostním chybám, nejenom dle metodiky OWASP.

### Zajištění bezpečnosti

Zhotovitel  je povinen zajistit bezpečný provoz dodávaného řešení. V případě zjištění zranitelnosti řešení, zejména v případě jejího zveřejnění a přidělení CVE označení, je Zhotovitel  povinen provést bezodkladné opatření ke snížení dopadů takové zranitelnosti. Dále je Zhotovitel  povinen provést instalaci bezpečnostních záplat v termínech definovaných v tabulce služeb a SLA dle závažnosti CVE dle scoring systému CVSS v3.1 base score.

# Příloha č. 4 – Požadavky na dokumentaci

Součástí dodávky Aplikace bude kompletní „Provozní dokumentace“ dle požadavků zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a vyhlášky č. 360/2023 Sb., o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné správy  a to i v případě, že se nejedná o ISVS.

Dokumentace bude také obsahovat podrobný popis implementace. Tento popis bude součástí Systémové příručky nebo může být uveden v samostatném dokumentu. Veškerá dokumentace bude předána v elektronické podobě.

Obsahem dokumentace je zejména:

## Implementační část (implementační analýza)

Vznikne nejpozději na začátku etapy 2. , bude v ní popsáno co, na kterých serverech a kde je nainstalováno, nastaveno, jaké služby a úlohy v jaké časové intervaly a pod jakými účty jsou spouštěny. Její schválení Objednatelem je nezbytným předpokladem pro realizaci testovacího a produkčního prostředí na infrastruktuře Objednatele. Stručný a věcný popis, minimálně části v systémové a bezpečnostní části označené zkratkou [impl]. Podrobnější popis pak bude uveden ve finální

systémové a bezpečnostní části.

## Systémová část

Bude obsahovat:

- schéma a popis aplikační a systémové architektury a infrastruktury – topologie, popis struktury adresářů a databáze atd. [impl]

- systémové požadavky pro běh Aplikace, [impl]

- popis použitých technologií a jejich verzí [impl]

- nastavení proti přetěžování systému, [impl]

- popis aplikačních rozhraní pro možnosti aplikační, popř. procesní integrace

- popis existujících vazeb - např. integrace Entra ID, datového modelu, importů, atd  – co, kdy, jak, kým apod. [impl]

- podporované standardy při integraci systémů – datové, systémové, bezpečnostní apod.

- možnosti zajištění rozšíření stávající funkcionality pro potřeby integrovatelnosti aplikace s okolními systémy

- režim správy Aplikace (kdo, co spravuje) [impl]

- princip aktualizace

- seznam licencí

- plány nasazování aktualizací, podle nichž budou průběžně vydávané záplaty testovány a následně aplikovány na IS

## Bezpečnostní část

Popis realizovaných bezpečnostních opatření, mechanismů

a jejich návazností:

- popis veškerých metod přístupů např.: aplikace přistupuje k DB – bude uveden účet a odkaz na umístění hesla, četnost (pokud jde o relevantní údaj) apod. [impl]

- popis autorizace a autentizace uživatele [impl]

- popis uživatelských rolí, jejich oprávnění [impl]

- popis správy uživatelů [impl]

- logování – kam se loguje, kde se nastavuje úroveň logování, co se loguje

- zálohování - co, jak často, na jak dlouho, kam, jakým způsobem atd.

- popis a návod k využívání bezpečnostních funkcí (pokud jsou implementovány), vztah k jednotlivým rolím, k činnosti správce (záleží na typu a účelu aplikace, např. doba timeout session, zasílání SMS při určitých akcích, kdo může prohlížet logy, spouštět synchronizaci apod.) [impl]

- popis naplnění doporučení OWASP Top10 2021

## Provozní část

- administrátorská příručka

- uživatelská příručka

# Příloha č. 5 – Bezpečnostní pravidla informačního systému Zlínského kraje

## Bezpečnostní pravidla informačního systému (IS) Zlínského kraje (ZK)

Verze 2.7

ICT (informační a komunikační technologie) jsou veškeré informační technologie používané pro komunikaci a práci s informacemi

IS (Informační systém) je celek složený z počítačového hardwaru, souvisejícího softwaru a dat.

Správce IS je pracovník Odboru informačních a komunikačních technologií, Oddělení serverové a síťové infrastruktury ZK. Je uveden jako odpovědná osoba předávajícího v předávacím protokolu o předání přihlašovacích údajů.

Druhá smluvní strana je subjekt, se kterým Zlínský kraj uzavřel smlouvu, jejíž přílohou jsou tato bezpečnostní pravidla, a dále všichni jeho pracovníci, poddodavatelé apod.

Při porušení bezpečnostních pravidel druhou smluvní stranou mohou být přidělené přístupové účty bez předchozího upozornění zablokovány nebo zcela odebrány.

### 1) Přístup k IS ZK

a) Přístup jiných subjektů (druhé smluvní strany) k IS ZK je možný pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu se Zlínským krajem.

b) Druhá smluvní strana je povinna používat pouze jí přidělené přístupy a povolené způsoby přístupu, (fyzické přístupy, přístupové údaje, povolené časy pro přístup a přidělená oprávnění), a je odpovědná za jejich používání. Přidělené údaje jsou pro druhou stranu závazné, jsou důvěrné a jsou platné jen po dobu platnosti smlouvy. Tyto údaje jsou uvedeny v Předávacím protokolu k účtu. Přidělené přístupové údaje jsou přiděleny konkrétní osobě a nesmí být sdíleny.

c) Přístupy a přístupová oprávnění jsou přidělena pouze v rozsahu nezbytně nutném pro výkon smluvních závazků. Druhá smluvní strana nesmí bez souhlasu správce IS vytvářet nové přístupové účty a do přidělených účtů a oprávnění zasahovat a měnit je. Pokud druhá smluvní strana zjistí, že skutečná oprávnění jsou odlišná od dohodnutých, neprodleně na to upozorní odpovědné osoby nebo Správce IS.

d) Přistupovat k IS ZK mohou pouze poučení pracovníci druhé smluvní strany. Druhá smluvní strana zajistí před zahájením prací poučení a proškolení všech svých pracovníků a subdodavatelů, kteří budou přistupovat k IS ZK.

### 2) Práce v IS ZK

a) Druhá smluvní strana je povinna dodržovat bezpečnostní pravidla a stanovené postupy pro práci v IS ZK a nese v souladu s platnou legislativou a předpisy svůj díl odpovědnosti za nedodržení či porušení pravidel, případně za škody vzniklé v důsledku bezpečnostních incidentů, které zavinila.

b) Druhá smluvní strana zajistí přiměřenou úroveň bezpečnostního povědomí svých zaměstnanců a dodavatelů, kteří se podílejí na plnění předmětu smlouvy.

c) Je přísně zakázáno vykonávat jiné než dohodnuté činnosti, přistupovat k jiným než povoleným prostředkům, službám, serverům a datům, a tyto zdroje nesmí neúměrně zatěžovat. Dále je zakázáno provádět jakékoli úkony směřující k zjišťování rozsahu přidělených oprávnění, monitorování síťové komunikace, dostupnosti síťových prostředků a služeb a způsobů zabezpečení které nesouvisí s plněním předmětu smlouvy, a provádět pokusy o jejich překonání.

d) Druhá smluvní strana nesmí vytvářet žádné přístupové cesty do IS ZK a měnit přístupová oprávnění. Tyto změny může provádět Správce IS na základě písemné žádosti.

e) Činnost druhé smluvní strany v IS ZK je monitorována a evidována. Neoprávněné aktivity může Správce IS zakázat. Pověření pracovníci ZK mohou ověřovat dodržování stanovených bezpečnostních pravidel a plnění smluvních povinností, nebo je nechat prověřit třetí osobou .  Druhá smluvní strana jim při tom poskytne nezbytnou součinnost. V případě zjištění nedostatků je povinna druhá smluvní strana tyto odstranit ve lhůtě stanovené Správcem IS.

f) Pracovníci druhé smluvní strany jsou povinni řídit se pokyny odpovědných osob (uvedených ve smlouvě), Správců IS a dalších pracovníků Odboru informačních a komunikačních technologií.

g) Druhá smluvní strana je povinna bez zbytečného prodlení předávat Správci IS informace o provedených zásazích a změnách, promítnout je do dokumentace a předat Správci IS. Všechny změny, které mohou ovlivnit bezpečnost IS ZK, musí být předem projednány a schváleny Správcem IS.

### 3) Účty a hesla

a) Druhá smluvní strana je povinna chránit přístupové účty heslem. Druhá strana nesmí sdělit názvy účtů a hesla žádné neoprávněné osobě. Heslo musí splňovat aktuální požadavky ZK na kvalitu a platnost a musí být uchováno v tajnosti. Hesla musí být vždy předávána bezpečným způsobem. Pokud je to možné, musí být použita více faktorová autentizace.

b) Přístupové účty jsou standardně neaktivní. Jejich aktivaci na dobu nezbytnou k provedení dohodnutých prací schvalují a zajištují na základě žádosti druhé smluvní strany odpovědné osoby ZK. Žádost musí obsahovat informace o prováděných činnostech a předpokládané době prací. Druhá smluvní strana nesmí bez předchozího schválení provádět jiné než nahlášené práce.

### 4) Vzdálený přístup a vzdálená údržba

a) Vzdálený přístup do IS ZK je možný pouze způsobem schváleným ZK, popsaným ve smlouvě nebo schválené technické dokumentaci. Vzdálený přístup musí být vždy šifrován. Přistup ke konkrétním systémům či technologiím musí probíhat přes přidělený přístupový „jump server“ ZK, na kterém musí být viditelné všechny prováděné činnosti. Činnosti vzdálené správy jsou ze strany ZK zaznamenávány.

b) Druhá smluvní strana smí vzdáleně přistupovat do IS ZK pouze z pracovní stanice, která má nainstalovaný podporovaný operační systém, nainstalovány všechny bezpečnostní záplaty operačního systému vydané výrobcem, a má aktivní a aktuální antivirovou ochranu.

c) Druhá smluvní strana smí vzdáleně přistupovat do IS ZK pouze z ověřených IP adres. Konkrétní IP adresy schvaluje Správce IS.

d) Přístup k IS ZK za účelem vzdálené údržby musí být chráněn kromě šifrování i silnou autentizací druhé smluvní strany.

e) Pracovní stanice určené k přístupu do IS ZK ze vzdálené lokality musí být druhou smluvní stranou fyzicky zabezpečeny proti přístupu neoprávněných osob.

### 5) Zabezpečení fyzického přístupu k IS

a) Servery, síťové komponenty a další ICT zařízení jsou zabezpečeny proti fyzickému přístupu. Přístup do místností se servery s citlivými daty a přístup k síťovým zařízením je regulován a odpovídajícím způsobem monitorován. Pokud fyzické zabezpečení citlivých dat není dostatečné, musí být zabezpečena šifrováním.

b) Opravy ICT komponent mohou být prováděny pouze na základě smluvně ošetřeného vztahu se ZK.

c) Fyzický přístup k prostředkům IS je umožněn pouze druhým smluvním stranám (servisní a dodavatelské organizace, dohody o provedení práce apod.), u kterých udělení přístupu vyplývá z uzavřené smlouvy. Fyzický přístup k prostředkům IS je možné uskutečnit pouze se souhlasem Správce IS nebo vedoucího oddělení serverové a síťové infrastruktury, Odboru informačních a komunikačních technologií.

d) Pohyb pracovníků druhých smluvních stran v prostorách serverovny (servisní zásah, revize zařízení apod.) je možný pouze v doprovodu odpovědných pracovníků Odboru informačních a komunikačních technologií nebo jimi pověřených osob.

e) Pro přímé připojení (v prostorách ZK) do IS ZK smí být použita pouze přidělená technika ZK. Připojování cizí techniky do vnitřní sítě ZK je zakázáno. Výjimky povoluje Správce IS. 3

f) Na přidělenou techniku ZK nesmí být bez souhlasu Správce IS nahráván, instalován nebo z ní odebírán žádný software.

g) Při opuštění pracoviště musí druhá smluvní strana provést jeho zajištění (pracovní stanice, nosiče dat, papírové dokumenty) před neoprávněným přístupem.

h) Druhá smluvní strana je povinna uchovávat přenosná paměťová média na bezpečném místě, např. v uzamčené skříni, stolu nebo místnosti. Originální datová média a záložní kopie citlivých souborů musí být chráněna nejen proti odcizení a zneužití, ale i proti poškození nebo zničení.

i) Druhá smluvní strana je povinna chránit přidělené pracovní stanice a data na nich uložená proti odcizení, proti neoprávněnému přístupu a proti poškození nebo zničení.

### 6) Důvěrnost informací

a) Za důvěrné informace ZK (bez ohledu na formu jejich zachycení) se považují zejména veškeré technické informace o IS ZK, které nebyly ze strany ZK označeny jako veřejné.

b) Druhá smluvní strana je povinna zajistit odpovídající ochranu všech důvěrných informací.

### 7) Ochrana dat a informačních aktiv

a) Data ZK jsou ve vlastnictví ZK, který k nim má primární užívací právo.

b) Druhá smluvní strana je povinna chránit všechna data ZK, se kterými přijde do styku. Všechny nové aplikace a aktualizace musí být ověřeny v testovacím prostředí. Používat ostrá data pro zkušební a testovací účely je zakázáno. Výjimku může v odůvodněných případech povolit pouze vedoucí odboru ICT.

c) Druhá smluvní strana odpovídá za všechna převzatá data (elektronická a tištěná), způsob jejich použití a ochranu před neoprávněným přístupem a zneužitím. Není-li ve smlouvě stanoveno jinak, před ukončením smluvního vztahu druhá smluvní strana vrátí všechna převzatá data a všechny jejich kopie bezpečně zlikviduje.

d) Druhá smluvní strana je do protokolárního předání pracovníkům ZK odpovědná za všechna zpracovávaná aktiva a je povinna je odpovídajícím způsobem zabezpečit. Dále je povinna vytvořit a průběžně aktualizovat plán zálohování.

e) Ukládání pracovních dat je možné pouze na místa, která určí odpovědná osoba.

f) Druhá smluvní strana nesmí zobrazovat, měnit, mazat nebo kopírovat citlivá data, zejména pak osobní údaje, pokud to nesouvisí se schváleným účelem přístupu.

g) Vadná zařízení (včetně pevných disků) s nešifrovanými citlivými daty mohou být druhou smluvní stranou předány externím servisním specialistům pouze po schválení Správcem IS nebo vedoucím oddělení serverové a síťové infrastruktury, Odboru informačních a komunikačních technologií.

h) Pokud druhá smluvní strana při práci v IS ZK přijde do styku s osobními údaji dle platné legislativy nebo jinými neveřejnými informacemi, je povinna o zjištěných skutečnostech zachovávat mlčenlivost a zajistit jejich utajení, a to i po ukončení platnosti této smlouvy.

i) Všechna nepotřebná data (elektronická, na mediích i papírová) musí být druhou smluvní stranou vždy neprodleně bezpečně skartována.

j) Druhá smluvní strana je povinna všechny zásahy na serverech předem odsouhlasit se Správcem IS a zaznamenat stanoveným způsobem.

k) Druhá smluvní strana je povinna řídit změny v konfiguraci systému, při realizaci aktualizací, zálohování apod. Druhá smluvní strana navrhne předmětné změny, tyto zdokumentuje a předloží Správci IS. Druhá smluvní strana poskytuje součinnost Správci IS při vyhodnocení rizik (např. prostřednictvím analýzy rizik) a potencionálních dopadů změny. Druhá smluvní strana je povinna v případě vyžádání Správcem IS provést testování funkčnosti a bezpečnosti změny. Změnu provede až po odsouhlasení Správcem IS, přičemž vždy takovým způsobem, aby byla zaručena i možnost navrácení do předchozího stavu.

l) Druhá smluvní strana je povinna řídit rizika a na požádání informovat Správce IS jakým způsobem řídí rizika (včetně popisu způsobu řízení rizik či metody řízení) a jaká jsou zbytková rizika související s předmětem dodávané služby. Správce IS má právo způsob řízení rizik  u druhé smluvní strany ověřit a druhá strana je povinna poskytnout Správci IS nezbytnou součinnost.

### 8) Ochrana proti škodlivým kódům

a) Druhá smluvní strana je povinna všechny servery a pracovní stanice v IS ZK a pracovní stanice druhé smluvní strany, které se připojují k IS ZK, vybavit antivirovým skenerem. Výjimky schvaluje Správce IS.

b) Pokud některé aplikace nabízejí možnost zvýšené ochrany, musí být odpovídajícím způsobem nastavena. Způsob nastavení schvaluje Správce IS.

c) Nebezpečné typy souborů jsou blokovány na hranicích bezpečnostního perimetru. Výjimky schvaluje v řádně odůvodněných a zdokumentovaných případech Správce IS.

d) Druhá smluvní strana je povinna dodržovat zásady ochrany proti virům a škodlivým kódům nejen pro nastavení a využívání prostředků ZK, ale i na přístupových bodech a svých vlastních zařízeních.

e) Druhá smluvní strana je povinna pro zajištění provozní a komunikační bezpečnosti provádět pravidelné sledování a analýzy technických zranitelností a jejich následné ošetření.

### 9) Bezpečnostní incidenty

a) Druhá smluvní strana je povinna neprodleně (telefonicky a následně písemně např. prostřednictvím Helpdesku, e-mailu apod.) hlásit odpovědným osobám porušení těchto Bezpečnostních pravidel, všechny zjištěné neobvyklé události, které jsou, nebo mohou být bezpečnostními incidenty, a to zejména ve vztahu k plnění smlouvy, jejíž přílohou jsou tato bezpečnostní pravidla, zjištěná zranitelná místa, nedostatky a nesoulady. Při jejich prošetřování a odstraňování je povinna poskytnout účinnou součinnost.

b) Druhé smluvní straně není povoleno řešení bezpečnostních incidentů a odstraňování nedostatků či nesouladů vlastními silami bez předchozího schválení Správcem IS.

### 10) Používání internetu

a) Druhá smluvní strana může používat při práci v IS ZK internet pouze pro účely plnění smlouvy a za podmínky dodržování všech všeobecně uznávaných bezpečnostních pravidel, platných pro práci s internetem. Stahování souborů, používání FTP a jiných služeb je možné jen po dohodě se Správcem IS.

b) Pokud není ve smlouvě stanoveno jinak, není povoleno využívat elektronickou korespondenci z prostředí ZK.

### 11) Tisk

a) Druhá smluvní strana může tisknout na tiskárnách ZK pouze s povolením odpovědné osoby. Tisknout je povoleno pouze dokumenty související s předmětem smlouvy a při tisku je nutno šetřit spotřební materiál.

b) Druhá smluvní strana je povinna zabezpečit tištěné dokumenty proti neoprávněnému přístupu jak během tisku, tak i po jeho vytisknutí, až do jejich bezpečné skartace.

### 12) Použití kryptografických technik

a) Kryptografické metody musí být druhou smluvní stranou použity vždy, jestliže není možné bezpečnost dat nebo komunikace zaručit jinými způsoby. Jedná se např. o přenosy citlivých dat prostřednictvím nedůvěryhodných sítí nebo přístup externích subjektů k citlivým zdrojům.

b) Druhá smluvní strana je oprávněna použít pouze takové kryptografické algoritmy a protokoly a v takovém užití (např. odpovídající délky klíčů), které jsou podle platných standardů všeobecně považovány za bezpečné.

c) Druhá smluvní strana není oprávněna použít proprietární nebo obecně neuznávané algoritmy, výjimky povoluje Správce IS.

### 13) Předání dat

a) Data vzniklá při používání systému musí být exportovatelná v otevřeném, strukturovaném a strojově čitelném formátu (např. formát csv, xml, json), přičemž přesný formát odsouhlasuje Správce IS. K exportovaným datům bude dodán popis struktury, význam a vazby mezi jednotlivými daty.

b) Data musí být předána při ukončení smluvního vztahu a kdykoliv na vyžádání Správce IS. V případě, že Správce IS při ukončení smluvního vztahu rozhodne, že již data nejsou potřebná, zajistí druhá smluvní strana jejich bezpečnou likvidaci. Konkrétní způsob likvidace dat musí být odsouhlasen Správcem IS.

c) Druhá smluvní strana je povinna poskytnout nezbytnou součinnost (včetně případné migrace dat) týkající se změn v IS ZK, a to kdykoliv na požádání Správce IS nebo v případě ukončení smlouvy, jejíž přílohou jsou tato bezpečnostní pravidla.

### 14) Smluvní pokuty

a) Pokud druhá smluvní strana poruší bezpečnostní pravidla uvedená v článku 1, písm. b) až d), článku 2, písm. b), c), d), f), g), článku 3, písm. a), článku 4, písm. b) až e), článku 5, písm. e) až i), článku 7, písm. b) až l), článku 8, písm. a), d), e), článku 9, písm. a), b), článku 10, písm. a), článku 11, písm. b), článku 12, písm. a) až c), článku 13, písm. a) až c) je Zlínský kraj oprávněn po druhé smluvní straně požadovat a druhá smluvní strana je povinna v případě uplatnění tohoto práva zaplatit Zlínskému kraji pokutu za každý zjištěný případ porušení. Výše smluvní pokuty je uvedena ve smlouvě.