DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

- uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 227/17, 603 00 Brno.

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JMK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. Miroslavou Priessnitzovou, vedoucí Pobočky Brno

Kontaktní údaje:

Tel.: +420 602 559 300 – Ing. Priessnitzová

E-mail: brno.pk@spu.gov.cz.

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- Společnost právnických osob, které tvoří

DWK GEO spol. s r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Nám. Karla IV 5/5, 628 00, IČO: 26943646, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně oddíl C, vložka 47180.

Zastoupená: Ing. Karlem Doležalem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: jednatelem	Ing. Karlem Doležalem, jednatelem.

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Vedoucí týmu: xxxxxx

Zástupce vedoucího týmu: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: rbu2m5k

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno, Milady Horákové

Číslo účtu: 192940039/0300

DIČ: CZ26943646

a

AGERIS s. r.o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Brno, Jeřábkova 1845/5, 602 00, IČO: 25576992, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS soudu v Brně, oddíl C, vložka 35034.

Zastoupená: Ing. Ivem Podrackým, jednatelem společnosti AGERIS s. r.o.

Ve smluvních záležitostech zastoupená: RNDr. Josefem Glosem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxxxxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID datové schránky: zr6jqnz

Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Brno

Číslo účtu: 382293143/0300

DIČ: CZ25576992

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

# Preambule

- Z důvodu personální změny na straně objednatele se mění výše uvedené kontaktní údaje. Objednatele nově zastupuje a je oprávněn jednat ve smluvních záležitostech Ing. Pavel Zajíček, ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj.

Na základě skutečného rozsahu provedených prací dochází k aktualizaci počtu měrných jednotek       u dílčích částí 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb., 6.2.6 Šetření průběhu  vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ včetně označení lomových bodů, 6.2.7. Rozbor současného stavu, 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků, 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“), 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání  pozemků k jeho vystavení dle §11 odst. 1 zákona a hlavního celku 6.4 Mapové dílo.

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem se stávající smlouva o dílo č. obj. 1051-2024-523101, č. zhot. 50/2024 mění následovně:

I.

U dílčí části 6.2.4 Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb. dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 103 MJ na 98 MJ, tj. o 5 MJ.

U dílčí části 6.2.6. Šetření průběhu vlastnických hranic řešených pozemků s porosty pro účely návrhu KoPÚ, včetně označení lomových bodů dochází podle skutečnosti ke snížení počtu měrných jednotek z původních 35 MJ na 30 MJ, tj. o 5 MJ.

U dílčí části 6.2.7 Rozbor současného stavu dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ.

U dílčí části 6.2.8 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ.

U dílčí části 6.3.1 Vypracování plánu společných zařízení („PSZ“) dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ.

U dílčí části 6.3.2 Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 zákona dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ.

U hlavního celku 6.4 Mapové dílo dochází podle skutečnosti ke zvýšení počtu měrných jednotek z původních 129 MJ na 131 MJ, tj. o 2 MJ.

II.

Provedenými změnami dochází k celkovému snížení hodnoty závazku ze smlouvy o dílo                    o 19 600,00 Kč bez DPH, tj. 23 716,00 Kč včetně DPH.

Tato změna je v souladu s ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Z tohoto důvodu se mění článek 3. Cena díla, odstavec 3.1 smlouvy:

- Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | 761 200,00 Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | 684 200,00 Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | 117 900,00 Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 1 563 300,00 Kč |
| DPH 21 % | 328 293,00 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 1 891 593,00 Kč |

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), smlouvu včetně všech dodatků, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto dodatku, stává se dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha: Aktualizovaný položkový výkaz činností

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	DWK GEO spol. s r.o.

Vedoucí společník sdružení do společnosti

Místo: Brno		Místo: Brno

Datum: 27. 11. 2025		Datum: 26. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček	Ing. Karel Doležal

ředitel KPÚ pro JMK	jednatel DWK GEO spol. s r.o.

vedoucí společník sdružení do

společnosti

Za správnost vyhotovení: Ing. Marika Chválová