DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. ORM/18/2016/Sl ze dne 31. 5. 2016

1.  Smluvní strany

Objednatel		: Město Klatovy

Sídlo 			: náměstí Míru čp. 62/I , 339 01 Klatovy

IČ  			: 00255661

DIČ			: CZ00255661

Sídlo			: nám. Míru čp. 62/I, 339 01 Klatovy

Bankovní spojení      	: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu                 	: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupen 		: ve věcech smluvních: Mgr. Rudolf Salvetr, starosta města

a

Zhotovitel           	: ATELIER U5 s.r.o.

Sídlo 			: Rolní 826, 339 01 Klatovy

IČ                         	: 26370646

DIČ                          	: CZ26370646

Bankovní spojení        : xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu	          	: xxxxxxxxxxxxxx

Zapsán  v obchodním rejstříku vedeném u KS v Plzni, odd. C vložka 16013.

Zastoupen		:

Ve věcech smluvních  : Ing. Ivanem Šillarem, jednatelem

Ve věcech technických: Ing. Ivanem Šillarem, jednatelem

2.

Na základě čl. 14. 2. se obě strany dohodly na změně názvu projektové dokumentace, na prodloužení termínu dokončení DSP včetně rozpočtu a na uzavření tohoto dodatku.

3.

Původní znění názvu:

Projektová dokumentace k dílu:“Domov se zvláštním režimem Klatovy, čp. 259/II.“

Nové znění názvu:

Projektová dokumentace k dílu: „Stavební úpravy objektu čp. 259/II. Klatovy“.

4.

Původní znění bodu 4. Doba plnění, odst. 4.2.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto termínech jednotlivé stupně projektové dokumentace (bez inženýrské činnosti):

4.2.1 DÚR – do 15. 7. 2016

4.2.2. DSP – do 30. 9. 2016

4.2.3. DPS – do 30. 12. 2016

Nové znění bodu 4. Doba plnění, odst. 4.2.

Zhotovitel dílo zcela a řádně dokončí a písemným protokolem předá objednateli v těchto termínech jednotlivé stupně projektové dokumentace (bez inženýrské činnosti):

4.2.1 DÚR – do 15. 7. 2016

4.2.2. DSP – do 15. 10. 2016

4.2.3. DPS – do 30. 12. 2016

5.

Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. ORM/18/2016/Sl ze dne 31. 5. 2016, jejíž ostatní obsah zůstává nadále beze změn. Je vystaven ve čtyřech vyhotoveních,                z nichž si dvě ponechá objednatel a dvě zhotovitel.

6.

Tento právní úkon byl v souladu s ustanoveními zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, projednán a schválen Radou města Klatovy dne 23. 8. 2016 usnesení č. 17.

V Klatovech dne 19. 9. 2016.

..........................................                                               ……..............................

Mgr. Rudolf Salvetr 					Ing Ivan Šillar

starosta města Klatovy                                                        ATELIER U5 s.r.o.

(objednatel)                                                                        (zhotovitel)