### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Řídicí platforma pro vysoce přesné osazování mikroelektronických komponent

Ev.č.:	FV20403

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1. etapa |  |  |  |
| DC 1.1 | Návrh a implementace SW infrastruktury | EZconn Technologies | Přechází do r. 2018 |
| DC 1.2 | Návrh a realizace rozhraní člověk-stroj (MMI) | EZconn Technologies | Přechází do r. 2018 |
| DC 1.3 | Návrh a implementace rozhraní pro datový sklad (DW) | EZconn Technologies | Přechází do r. 2018 |
| DC 2.1 | Návrh a vytvoření laboratorního experimentálního modelu | ČVUT | Přechází do r. 2018 |
| DC 2.2 | Návrh a vývoj matematického simulačního modelu | ČVUT | Přechází do r. 2018 |
| DC 3.1 | Návrh a implementace algoritmů pro přesné optické měření | ČVUT | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| DC 1.1 | Návrh a implementace SW infrastruktury | EZconn Technologies | Přechází do r. 2019 |
| DC 1.2 | Návrh a realizace rozhraní člověk-stroj (MMI) | EZconn Technologies | 06/2018 |
| DC 1.3 | Návrh a implementace rozhraní pro datový sklad (DW) | EZconn Technologies | 06/2018 |
| DC 2.1 | Návrh a vytvoření laboratorního experimentálního modelu | ČVUT | 06/2018 |
| DC 2.2 | Návrh a vývoj matematického simulačního modelu | ČVUT | 06/2018 |
| DC 3.1 | Návrh a implementace algoritmů pro přesné optické měření | ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| 2. etapa |  |  |  |
| DC 1.4 | Testování a integrace MMI | EZconn Technologies | Přechází do r. 2019 |
| DC 1.5 | Testování a integrace DW | EZconn Technologies | Přechází do r. 2019 |
| DC 2.3 | Návrh a implementace algoritmů pro iterative learning control | ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| DC 2.4 | Návrh a implementace algoritmů pro generování trajektorie | ČVUT | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| DC 1.1 | Návrh a implementace SW infrastruktury | EZconn Technologies | 062019 |
| DC 1.4 | Testování a integrace MMI | EZconn Technologies | 06/2019 |
| DC 1.5 | Testování a integrace DW | EZconn Technologies | 06 2019 |
| DC 2.3 | Návrh a implementace algoritmů pro iterative learning control | ČVUT | 06/2019 |
| DC 2.4 | Návrh a implementace algoritmů pro generování trajektorie | ČVUT | 06/2019 |
| DC 3.1 | Návrh a implementace algoritmů pro přesné optické měření | ČVUT | 06/2019 |
| 3. etapa |  |  |  |
| DC 1.6 | Testování a integrace navržených algoritmů do řídicí platformy | EZconn Technologies | Přechází do r. 2020 |
| DC 2.5 | Simulační a experimentální verifikace a validace navržených algoritmů | ČVUT | Přechází do r. 2020 |
| DC 3.2 | Testování a integrace algoritmů pro přesné optické měření | ČVUT | Přechází do r. 2020 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| DC 1.6 | Testování a integrace navržených algoritmů do řídicí platformy | EZconn Technologies | 062020 |
| DC 2.5 | Simulační a experimentální verifikace a validace navržených algoritmů | ČVUT | 06/2020 |
| DC 3.2 | Testování a integrace algoritmů pro přesné optické měření | ČVUT | 06/2020 |
| 4. etapa |  |  |  |
| DC 1.7 | Implementace řídicí platformy na prototypovém HW, verifikace a validace technologie | EZconn Technologies | Přechází do r. 2021 |
|  | Rok 2021 |  |  |
| DC 1.7 | Implementace řídicí platformy na prototypovém HW, verifikace a validace technologie | EZconn Technologies | 06/2021 |