|  | DODATEK Č. 1 ke smlouvě o dílo III/4069 Hodice, průtah ze dne 5. 5. 2025 Článek 1 Smluvní strany |
| --- | --- |
| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | PORR a.s. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Dubečská 3238/36, 100 00 Praha 10 - Strašnice |
| zastoupený: | Ondřejem Košťálem, vedoucím provozu Jihlava a Ing. Filipem Landou, ekonomem provozu Jihlava (na základě plných mocí) |

zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1006

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 430 05 560 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ43005560 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele P-ST-10-2025, číslo objednatele CZ550.25.0241.1 ze dne 5. 5. 2025, spočívající ve změně termínu uvedení celé stavby do užívání z důvodu nutnosti vyřízení dodatečného stavebního povolení týkajícího se prací na mostě a sanace svahu.

- Doba plnění dle článku IV. smlouvy ve znění Dodatku č. 1, se mění tak, že původní ujednání v bodě 4.1. ve znění:

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 3 měsíců od předání a převzetí staveniště

se ruší a nahrazuje ujednáním:

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas provést dílo v těchto termínech plnění:

b) uvedení celé stavby do užívání ve smyslu čl. XII. obchodních podmínek (dále i „OP“): do 30. 11. 2025.

Za splnění termínu dle bodu b) odstavce 4.1. smlouvy se považuje zprovoznění v režimu průjezd stavbou.

Smluvní pokuty dle OP a čl. XIV. OP k bodům b), c) a d) odstavce 4.1. smlouvy se vztahují k datu od 1. 12. 2025 bez ohledu na datum elektronického podpisu tohoto dodatku.

Článek 3

Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

- Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

- Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

- Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně

Datum

2025.11.26

12:10:57+01'00'

Ondřej Košťál, vedoucí provozu Jihlava,

PORR a.s.

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal Ing. Radovan Necid Datum: 2025.11.27 11:31:50+01'00'

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně podepsal

Filip Landa

Datum: 2025.11.25 15:11:31 +01'00'

Ing. Filip Landa, ekonom provozu Jihlava,

PORR a.s.