DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO,

ze dne 1. 9. 2025, ev. č. SOD2025/009

| Název: | Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| IČO: | 70875111 |
| DIČ: | není plátcem DPH |
| Sídlo: | K Milíčovu 734/1, 149 00 Praha 4 – Háje |
| Zástupce: | Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Název: | INTERWAND.CZ s.r.o. |
| --- | --- |
| IČO: | 26461714 |
| DIČ: | CZ26461714 |
| Sídlo: | Praha 7, Osadní 1299/36, PSČ 17000 |
| Zápis v OR, sp.zn.: | C 83829 vedená u Městského soudu v Praze |
| Zástupce: | Aleš Síla, jednatel |

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 1. 9. 2025, ev. č. SOD2025/009

(dále jen „Dodatek“)

- Úvodní ustanovení

  - Smluvní strany spolu uzavřely dne 1. 9. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), kterou se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo spočívající v rekonstrukci pokojů na odd. B2 v rozsahu specifikovaném ve Smlouvě (dále jen „Dílo“).

  - Smluvní strany prohlašují, že definované pojmy uvedené ve Smlouvě s velkým počátečním písmenem mají stejný význam ve Smlouvě, jako v tomto Dodatku, pokud není v tomto Dodatku uvedeno výslovně jinak.

  - Smluvní strany uzavřely Smlouvu na základě výsledku zadávacího řízení s názvem: „Rekonstrukce pokojů na odd. B2“ (dále jen „Veřejná zakázka“).

  - Smluvní strany prohlašují, že v průběhu provádění Díla zjistily, že je nezbytné upravit závazný časový harmonogram prací způsobem popsaným dále v tomto Dodatku, a za tímto účelem uzavírají tento Dodatek.

- Předmět Dodatku

  - Na základě tohoto Dodatku smluvní strany upravují závazný časový harmonogram prací, kdy přílohu č. 3 Smlouvy nahrazují v plném rozsahu přílohou č. 1 tohoto Dodatku.

  - Úpravou harmonogramu dochází k prodloužení termínu dokončení první etapy provádění Díla o deset (10) pracovních dnů.

  - Smluvní strany konstatují, že prodloužení termínu dokončení první etapy provádění Díla ve vztahu k ust. § 222 ZZVZ není podstatnou změnou závazku ze smlouvy, neboť tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

  - Důvodem prodloužení termínu dokončení první etapy byl vznik překážek na straně Objednatele spočívajících v nezbytné úpravě projektové dokumentace pro provádění Díla, v důsledku čehož došlo k přerušení provádění Díla po dobu úpravy projektové dokumentace. Z tohoto důvodu musí být harmonogram provádění Díla přiměřeně prodloužen, aby Zhotovitel mohl předmětnou etapu v rámci provádění Díla řádně dokončit.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek je sepsán ve 2 stejnopisech. Každá smluvní strana obdrží 1 stejnopis.

  - Smluvní strany berou na vědomí, že Objednatel je povinen postupem podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejnit tento Dodatek v registru smluv, který je veden Ministerstvem vnitra, a s jeho uveřejněním podpisem tohoto Dodatku vyslovují souhlas.

  - Smluvní strany prohlašují, že jsou oprávněny k právnímu jednání dle tohoto Dodatku, že si Dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že byl uzavřen po vzájemné dohodě, podle jejich vážné a svobodné vůle, dobrovolně, určitě a srozumitelně, což stvrzují svými podpisy.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou níže uvedené přílohy:

    - Příloha č. 1 - Závazný časový harmonogram prací a požadavky na součinnost

V Praze dne 20.11.2025				V Praze dne 20.11.2025

| ____________________ Domov pro seniory Háje, příspěvková organizace Mgr. Dagmar Zavadilová, ředitelka | ___________________ INTERWAND.CZ s.r.o. Aleš Síla, jednatel |
| --- | --- |