## DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO na zhotovení stavby na akci „Odborné učiliště a ZŠ Holešov - rekonstrukce střechy na budově OU“ uzavřená dle § 2586 a n. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

- SMLUVNÍ STRANY A Identifikační údaje stavby

| Objednatel: | Odborné učiliště a Základní škola Holešov |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Nádražní 525/1, 769 01 Holešov |  |  |
| Zastoupen: | Mgr. et Mgr. Petra Šínová, DiS. |  |  |
| Osoba pověřená jednáním: | Mgr. et Mgr. Petra Šínová, DiS. |  |  |
| - IČO: | 47935910 |  |  |
| - DIČ: | neplátce DPH |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |  |  |
| Č. účtu: | 8382650207/0100 |  |  |
| Profil zadavatele | https://nen.nipez.cz/profil/ouholesov |  |  |
| Kontaktní osoba: | Mgr. et Mgr. Petra Šínová, DiS. |  |  |
| Tel.: | 573396213, 603953018 |  |  |
| E-mail: | sinova@ouholesov.cz |  |  |
| Sídlo: | Nádražní 525/1, 769 01 Holešov |  |  |
| Zhotovitel: | PĚLUCHA střechy s.r.o. |  |  |
| Sídlo: | Třebětice 68, 769 01 |  |  |
| Statutární orgán: | Filip Pělucha, jednatel společnosti |  |  |
| Zapsáná v obchodním rejstříku: | Vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 114340 |  |  |
| Osoby oprávněné jednat |  |  |  |
| - ve věcech smluvních: | Filip Pělucha, jednatel |  |  |
| - ve věcech technických: | Adam Šrámek, technický ředitel |  |  |
| IČO: | 08621110 |  |  |
| DIČ: | CZ08621110 |  |  |
| Bankovní ústav: | Raiffeisenbank a.s. |  |  |
| Číslo účtu: | 4906587002/5500 |  |  |
| Telefon E-mail ID DS | +420 731 212 876 kancelar@peluchastrechy.cz a9jft4i |  |  |

- ODŮVODNĚNÍ DODATKU č. 1 SMLOUVY

  - Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené pod číslem objednatele 3/S/2025 ze dne 25. 07. 2025 na akci: „Odborné učiliště a ZŠ Holešov – rekonstrukce střechy na budově OU“ (dále jen Smlouva).

  - Důvodem pro zpracování tohoto dodatku je změna termínu plnění. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Dodatkem se upřesňuje čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.4.

- ZMĚNa SMLOUVY v článku 4. termín a místo plnění:

  - Z důvodu navýšení objemu realizace stavebních prací, a to na základě většího rozsahu výměn degradovaných tesařských prvků něž bylo původně předvídáno se smluvní strany s ohledem na tuto situaci dohodly na změně lhůty pro dokončení termínu plnění.

  - Původní znění čl. 4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ odst. 4.4 se ruší a nahrazuje se následujícím novým zněním:

# Konečný termín plnění je do 31. 01. 2026.

  - Doba realizace díla se mění na: Nejpozději do 31. 01. 2026.

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změn.

V Holešově, dne 27. 11. 2025						V Holešově, dne 27. 11. 2025

……………………………………….					………………………………...

za objednatele								za zhotovitele