### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Výzkum a vývoj vysokootáčkových, vysokotlakých čerpadel

Ev.č.:	FV20134

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| Etapa 1 |  | SIGMA GROUP, ČVUT, CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU | 12/2017 |
| 1.1 | Analýza parametrů a koncepce konkurenčních čerpadel |  |  |
| 1.2 | Stanovení parametrů a konstrukční koncepce funkčního vzorku, technologická příprava výroby |  |  |
| 1.3 | Stanovení rozsahu a systému vnímání dat v interiéru funkčního vzorku |  |  |
| 1.4 | Hydraulický návrh funkčního vzorku |  |  |
| 1.5 | Příprava a testování numerického modelu |  |  |
| 1.6 | Rozbor fyzikálních veličin, stanovení parametrů senzoriky, realizace |  |  |
| Rok 2018 |  |  |  |
| Etapa 2 |  | SIGMA GROUP, CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU, ČVUT, Univerzita Palackého | 12/2018 |
| 2.1 | Pevnostní a CFD analýzy |  |  |
| 2.2 | Konstrukce funkčního vzorku vč. systému pro snímání dat v interiéru |  |  |
| 2.3 | Rozvaha a návrh experimentálního měření dat v interiéru funkčního vzorku (senzorika, převodníky, data aquisition) |  |  |
| 2.4 | Komplexní numerické modelování s využitím FSI, numerický výpočet funkce vyrovnávacího zařízení |  |  |
| 2.5 | Příprava výroby funkčního vzorku |  |  |
|  | Rok 2019 |  |  |
| Etapa 3 |  | SIGMA GROUP, ČVUT, CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU, Univerzita Palackého | 12/2019 |
| 3.1 | Výroba a montáž funkčního vzorku |  |  |
| 3.2 | Sestavení zařízení pro snímání dat v interiéru funkčního vzorku |  |  |
| 3.3 | Příprava experimentu a zkušební tratě |  |  |
| 3.4 | Experimentální měření funkčního vzorku, zpracování a vyhodnocení dat |  |  |
| 3.5 | Verifikace numerického modelu dle experimentálních dat |  |  |
| 3.6 | Optimalizace hydraulického návrhu funkčního vzorku, variantní zařízení pro vyrovnání axiálního tahu |  |  |
| 3.7 | Úpravy funkčního vzorku dle optimalizovaného návrhu |  |  |
|  | Rok 2020 |  |  |
| Etapa 4 |  | SIGMA GROUP, ČVUT, CENTRUM HYDRAULICKÉHO VÝZKUMU, Univerzita Palackého | 06/2020 |
| 4.1 | Příprava experimentu a zkoušení tratě pro optimalizované varianty funkčního vzorku |  |  |
| 4.2 | Experimentální měření optimalizovaných variant funkčního vzorku, zpracování a vyhodnocení dat |  |  |
| 4.3 | Zobecnění výsledků, zpracování metodiky pro návrh a optimalizace vysokotlakých vysokootáčkových čerpadel |  |  |
| 4.4 | Zpracování závěrečné dokumentace |  |  |