# č.j.ND/8329/600300/2025

Název akce: ND – rekonstrukce bývalého střediska IT v Anenském areálu

Číslo e-tržiště: N006/25/V00004382

# I. Smluvní strany

# Národní divadlo

se sídlem: 			Ostrovní 225/1, 110 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupené:			prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel Národního divadla

bankovní spojení: 		xxx

č. účtu: 			xxx

IČO: 				00023337

DIČ: 				CZ00023337

(dále jen „Objednatel“)

a

ISPD s.r.o.

se sídlem: 			Na Klaudiánce 598/8, 147 00, Praha 4 - Braník

zastoupená: 			Ing. Michalem Lecem, jednatelem společnosti

bankovní spojení: 		xxx

č. účtu: 			xxx

IČO: 				28478380

DIČ: 				CZ28478380

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne ve vzájemném konsenzu tento

DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. THS OO 7/2025

II. Předmět a účel dodatku

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 6. 5. 2025 smlouvu o dílo č. THS OO 7/2025 (dále jen „Smlouva“). Smluvní strany se nyní dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění Díla, související s nutností projednat změny na stavbě proti schválené projektové dokumentaci s odborem památkové péče, které nemohly smluvní strany rozsahem předem předvídat.

- Smluvní strany se dohodly, že se čl. II. odst. 3 nahrazuje následujícím zněním:

„3. Dokončení a předání Díla Objednateli: do 6 měsíců od zahájení prací.“

III. Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.

- Všechna ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nezměněna a není-li to z povahy věci vyloučeno, vztahují se na plnění tohoto dodatku.

- Tento dodatek se uzavírá v písemné formě, buď v listinné, nebo v elektronické podobě. Je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, ze kterých každá smluvní strana po jeho podepsání obdrží 1 vyhotovení, anebo je vyhotoven elektronicky s připojenými elektronickými podpisy obou smluvních stran.

- Obě smluvní strany prohlašují, že smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.

..…………………………………….	                  …………………………………….

ISPD s.r.o.			 Národní divadlo

Ing. Michal Lec			 prof. MgA. Jan Burian

jednatel			 generální ředitel