28.11.2025 10:08 dop.

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku, v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi následujícími smluvními stranami (dále také jen „dodatek“):
	Název / obchodní firma
	Vodovody a kanalizace Zlín, a.s.

	Sídlo:
	třída Tomáše Bati 383, 760 49 Zlín

	Identifikační číslo:
	49454561


(dále také jen „Objednatel“) na straně jedné

a

	Název / obchodní firma
	Mezinárodní bezpečnostní institut, z. ú.

	Sídlo:
	Na Ořechovce 580/4, Střešovice, 162 00 Praha 6

	Identifikační číslo:
	07313209


(dále také jen „Poskytovatel“) na straně druhé
(Objednatel a Poskytovatel dále jednotlivě také jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“)

Článek 1. Úvodní ustanovení

1.1. Smluvní strany konstatují, že mezi smluvními stranami byla dne 25. 06. 2025 uzavřena Smlouva o poskytování služeb na základě které se Poskytovatel zavázal poskytovat Objednateli služby spočívající ve zpracování posouzení technického a softwarového řešení instalovaného kamerového systému (dále jen „Smlouva“).
1.2. Smluvní strany si přejí některá ustanovení Smlouvy změnit, případně i doplnit, a za tím účelem uzavírají tento dodatek.
Článek 2. PŘEDMĚT DODATKU
2.1. Smluvní strany tímto dodatkem mění odst. 2.1. Smlouvy, který namísto původního znění:
„2. 1. Poskytovatel se zavazuje provést Služby nejpozději do 31. 08. 2025 (dále také jen „Doba plnění“).“
nově zní:
„2. 1. Poskytovatel se zavazuje provést Služby nejpozději do 28. 02. 2026 (dále také jen „Doba plnění“).“
2.2. Smluvní strany tímto dodatkem doplňují nový odst. 2.3. Smlouvy, který namísto původního znění:
2.3. „Termín provedení Služeb (odevzdání díla) dle odst. 2.1. této smlouvy je podmíněn dodáním relevantních podkladů ze strany Objednatele nejpozději do 05. 12. 2025, tj. konkrétně stavebních půdorysů objektů, ve kterých jsou umístěny kamerové body, jejichž posouzení je předmětem a obsahem této smlouvy. Termín provedení Služeb ze strany Poskytovatele dle této smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je Objednatel v prodlení s dodáním relevantních podkladů dle tohoto ustanovení smlouvy.“
Článek 3. ZávěrečnÁ Ustanovení
3.1. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvních stran.
3.2. Není-li stanoveno jinak, mají veškeré výrazy a názvy použité v tomto dodatku stejný význam jako výrazy a názvy použité ve Smlouvě.

3.3. Tento dodatek je vyhotoven a bude podepsán ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu každého z nich, z nichž po jednom (1) obdrží každá ze smluvních stran.

3.4. Smluvní strany si vzájemně prohlašují, že jejich svéprávnost a způsobilost uzavřít tento dodatek není nijak omezena.
3.5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich pravé a vážné vůle, že tento dodatek uzavřely svobodně, nikoliv pod nátlakem či za nápadně nevýhodných podmínek. Dále smluvní strany prohlašují, že si text dodatku přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz souhlasu připojily své podpisy.
	Ve Zlíně dne                                                                          
Objednatel:

……………………………………………………………………

Ing. Miriam Chmelová Holbová, MBA, ředitelka


	V Praze dne

Poskytovatel:

………………………………………………………………………….

JUDr. Tomáš Koníček, ředitel



Https://vdttechnology-my.sharepoint.com/personal/dominik_bures_vdttechnology_com/Documents/Plocha/Smlouva/Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu činnosti_VDT_D.Bureš.doc
Dominik Bureš
1



Strana 2 (Celkem 2)

