Smlouva o dílo č. 1/2017

- uzavřená dle ust § 2586a následujících Občanského zákoníku č.89/2012 sb., v platném znění na stavební zakázku

# 1. Smluvní strany

1. 1. 	zadavatel: 	Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní Bříza

Zastoupený Mgr. Jiřím Horníkem, ředitel DOZP

se sídlem ul. U Vrbky 486, 330 12  Horní Bříza

IČO: 00022578

1.2. 	Zhotovitel: 	Pavel Salzman

Pod cvičištěm 1486/17, 323 00 Plzeň

IČO: 62663313

DIČ: CZ7302192084

Bankovní spojení: 252102038/0300

# 2. Předmět díla

2. 1.	Tato smlouva se uzavírá na akci „Dodávka a montáž nerezových ohříváků teplé užitkové vody“

Předmětem této zakázky je provedení dodávky a montáže dvou kusů nerezových zásobníků teplé užitkové vody a jejich napojení na rozdělovače topení a vodovodní řad.

Dodávkou stavebních a instalačních prací se pro účely této SOD rozumí dodávka všech prací, konstrukcí a materiálů nutných k řádnému provedení díla, provedení všech předepsaných zkoušek, revizí. Zhotovitel je povinen v rámci předmětu díla provést veškeré práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, provedení, dokončení a předání díla a uvedení do řádného provozu, a to v rozsahu cenové nabídky zhotovitele.

2. 2.	Termín dokončení díla:  19. října 2017

# 3. Cena díla

  - Cena díla::

| Demontáž stávajícího ohříváku TUV - včetně bouracích prací a srovnání základu pro nové ohříváky TUV | 1 | sb. | 6 426 | 6 426 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nerezová akumulační nádoba- zásobník TUV Zn. ANTIKOR AKU - obsah : 900 I Včetně odnímatelné tepelné izolace KP Mark Jindřichův Hradec | 2 | ks | 115 542 | 231 084 |
| Vypouštěcí kohout GIACOMINI DN 10 | 6 | ks | 204 | 1 225 |
| Automatický odvzdušňovací ventil do potrubí se zpětným ventilem zn. FLAMCO FLEXCON - 1/2" | 2 | ks | 234 | 469 |
| Termostatický směšovací ventil typ : ESBE VTA 522 - 45-65 stupňů C - G 1 1/4" | 2 | ks | 2 873 | 5 746 |
| Kulový kohout závitový GIACOMINI DN 50 | 4 | ks | 1 465 | 5 862 |
| Kulový kohout závitový GIACOMINI DN 65 | 1 | ks | 3 010 | 3 010 |
| Filtr přírubový včetně protipřírub zn. KSB , BOA - S , PN 6 DN 65 | 1 | ks | 2 966 | 2 966 |
| Zpětný ventil závitový zn. EURA DN 50 | 2 | ks | 1 659 | 3 319 |
| Kulový kohout závitový GIACOMINI DN 32 | 2 | ks | 649 | 1 298 |
| Kulový kohout závitový GIACOMINI DN 40 | 8 | ks | 960 | 7 681 |
| Pojistný ventil - DUCO 1/2" -2,5 bar | 2 | ks | 347 | 693 |
| Potrubí ocelové trubky DN 50 | 12 | m | 231 | 2 767 |
| Potrubí ocelové trubky DN 65 | 6 | m | 311 | 1 867 |
| Trubka PPR PN16 40 x 5,5 | 12 | m | 122 | 1 467 |
| Trubka PPR PN16 50 x 6,9 | 10 | m | 181 | 1 814 |
| Fitinky mosaz, pozink, PPR, jímky, teploměry atd. | 1 | sb. | 13 860 | 13 860 |
| Čištění potrubí | 40 | m | 113 | 4 536 |
| Doplňková konstrukce z profilového materiálu | 80 | kg | 101 | 8 064 |
| Nátěr doplňkové konstrukce syntetický dvojnásobný s 1 x emailováním se základním nátěrem | 5 | m2 | 183 | 914 |
| Nátěr potrubí syntetický dvojnásobný s 1 x emailováním se základním nátěrem do DN 100 | 40 | m | 76 | 3 024 |
| Tepelná izolace potrubí včetně povrchové úpravy - tl. 20 mm | 40 | m | 173 | 6 905 |
| Napojení na stávající rozvody do DN 100 | 6 | ks | 4 347 | 26 082 |
| Topná a tlaková zkouška, vyregulování systému, oživení regulace, zkušební provoz | 24 | hod | 300 | 7 200 |
| Měření a regulace - přednostní ohřev TUV, spínání čerpadel, cirkulace, včetně čidel | 1 | sb. | 27 720 | 27 720 |
| Doprava | 1 | sb. | 2 000 | 2 000 |
| Cena bez DPH (Kč) |  |  |  | 377 997 |
| DPH 21% (Kč) |  |  |  | 79 379 |
| Cena s DPH (Kč) |  |  |  | 457 376 |

Tato cena je cenou nejvýše přípustnou a pevnou, která obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné pro kompletní realizaci díla. Může být změněna jen v případech uvedených v bodu 3. 2. této smlouvy. Na závaznost pevné ceny díla nemá vliv rozpočet, výkaz výměr ani cenová nabídka.

DPH odvádí firma Pavel Salzman.

Souhlasíme se zveřejněním cenové nabídky.

  - Případné změny rozsahu díla při jeho realizaci písemně odsouhlasené či požadované objednatelem oproti uvažovanému v této smlouvě o dílo budou zhotovitelem oceněny, po odsouhlasení objednatelem budou zhotovitelem promítnuty do ceny prováděného díla a objednatelem uhrazeny nad rámec ceny dle bodu 3. 1. smlouvy, v případě méněprací bude cena odečtena. V případě změny příslušné sazby DPH bude cena uvedená v bodu 3. 1. této smlouvy zvýšena o rozdíl mezi dosavadní a novou sazbou DPH. Objednatel to bere na vědomí a souhlasí s tím.

### 4. Platební podmínky, fakturace

4. 1.	Po dokončení a předání díla bude zhotovitelem vystavena faktura – daňový doklad ve výši  celkové ceny díla.

4. 2.	Splatnost každé faktury – daňového dokladu je stanovena na 14. den od jejího vystavení zhotovitelem, nejdříve však deset dnů po doručení objednateli s tím, že platba je považována za uhrazenou připsáním na účet zhotovitele.

### 5. Majetkové sankce, smluvní pokuty

5. 1.	V případě prodlení s termínem dokončení díla dle bodu 4. 2. smlouvy má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý den prodlení.

5. 2.	Pro případ prodlení s úhradou jakékoliv faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

5. 3.	V případě neodstranění zhotovitelem uznané reklamované vady v termínu dohodnutém při reklamačním řízení má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 100,-- Kč za každý den prodlení.

5. 4. 	Splatnost smluvních pokut je stanovena na 14. den ode dne jejího doručení, a to na základě 	„penalizační“ faktury vystavené oprávněnou smluvní stranou smluvní straně povinné.

6. Záruční doba

6. 1.	Záruční doba na provedené dílo se sjednává na dobu 60 měsíců od předání díla objednateli s výjimkou materiálů a výrobků, pro které platí záruční doba stanovená jejich výrobci.

6. 2.	Záruka se nevztahuje na vady díla způsobené běžným opotřebením, mechanickým poškozením, nedostatečnou údržbou či neodborným zásahem třetích osob v průběhu užívání.

6. 3.	Vady díla vzniklé v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemně, přičemž v reklamaci vadu popíše a případně uvede požadovaný způsob jejího odstranění.

6. 4.	Zhotovitel je povinen zahájit (nastoupit) bezplatné odstraňování jím uznaných záručních vad do 3 kalendářních dnů s tím, že vady budou odstraněny ve lhůtě 30 - ti kalendářních dnů od jejich nahlášení (bude-li to technologicky možné), nebude-li dohodnuto jinak. V případě havárie nastoupí zhotovitel na odstraňování havárie ihned, tj. v termínu telefonicky dohodnutém při nahlášení havárie.

7. Změny smlouvy

7. 1.	Případné změny vyplývající z realizace díla budou před jejich provedením dohodnuty se zástupcem objednatele na stavbě v souladu s bodem 3. 2. smlouvy.

7. 2.	Dojde-li na základě písemného požadavku objednatele k dohodě o provedení dalších prací – víceprací v této smlouvě neobsažených, které ovlivní cenu díla resp. termín zhotovení díla, mají smluvní strany povinnost provést způsobem dle bodu 12. 3. příslušnou úpravu čl. 3. resp. čl. 4. této smlouvy o dílo.

7. 3.	Veškeré objednatelem požadované vícepráce a případné změny budou objednatelem objednány např. zápisem do stavebního deníku, zadávacím listem, samostatným zápisem, uvedením do zápisu z kontrolního dne stavby, nebo v případě podstatné změny, samostatnou písemnou objednávkou nebo dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. 4.	Případné změny nebo doplnění smlouvy platí jen tehdy, jestliže k němu dojde písemnou formou.

8. Závěrečná ustanovení

8. 1.	Smlouva vznikne dohodou o celém jejím obsahu. Práva a povinnosti smluvních stran, pokud nejsou stanoveny v této smlouvě, se řídí Občanským zákoníkem 89/2012 Sb, v posledním platném znění.

8. 2. 	Smluvní strany se dohodly, že pokud by jednotlivá ustanovení této smlouvy byla neplatná nebo se stala neplatnými v budoucnu, zůstává platnost ostatních ustanovení této smlouvy nedotčena. Smluvní strany se zavazují, že taková neplatná ustanovení nahradí po vzájemné dohodě smluvními ujednáními ve smyslu této smlouvy, která budou platná, účinná a v souladu s právním řádem České Republiky.

8. 3.	Tato smlouva je vyhotovena ve 2 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku. Každý výtisk má charakter originálu.

8. 4.	Smluvní strany se seznámily s obsahem této smlouvy a prohlašují, že je sepsána jasně a srozumitelně, určitě, jistě, prostá omylu a není uzavírána za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své dobré a svobodné vůle připojují obě strany vlastnoruční podpisy.

8. 5.	Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

V Horní Bříze  dne: ………….. ….		 	      V Plzni  dne ………………………..

Za objednatele: 							Za zhotovitele:

….…………………………………….. 			.………………………………..……..

Pavel Salzman

Domov pro osoby se zdravotním postižením Horní bříza