D O D A T E K č. 1

Smlouvy o dílo na zpracování projektové
dokumentace, inženýrskou činnost a poskytování
služeb odborného dozoru projektanta

Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním
postižením „Vilík“ – zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské
činnosti a odborného dozoru projektanta

DNEŠNÍHO DNE, MĚSÍCE A ROKU:

Domov pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, příspěvková organizace

se sídlem:

IČO:

bankovní spojení: číslo účtu: zastoupený:

Slavíčkova 1701, Sokolov, 356 01

72046881

ČSOB

268644536/0300

Mgr. Petrou Sekáčovou, ředitelkou

zapsaný v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, pod č. spisu Pr 728 na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Ing. arch. Václav Zůna

| se sídlem: | Nemocniční 49, 35201 Aš |
| --- | --- |
| IČO: | 72202327 |
| DIČ: | CZ7412021804 |
| jednající: | Ing. arch. Václav Zůna |
| bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |
| číslo účtu: | 78-2182470247/0100 |

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)

PREAMBULE

Vzhledem k tomu, že:

- smluvní strany uzavřely dne 11. 5. 2025 smlouvu o dílo na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a odborného dozoru projektant v rámci projektu Rekonstrukce a výstavba nového Domova pro osoby se zdravotním postižením „Vilík“, číslo smlouvy objednatele 1/2025 (dále jen „smlouva“);

- v souvislosti s realizací projektu vznikla potřeba rozšíření předmětu plnění o zpracování dokumentace interiérů, které nebylo součástí původního závazku dle smlouvy, a to z důvodu nutnosti dodržení materiálně technických standardů Ministerstva práce a sociálních věcí pro realizaci projektů pobytových sociálních služeb, jakož i za účelem naplnění podmínek dotační výzvy č. 58 Integrovaného regionálního operačního programu – Deinstitucionalizace sociálních služeb;

- v souvislosti s realizací projektu dochází k potřebě úpravy způsobu úhrady ceny díla, kdy původně byla sjednána celková cena za dílo jako jedna částka, avšak z důvodu odlišného financování jednotlivých částí díla, kdy bude část 2 díla realizována s využitím dotačních prostředků, je nezbytné rozdělit celkovou cenu na část 1 a část 2 a stanovit pro každou z nich samostatnou cenu;

- z důvodu uvedeného v bodech 2. a 3. této preambule dochází ke změně vymezení předmětu plnění, úpravě ceny za dílo a věcného plnění, včetně úprav termínů realizace a plateb;

- rozsah provedené nezbytné změny díla, která nebyla zahrnuta v původním závazku smlouvy na veřejnou zakázku, představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu ustanovení čl. XII odst. 12.8 smlouvy dohodly na uzavření tohoto

D O D A T K U č. 1

(dále jen „dodatek č. 1“)

Smlouva se mění a upravuje takto:

A.

A. 1. Článek I. Předmět smlouvy odst. 1.4 se doplňuje zněním písm. y) takto:

y) vypracování projektové dokumentace vnitřního vybavení interiérů, včetně podrobné specifikace jednotlivých prvků vybavení zpracované po místnostech a po podlažích, a dále oceněného soupisu dodávek, včetně případných souvisejících služeb a stavebně instalační přípravy, za účelem jejího využití jako součásti zadávací dokumentace pro následnou veřejnou zakázku na pořízení tohoto vnitřního vybavení

‑ dokumentace bude předána v listinné podobě ve třech (3) originálně podepsaných vyhotoveních a zároveň v elektronické podobě, přičemž textová část bude ve formátu *.doc nebo *.docx, výkresová část ve formátu *.dwg a současně *.pdf, a tabulkové soubory ve formátu *.xls nebo *.xlsx, vše uložené na vhodném nosiči dat (USB flash disk, CD-ROM nebo DVD).

- 2. Článek II. Cena za dílo odst. 2.1 se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

2.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za předmět plnění dle čl. I. této smlouvy (s výjimkou úhrady činnosti dle čl. I. odst. 1.5 a 1.6 smlouvy) po jeho řádném provedení a předání sjednanou cenu v celkové výši:

Část 1 – Rekonstrukce stávajícího objektu

Cena bez DPH:	865 000 Kč

(slovy: osm set šedesát pět tisíc korun českých)

DPH 21%:	181 650 Kč

(slovy: sto osmdesát jedna tisíc šest set padesát korun českých)

Cena včetně DPH: 1 046 650 Kč

(slovy: jeden milion čtyřicet šest tisíc šest set padesát korun českých)

Část 2 – Novostavba

- Stavební část

Cena bez DPH:	1 119 000 Kč

(slovy: jeden milion sto devatenáct tisíc korun českých)

DPH 21%:	234 990 Kč

(slovy: dvě stě třicet čtyři tisíc devět set devadesát korun českých)

Cena včetně DPH: 1 353 990 Kč

(slovy: jeden milion tři sta padesát tři tisíc devět set devadesát korun českých)

- Dokumentace interiérů

Cena bez DPH:	86 000 Kč

(slovy: osmdesát šest tisíc korun českých)

DPH 21%:	18 060 Kč

(slovy: osmnáct tisíc šedesát korun českých)

Cena včetně DPH: 104 060 Kč

(slovy: sto čtyři tisíc šedesát korun českých)

Část 2 celkem (a + b):

Cena bez DPH: 1 205 000 Kč

(slovy: jeden milion dvacet pět tisíc korun českých)

DPH 21 %:	253 050 Kč

(slovy: dvě stě padesát tři tisíc padesát korun českých)

Cena včetně DPH: 1 458 050 Kč

(slovy: jeden milion čtyři sta padesát osm tisíc padesát korun českých)

CELKEM – Část 1 + Část 2

Cena bez DPH:	2 070 000 Kč

(slovy: dva miliony sedmdesát tisíc korun českých)

DPH 21%:	434 700 Kč

(slovy: čtyři sta třicet čtyři tisíc sedm set korun českých)

Cena včetně DPH: 2 504 700 Kč

(slovy: dva miliony pět set čtyři tisíc sedm set korun českých)

(dále jen „cena“)

- 3. Článek III. Věcné plnění ve vztahu k termínům realizace a platbám se vypouští a nahrazuje se novým zněním takto:

  - Zhotovitel se zavazuje dílo dle čl. I. smlouvy (s výjimkou činností dle čl. I. odst. 1.5 a 1.6 smlouvy) řádně provést ve lhůtě nejpozději do:

- pro část 1 – 450 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy;

- pro část 2a – stavební část – 550 kalendářních dnů od účinnosti smlouvy;

- pro část 2b – dokumentace interiérů – 150 kalendářních dnů od účinnosti dodatku č. 1 smlouvy.

  - Dílčí úhrady díla budou probíhat s ohledem na postup provádění díla následovně:

Za část 1 předmětu plnění dle čl. I. odst. 1.3 smlouvy:

- protokolární předání projektové dokumentace pro povolení záměru a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení záměru, včetně zpracování a podání žádostí pro povolení záměru a zajištění vydání povolení záměru – dílčí platba 50 % z ceny včetně DPH;

- protokolární předání dokumentace pro provádění stavby, včetně povolení záměru v právní moci a předání kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – dílčí platba ve výši 50 % z ceny včetně DPH.

Za část 2 předmětu plnění dle čl. I. odst. 1.4 smlouvy:

Stavební část 2a

- protokolární předání projektové dokumentace pro povolení záměru a propočtu nákladů, včetně zajištění inženýrské činnosti při obstarání všech stanovisek účastníků řízení ve věci povolení záměru, včetně zpracování a podání žádostí pro povolení záměru a zajištění vydání povolení záměru – dílčí platba 50 % z ceny včetně DPH;

- protokolární předání dokumentace pro provádění stavby, včetně povolení záměru v právní moci a předání kompletního a závazného položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr – dílčí platba ve výši 50 % z ceny včetně DPH.

Dokumentace interiérů 2b

‑ protokolární předání projektové dokumentace vnitřního vybavení interiérů, včetně podrobné specifikace jednotlivých prvků vybavení zpracované po místnostech a po podlažích, a dále oceněného soupisu dodávek –platba ve výši 100 % ceny včetně DPH,

Závěrečná ustanovení

- 1. Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním dodatku č. 1 zůstávají beze změny a v platnosti.

- 2. Zaslání dodatku č. 1 smlouvy do registru smluv zajistí objednatel neprodleně po jeho podpisu. Objednatel se současně zavazuje informovat zhotovitele o provedení registrace tak, že zašle zhotoviteli kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění dodatku č. 1 bez zbytečného odkladu poté, kdy sám potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky zhotovitele (v takovém případě potvrzení od správce registru smluv o provedení registrace dodatku č. 1 obdrží obě smluvní strany zároveň).

- 3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

- 4. Uzavření dodatku č. 1 bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK 1357/11/25 ze dne 18.11. 2025.

- 5. Dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, což je v souladu § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů ve spojení se zákonem č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů.

- 6. Smluvní strany potvrzují autentičnost dodatku č. 1 a prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.

zhotovitel

Ing. arch. Václav Zůna

objednatel

Mgr. Petra Sekáčová, ředitelka

Domova pro osoby se zdravotním postižením „SOKOLÍK“ v Sokolově, p. o.