dodatek č.2

- ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1162-2023-523101, ze dne 6. 10. 2023 („Smlouva“)

# SMLUVNÍ STRANY

- Česká republika – Státní pozemkový úřad

se sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov, IČO: 013 12 774, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj, na adrese Hroznová 17, 603 00 Brno

Zastoupená: Ing. Pavlem Zajíčkem ředitelem KPÚ pro JmK

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Ing. Ing. Pavlem Zajíčkem, ředitelem KPÚ pro JmK

V technických záležitostech zastoupená: Ing. et Ing. Luděk Drápal, MBA, Pobočka Břeclav

Ing. Simona Konečná, Pobočka Břeclav

Kontaktní údaje:

Tel.: 727 956 366

E-mail: breclav.pk@spucr.cz

ID datové schránky: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 3723001/0710

DIČ: CZ01312774 (není plátce DPH)

(„Objednatel“)

a

- GEOREAL spol. s. r. o.

společnost založená a existující podle právního řádu České republiky, se sídlem Hálkova 12, 301 00 Plzeň, IČO: 40527514, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 1442.

Zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

Ve smluvních záležitostech zastoupená: Martinem Vondráčkem, jednatelem

V technických záležitostech zastoupená: xxx

Kontaktní údaje:

Tel.: xxx

E-mail:  xxx

ID datové schránky: s85762s

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 0720092329/0800

DIČ: CZ40527514

(„Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jako „Smluvní strany“ a každý z nich samostatně jako „Smluvní strana“)

1.	PREAMBULE

Předmětem tohoto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo na Komplexní pozemkové úpravy                     v k.ú. Poštorná je úprava počtu měrných jednotek u předmětných fakturačních celků dle skutečného rozsahu provedených prací, a to konkrétně u:

F.C. 6.2.4 - Zjišťování hranic obvodu KoPÚ, geometrické plány pro stanovení obvodu KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhlášky č. 357/2013 Sb.

Počet MJ se zvyšuje z 88 MJ na 95, tj navýšení o 7MJ (xxx Kč)

F.C. 6.2.5 - Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 Zákona

Počet MJ se snižuje z 1 MJ na 0, tj snížení o 1MJ (xxx Kč)

F.C. 6.2.8 - Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků

Počet MJ se snižuje z 1740 MJ na 1737, tj snížení o 3MJ (xxx Kč)

F.C. 6.3.1 - Vypracování plánu společných zařízení ("PSZ")

Počet MJ se snižuje z 1740 MJ na 1737, tj snížení o 3MJ (xxx Kč)

F.C. 6.3.2 - Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k jeho vystavení dle § 11 odst. 1 Zákona

Počet MJ se snižuje z 1740 MJ na 1737, tj snížení o 3MJ (xxx Kč)

F.C. 6.4 - Hlavní celek 3 „Mapové dílo“

Počet MJ se snižuje z 1740 MJ na 1737, tj snížení o 3MJ (xxx Kč)

Hodnota méněprací je xxx Kč bez DPH, hodnota víceprací je xxx Kč bez DPH. Celková cena díla se v důsledku uvedených změn zvyšuje o hodnotu 30 415,00 Kč bez DPH.

Výše uvedené změny jsou změnami dle ust. § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

# PŘEDMĚT DODATKU

2.1. V článku 3.1 smlouvy o dílo se mění Cena za řádné a včasné provedení Díla je sjednána následovně:

| Hlavní celek 1 „Přípravné práce“ celkem bez DPH | xxx Kč |
| --- | --- |
| Hlavní celek 2 „Návrhové práce“ celkem bez DPH | xxx Kč |
| Hlavní celek 3 „Mapové dílo“ celkem bez DPH | xxx Kč |
| Celková cena Díla bez DPH | 9 738 465,00 Kč |
| DPH 21 % | 2 045 077,65 Kč |
| Celková cena Díla včetně DPH | 11 783 542,65 Kč |

2.2. Mění se a nově zní příloha ke smlouvě o dílo č. smlouvy objednatele 1162-2023-523101 – Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

# ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

3.1.	Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem se nemění.

3.2.	Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti uveřejnit v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů („ZRS“), Smlouvu včetně všech Dodatků, kterými se tato Smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tento Dodatek zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Objednatel.

3.3.	Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 ZRS. Bude-li dán zákonný důvod pro neuveřejnění tohoto Dodatku, stává se Dodatek účinný jeho vstupem v platnost.

Příloha– Položkový výkaz činností

PODPISOVÁ STRANA

Smluvní strany tímto výslovně prohlašují, že tato Smlouva vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Česká republika – Státní pozemkový úřad 	GEOREAL spol. s. r. o.

Místo: Brno		Místo: Plzeň

Datum: 28. 11. 2025		Datum: 27. 11. 2025

„elektronicky podepsáno“ 		„elektronicky podepsáno“

________________________________ 	___________________________

Ing. Pavel Zajíček		Jméno: Martin Vondráček

ředitelka KPÚ pro JMK		Funkce: jednatel

Za správnost: Ing. Lucie Kuchtíčková