Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

I. Smluvní strany

Objednatel:	Technické služby města Pelhřimova,

příspěvková organizace

Myslotínská 1740

393 01 Pelhřimov

IČ:	49056689

DIČ:	CZ49056689

Zastoupený ve věcech smluvních:      Ing. Evou Hamrlovou, ředitelkou

Ve věcech technických: 	xxx

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl

Pr, vložka č.1

a

Zhotovitel:           			 UNIMONT – MH s.r.o.

Řemenovská 1999

393 01 Pelhřimov

IČ:		 089 28 606

DIČ:		 CZ08928606

Zastoupený ve věcech smluvních: 	Zdenka Hanousek, jednatelka

Ve věcech technických:		xxx

Zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl

C, vložka 29656

Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo, která byla uzavřena dne 30.10.2025 a jejímž předmětem díla je:

Oprava omítek provozní budovy včetně nátěru v areálu TSMP (stěna do ulice Myslotínská – garáže)

II. Termín plnění

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí je nejpozději dne 15. prosince 2025.

Důvodem prodloužení termínu plnění jsou nevyhovující klimatické podmínky, které neumožňují řádnou realizaci díla dle technologických postupů.

III. Závěrečné ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 30.10.2025 zůstávají bez změn.

Tento dodatek smlouvy o dílo je platný a účinný dnem uveřejněním v Registru smluv (zákon 340/2015 Sb.). Zveřejnění provede Objednatel. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotovení, z nichž každá strana obdrží 1 vyhotovení.

V Pelhřimově dne 28.11.2025	        	 	V Pelhřimově dne 28.11.2025

………………………………………..	           ……………………………………..

Ing. Eva Hamrlová – ředitelka                             	Zdenka Hanousek – jednatelka

Technické služby města Pelhřimova, p.o.		UNIMONT – MH s.r.o.