- 1.a. Specifikace předmětu plnění

- Návrh koncepce krajiny a zelené infrastruktury a opatření ÚS Karlov

- Předmět plnění:

Předmětem plnění je návrh koncepce krajiny a zelené infrastruktury v oblasti Karlova (k.ú. Nové Město) v rámci zpracování územní studie ÚS Karlov. Rozsah řešeného území je vymezen v příloze 1b.

Cílem územní studie je stanovení koncepce rozvoje památkově chráněného území s důrazem na kultivaci prostředí a koordinaci všech jeho složek (strukturálních a infrastrukturálních). Územní studie se kromě stanovení prostorových parametrů stavebního potenciálu bude zabývat koncepcí všech infrastrukturních systémů.

Úkolem zpracovatele je vytvořit komplexní koncepci zeleně / zelené infrastruktury, která bude:

- reagovat na specifický charakter území v rámci Pražské památkové rezervace,

- reflektovat širší vztahy a návaznosti na okolní území,

- vycházet z reálných potřeb a potenciálu lokality,

- vytvořit konkrétní a proveditelná opatření, nikoli pouze obecné principy.

Koncepce bude zahrnovat:

- návrh celkového řešení zeleně / zelené infrastruktury a jejího navázání na veřejná prostranství

- stanovení principů hospodaření s dešťovou vodou, podpory biodiverzity a zlepšení mikroklimatu,

- návrh cílových charakterů vegetačních ploch, včetně popisu klíčových prvků a opatření.

Pro výše uvedené cíle bude zpracovatel koncepce krajiny a zelené infrastruktury konzultovat s projektovým týmem studie a účastnit se projednávání. Pro návrh koncepce budou použity podklady (analytická část ÚS, dílčí analýzy a průzkumy) dodané objednatelem, případně další podklady budou poskytnuty na vyžádání. Návrh bude zpracováván v koordinaci s projektovým týmem a v souladu s požadavky na dopravní a technickou infrastrukturu.

Orientační harmonogram:

- návrh ÚS k internímu připomínkování (MČ P2) do konce ledna 2026

- návrh ÚS k projednání do konce dubna 2026

- čistopis ÚS do konce roku 2026

- Předpokládaný rozsah:

Zpracování je rozděleno na tři etapy: (1) vzájemná koordinace obsahu v rámci zpracovatelského týmu při vytváření návrhu krajinného řešení, (2) zpracování podkladů pro setkání s veřejností a se zainteresovanými stranami, (3) zapracování změn vzešlých z připomínkování územní studie.

Etapa 1: Zpracování krajinného řešení včetně projednání

Postup zpracování:

- Seznámení se s existujícími podklady a řešeným územím

Dodavatel se pečlivě seznámí s poskytnutými podklady, celoměstskými koncepcemi a strategiemi, které budou základem pro další práci. Následně naváže na tyto podklady v koordinaci se zpracovatelským týmem, aby zajistil soulad s celkovými cíli a vizí projektu.

- Účast na pravidelných setkání projektového týmu

Setkání projektového týmu budou organizované přibližně v dvoutýdenních intervalech v období od listopadu do dubna 2026. Předpokládá se 2-4 hodinová časová dotace na jedno setkání, která budou sloužit pro koordinaci prací na územní studii. Setkání budou tematicky zaměřená na aktuální dění v projektu, a v pozdější fázi také na koordinaci detailů ve zpracovávaných výkresech. Cílem setkání bude diskuse nad aktuálně řešenými problémy a rozhodnutí o dalším postupu prací na územní studii.

- Zpracování návrhu krajinné koncepce

Průběžně bude zpracovávána koncepce krajinného řešení a upravována dle vývoje prací na územní studii.

Požadované výstupy:

- Výkres krajinného řešení v měřítku 1:2000

- Řešení vybraných detailů 1:500 (po dohodě se zpracovatelem, předpokládaný rozsah: 2 vybraná místa)

- Textová část obsahující popis celkové koncepce, principů a klíčových prvků a opatření

Termín odevzdání: návrh k internímu připomínkování (MČ P2) do 3 měsíců od výzvy objednatele, návrh ÚS k projednání do konce 04/2026

Etapa 2: Čistopis ÚS včetně projednání

Postup zpracování:

- Zpracování podkladů pro setkání s veřejností a se zainteresovanými stranami

Dodavatel zpracuje vlastní prezentaci k tématu. Prezentace zasadí řešené území do širšího kontextu městské krajiny, vysvětlí principy navrženého řešení a zaměří se na klíčové detaily, které jsou v rámci území řešeny. Dále bude obsahovat příklady dobré praxe.

- Fyzická účast na setkání s veřejností a se zainteresovanými stranami

- Zapracování změn vzešlých z připomínkování územní studie

Dodavatel upraví návrh krajinného řešení na základě připomínek a pokynů zpracovatelského týmu

Požadované výstupy:

- Prezentace krajinné koncepce vůči veřejnosti

- Čistopis krajinného řešení ÚS

Termín odevzdání: do konce 12/2026

Celková předpokládaná hodnota bez DPH: 248.000 Kč

S DPH: 300.080 Kč

Fakturace bude probíhat po jednotlivých etapách

Členění ceny dle etap:

Etapa 1 – cena za kompletní zpracování etapy je 168.000 Kč bez DPH

Etapa 2– bude účtována předpokládanou hodinovou sazbou 1 000 Kč bez DPH za hodinu maximálně však do celkové výše 80 000 Kč bez DPH (tj. odpovídá rozsahu 80 hodin)

- Doba a způsob plnění veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění veřejné zakázky: do 31.12.2026.

- Forma plnění a způsob předání zakázky

Výstupy budou odevzdány elektronicky v českém jazyce ve strojově čitelném a otevřeném formátu PDF (popř. formát .doc. xls či jiných formátech dle dohody). Vektorová data budou odevzdána ve formátech CAD nebo GIS v souřadnicovém systému S-JTSK s dokumentací předaných dat. Tisk zajišťuje IPR Praha.

- 1.b. Vymezení řešeného území