### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj nových receptur za účelem modifikace asfaltových směsí při využití recyklátu polyvinylbutyralu

Ev.č.:	FV20088

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Studie proveditelnosti zaměřená na definici vhodných metodik testování asfaltových směsí a patentová rešerše sledující aplikační potenciál asfaltových směsí v souvislosti s využitím vstupních materiálů | Univerzita Tomáše Bati | 11/2017 |
| 2 | Příprava a charakterizace vstupních surovin na bázi odpadních recyklovaných materiálů a inovovaných asfaltových směsí | SKLOPAN, Univerzita Tomáše Bati | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Příprava a charakterizace vstupních surovin na bázi odpadních recyklovaných materiálů a inovovaných asfaltových směsí | SKLOPAN, Univerzita Tomáše Bati | 07/2018 |
| 3 | Modifikace asfaltových směsí přídavkem odpadního polyvinylbutyralu (PVB) a optimalizace sledovaných užitných vlastností | SKLOPAN, Univerzita Tomáše Bati | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Modifikace asfaltových směsí přídavkem odpadního polyvinylbutyralu (PVB) a optimalizace sledovaných užitných vlastností | SKLOPAN, Univerzita Tomáše Bati | 03/2019 |
| 4 | Modifikace aplikačního potenciálu inovovaných asfaltových směsí s ohledem na jejich následné průmyslové využití | SKLOPAN, Univerzita Tomáše Bati | 06/2019 |