SMLOUVA O DÍLO

č. objednatele: ……………..	č. zhotovitele: 254S143

„Úprava plynové instalace kotelna K404 Boskovice“

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami

- Smluvní strany

OBJEDNATEL: 			Služby Boskovice,s.r.o.

Zastoupený:			Mgr. Milan Strya, jednatel

Sídlo:				U Lázní 2063/3, 680 01 Boskovice

Zapsán:				v OR, spisová zn. C 47100 vedená u KS v Brně

IČO:				26944855

DIČ:				CZ26944855

Bankovní spojení:		Komerční banka,a.s. č.ú.: 35-2095650207/0100

Odpovědní zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních	Mgr. Milan Strya, jednatel

T: 606 902 523, E: milan.strya@sluzbyboskovice.cz

ve věcech technických	Josef Plicka

T: 608 666 774	, E: servis@sluzbyboskovice.cz

ZHOTOVITEL:			CERGOMONT s.r.o.

Zastoupený:			Mgr. Miroslav Boček, jednatel

Sídlo:				Horní Lhota 127, 678 01 Blansko

Zapsán:	v OR, spisová zn. C 8683 vedená u KS v Brně

IČO:				46993223

DIČ:				CZ46993223

Bankovní spojení:		ČSOB Brno-město, ČÚ: 263314829/0300

Odpovědní zástupci pro jednání:

ve věcech smluvních		Jana Kovářová, správní referent

T: 777 707 712,	E: kovarova@cergo.cz

ve věcech technických		Martin Kopecký, vedoucí zakázek

T: 777 707 709, E: kopecky@cergomont.cz

Mgr. Radim Hefner, příprava zakázek

T: 777 707 725, E: hefner@cergomont.cz

- Předmět smlouvy

  - Touto smlouvou o dílo (dále jen „smlouva“) se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje provedené dílo převzít bez zjevných vad a nedodělků a zaplatit za ně zhotoviteli níže sjednanou cenu.

  - Předmětem díla je realizace úpravy plynové instalace zakázky „Úprava plynové instalace kotelna K404 Boskovice". Předmět díla je specifikován:

    - nabídkou zhotovitele č. 254N0322, která je součástí Přílohy č.1 jako nedílná součást této smlouvy;

    - projektovou dokumentací, zpracovanou firmou TZ pro, s.r.o., sídlem Filipínského 55, 615 00 Brno, č.zakázky 098/2025 z 11/2025, která je součástí Přílohy č.2 jako nedílná součást této smlouvy.

  - Zhotovitel odpovídá za to, že dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno v souladu:

    - s obecně závaznými právními i jinými předpisy a platnými technickými normami;

    - s touto smlouvou

a bude těmto předpisům, normám, PD a této smlouvě odpovídat.

- Doba a místo provádění díla

  - Realizace díla bude zahájena dnem protokolárního předání staveniště. Pro plnění díla jsou stanoveny následující termíny plnění:

Termín zahájení prací:	po uzavření této smlouvy o dílo

Termín ukončení prací předáním a převzetím:	do 15.1.2026

  - Místem realizace předmětu plnění a předání díla je: kotelna K404, k.ú. Boskovice, p.č. 1990/197, 1990/196

  - O předání a převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

- Cena díla, placení ceny díla

  - Cena díla za řádné splnění předmětu smlouvy je dohodu smluvních stran na základě podané nabídky zhotovitele stanovena jako konečná:

Cena díla		277.277,00 Kč bez DPH

  - Smluvní cena je uvedena bez daně z přidané hodnoty (DPH). Příslušná sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude účtována dle platných předpisů ČR v době zdanitelného plnění. Za správnost stanovení příslušné sazby daně z přidané hodnoty nese veškerou odpovědnost zhotovitel, ledaže by se podle příslušného právního předpisu jednalo o přenesenou daňovou povinnost.

  - Cenu za dílo uhradí objednatel zhotoviteli po dokončení, předání a převzetí díla.

  - Lhůta splatnosti faktury je 21 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Fakturovaná částka se považuje za uhrazenou dnem připsání částky na účet zhotovitele.

  - Faktura bude vystavena nejpozději do 10 dnů po předání a převzetí díla. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek (dále jen „soupis“) a dále zápis o předání a převzetí díla (předávací protokol), vše potvrzeno objednatelem a zhotovitelem.

  - Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH. Dnem doručení faktury je den jejího přijetí do poštovní evidence objednatele. V případě pochybností se má za to, že dnem doručení se rozumí třetí den ode dne odeslání faktury.

  - V případě, že faktura nebude mít náležitosti stanovené touto smlouvou, má objednatel právo ji obratem nejpozději však do 5 pracovních dnů vrátit zhotoviteli k doplnění či novému vyhotovení. Splatnost původní faktury bude zastavena ke dni oprávněného vrácení faktury. Nová splatnost začne dnem přijetí nové nebo opravené faktury objednatelem.

  - Sjedná – li objednatel po uzavření této smlouvy se zhotovitelem vícepráce, bude sjednána také jejich cena. Pokud bude objednatel požadovat po uzavření této smlouvy méněpráce, které zhotovitel oproti předmětu smlouvy neprovede nebo o nichž objednatel písemně prohlásí, že jejich provedení nepožaduje, provede zhotovitel snížení ceny díla podle jednotkových cen z cenové nabídky zhotovitele.

- Povinnosti stran smlouvy

  - Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase, na svůj náklad a nebezpečí v souladu s platnými právními předpisy. Využije-li zhotovitel pro zhotovení dílčích částí díla subdodavatele, odpovídá objednavateli i za tyto části díla jako by je zhotovil osobně.

  - Objednatel předá zhotoviteli staveniště způsobilé k řádnému a nerušenému provádění díla ve smyslu této smlouvy 3 dny před plánovaným termínem zahájení prací dle odst. 3.1. Zhotovitel staveniště převezme. Předá – li objednatel zhotoviteli staveniště uvedeným způsobem s prodlením, posouvá se termín, kdy je zhotovitel povinen zahájit, dokončit či předat objednateli dílo nebo splnit jinou povinnost o dobu, po kterou trvalo prodlení objednatele, popřípadě o dobu, kterou si toto prodlení vyžádalo.

  - Předá – li objednatel zhotoviteli věci, dokumenty či pokyny, které má zhotoviteli předat, s prodlením, nebo poskytne – li objednatel zhotoviteli potřebnou součinnost s prodlením, posouvá se termín, kdy je zhotovitel povinen zahájit, dokončit či předat objednateli dílo nebo splnit jinou povinnost o dobu, po kterou trvalo prodlení objednatele, popřípadě o dobu, kterou si toto prodlení vyžádalo.

  - Zhotovitel upozorní objednatele na případnou nevhodnou povahu věci, dokumentu či pokynu, které mu objednatel předal či na potřebu součinnosti a je – li taková nevhodnost či nesoučinnost na překážku provádění díla, provádění díla může přerušit. Trvá – li objednatel i přes takovou nevhodnost či nesoučinnost na provádění díla a zhotovitel dílo provede, nemá objednatel práva z vady díla vzniklé pro tuto nevhodnost a nemůže uplatnit v souvislosti s takovou vadu ani práva ze záruky. Trvá – li objednatel i přes takovou nevhodnost či nesoučinnost na provádění díla a zhotovitel dílo neprovede, může zhotovitel od této smlouvy odstoupit.

  - Objednatel nemá práva z vady díla, kterou způsobila chyba v dokumentech dodaných osobou, kterou si objednatel zvolil, nebo selhání dozoru nad prováděním díla vykonávaného osobou, kterou si objednatel zvolil, a nemůže uplatnit v souvislosti s takovou vadu ani práva ze záruky.

  - Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla.

  - Zhotovitel je povinen řádně vést stavební (montážní) deník, který musí být po celou dobu provádění stavby v místě jejího provádění a dále pořizovat fotodokumentaci. Zejména musí dokumentovat ty části, u kterých by byla následná kontrola nemožná s ohledem na postupující práce. Objednatel je oprávněn do stavebního (montážního) deníku kdykoliv nahlížet a činit si z něj kopie, zápisy a výpisy sám nebo prostřednictvím TDI.

  - Po provedení díla vyzve zhotovitel objednatele k převzetí díla. Objednatel dílo převezme za předpokladu, že je dílo dokončené a plně funkční. O drobných vadách a nedodělcích (které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla) bude sepsán zápis vč. dohodnutých termínů pro odstranění.

- Záruka, odpovědnost za vady

  - Zhotovitel poskytuje záruku na dílo v délce trvání 24 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet dnem předáním díla. Zhotovitel odstraní případné vady díla, na něž se vztahuje záruka. Za trvání záruční doby nesmí objednatel bez souhlasu zhotovitele zasahovat do díla, v opačném případě ztrácí objednatel práva z vad a záruční doba končí okamžikem neoprávněného zásahu do díla.

  - Zhotovitel odpovídá za vady díla spočívající v tom, že dílo neodpovídá této smlouvě. Zhotovitel neodpovídá za vady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškozením živelnou událostí nebo třetí osobou.

  - Záruku je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele bez zbytečného odkladu poté, co ji při dostatečné péči mohl zjistit, nejpozději však do 24 měsíců od převzetí díla (možno i emailem na adresu reklamace@cergomont.cz) s dostatečným popisem vady díla, doložením fotodokumentace (min 3x foto) reklamované vady a uvedením kontaktní osoby, která vadu reklamuje na straně objednatele. V opačném případě nemá zhotovitel povinnost vadu odstranit.

- Sankce

  - Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 500, - Kč za každý kalendářní den prodlení s předáním díla. Toto platí pouze tehdy, pokud bude prodlení způsobeno ze strany zhotovitele. Pokud se zhotovitel dostane do prodlení z důvodů ze strany objednatele, nebude sankce uplatněna.

  - Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním vad a nedodělků na díle.

  - Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 250,- Kč za každý kalendářní den prodlení s odstraněním záručních vad v určitém termínu sjednaném v reklamačním protokolu.

  - Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení, pokud se dostane do prodlení se zaplacením svého dluhu zhotoviteli.

  - Smluvní strany se dohodly, že ujednáním smluvních pokut dle odstavců 7.1. až 7.4. tohoto článku smlouvy, není dotčeno právo na náhradu škody.

- Vyšší moc

  - Pokud se provedení předmětu díla za sjednaných podmínek ve Smlouvě o dílo  stane nemožným v souvislosti s vyšší mocí, jejíž důsledkem dojde k omezení nebo zastavení dodávek materiálu a omezení lidské síly, což bude překážkou v plnění ze strany zhotovitele, sjednávají si tímto smluvní strany právo na obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 NOZ, za účelem uzavření dodatku ke smlouvě o odpovídající změně smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a termínu plnění díla.

- Odstoupení od smlouvy

  - Pro účely smlouvy se za okolnosti vyšší moci, které mohou mít vliv na sjednaný termín dokončení díla a sjednanou cenu díla, považují mimořádné, objektivně neodvratitelné okolnosti, znemožňující splnění povinnosti dle této smlouvy, které nastaly po uzavření této smlouvy a nemohou být zhotovitelem odvráceny jako např. živelné pohromy, stávky, válka, mobilizace, povstání, neúměrné zvyšování nákladů vlivem zvyšující se inflace nebo jiné nepředvídané a neodvratitelné události.

  - Za okolnosti vyšší moci jsou dle této smlouvy považovány i nepříznivé klimatické podmínky, za kterých nebude objektivně technicky či technologicky možná realizace díla. S ohledem na toto ustanovení má zhotovitel právo požádat objednatele o přerušení díla z důvodu klimatických podmínek. Zhotovitel každou žádost musí objektivně odůvodnit a přerušení z důvodu klimatických podmínek musí vždy dokladovat ve stavebním deníku nebo v zápisech z kontrolních dnů. O dobu přerušení se prodlužují termíny tím dotčené.

  - Smluvní strana, u níž dojde k okolnosti vyšší moci, a bude se chtít na vyšší moc odvolat v souvislosti s plněním této smlouvy, je povinna neprodleně písemně doporučeným dopisem uvědomit druhou smluvní stranu o vzniku této události, jakož i o jejím ukončení.

  - Povinnosti smluvních stran dané touto smlouvou o dílo se po dobu trvání okolnosti vyšší moci dočasně přerušují.

  - Pokud se plnění této smlouvy o dílo stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, sjednávají si tímto smluvní strany právo na obnovení jednání o smlouvě podle § 1765 NOZ za účelem dohodnout se na odpovídající změně této smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla dodatkem k této smlouvě. Nedojde-li k dohodě, je kterákoliv smluvní strana oprávněna jednostranným prohlášením zaslaným doporučeným dopisem druhé smluvní straně odstoupit od této smlouvy.

- Závěrečná ustanovení

  - Není – li v této smlouvě dohodnuto jinak, řídí se vzájemné vztahy smluvních stran příslušnými ustanoveními občanským zákoníkem a ostatními právními předpisy.

  - Tato smlouva nabývá platnosti dnem uzavření, tj. dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

  - Obě smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jím byly svěřeny druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům než k plnění podmínek této smlouvy. Objednatel však může poskytnout informace v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění (případně ve znění přepisů jej nahrazujících). Toto ustanovení se nevztahuje na povinnosti zveřejnění dokumentů objednatelem plynoucí ze zákona a z něho prováděcích předpisů.

  - Tuto smlouvu lze měnit či doplňovat po dohodě smluvních stran formou písemných či elektronických dodatků k této smlouvě podepsaných oběma smluvními stranami. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna běžných e-mailových či jiných elektronických zpráv.

  - Tato smlouva bude uzavřena elektronicky a bude podepsána zaručeným elektronickým podpisem.

  - Smluvní strany se dohodly, že pokud se konkrétní ustanovení této smlouvy stane neplatným, nezakládá to neplatnost celého tohoto smluvního vztahu. Smluvní strany takové ustanovení nahradí (dodatkem ke smlouvě) ustanovením novým, platným, pokud možno ve smyslu ustanovení původního.

  - Strany smlouvy si smlouvu přečetly, s jejím obsahem souhlasí a stvrzují to svými podpisy.

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č.1	cenová nabídka zhotovitele č. 254N0322

Příloha č.2	PD zpracovaná firmou TZ pro, s.r.o., sídlem Filipínského 55, 615 00 Brno, č.zakázky 098/2025 z 11/2025, která není pevně spjata se smlouvou o dílo

Za objednatele:					Za zhotovitele:

V Boskovicích, dne [viz elektronický podpis]	V Blansku, dne [viz elektronický podpis]

Služby Boskovice, s.r.o.				CERGOMONT s.r.o.

...........................................			...........................................

Mgr. Milan Strya, jednatel			Mgr. Miroslav Boček, jednatel