Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. 2320/2024/SS

„Rekonstrukce sociálních zařízení CSSM – Ludmila, Mělník“

uzavřená dále uvedeného dne, měsíce a roku,
dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto:

# Účastníci

Město Mělník, se sídlem Městského úřadu náměstí Míru 1, 276 01 Mělník, 
identifikační číslo 237051, daňové i. č. CZ00237051, ID datové schránky: hgjb2kg
Bankovní spojení: ČS a.s. Kralupy n. Vltavou, č.ú.: 27-046 000 4379/0800

# k podpisu oprávněni: Ing. Tomáš Martinec, Ph.D., starosta

# kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

# dále jen „objednatel“

VOSTAV s.r.o, Nové Aleje 379, Skorotice, 403 40 Ústí nad Labem
IČ: 07216211, DIČ: CZ07216211, 
Bankovní spojení: KB Ústí nad Labem, 115-7486440277/0100
zastoupen Janem Salavou, jednatelem

  - kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

  - společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 41863,
dále jen „zhotovitel“

# Preambule

Účastníci uzavřeli dne 3. 1. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dodávce stavby „Rekonstrukce sociálních zařízení CSSM – Ludmila, Mělník“ (dále jen „dílo“) v rozsahu dle nabídky zhotovitele ze dne 29. 11. 2024.

# Předmět dodatku č. 1 smlouvy

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách smlouvy o dílo:

- Předmětem dodatku č. 1 je změna termínu realizace.

Článek 3.2.2. se mění tak, že se termín realizace prodlužuje o 15 dnů. Tento článek nově zní takto:

- 3.2.2.	dokončení díla bez vad a nedodělků: do 15. 12. 2025;

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ev.č. 2320/2024/SS zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

Smluvní strany výslovně prohlašují, že veškeré údaje a skutečnosti obsažené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a udělují svůj souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude zveřejněn v souladu s ustanoveními zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že dodatek smlouvy v registru smluv vedeném Digitální informační agenturou zveřejní objednatel.

Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě ve formátu PDF/A, a je podepsán zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech.

Schvalovací doložka:

Rada města Mělník odsouhlasila uzavření tohoto dodatku usnesením č. 823/2025/R ze 
dne 24. 11. 2025.

V Mělníku, viz datum digit. podpisu			V Ústí n.L., viz datum digit. podpisu

Ing. Tomáš Martinec, Ph.D.				Jan Salava
starosta města Mělník 					jednatel společnosti