Dodatek č. 1 Kupní smlouvy

uzavřená ve smyslu § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

předpisů dále jako „dodatek č. 1“

Článek I.

Účastníci smlouvy

1. Kupující:

Úrazová nemocnice v Brně

se sídlem Ponávka 139/6, Zábrdovice

602 00 Brno

zastoupená: prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

IČ: 00209813

DIČ: CZ00209813

(dále jako „Objednatel“)

2

. Prodávající: minimalistic s.r.o.

se sídlem: Hartigova 1601/140

30 00 Praha 3

1

zastoupená: Alexandra Klotzmannová, prokurista

zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,

vložka xxxxx

IČ: 03055159

DIČ: CZ03055159

(dále jako „Zhotovitel“)

Článek II.

Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany spolu uzavřely Kupní smlouvu (dále jako „Smlouva“), ve které se Prodávající

zavazuje dodat kupujícímu zboží „Nábytek Oddělení rehabilitace a lůžkového oddělení

rehabilitace a poúrazových stavů v objektu Ponávka 4 a 6“.

2.2 V průběhu stavební části rekonstrukce Oddělení rehabilitace však došlo k prodloužení termínu

realizace, a proto je nutné změnit dodací podmínky Smlouvy.

Článek III.

Změnová ustanovení

3.1 Smluvní strany se s ohledem na výše uvedené dodatkem č. 1 dohodly na následující změně

Smlouvy:

3.1.1 Původně sjednaný čas plnění se mění. V článku 3. odst. 1 Smlouvy se čas plnění mění tak,

že nově zní:

Čas plnění: do 16. 1. 2026.

3.2 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Článek IV.

Závěrečná ustanovení

4.1 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy.

4.2 Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti

zveřejněním v registru smluv.

V Brně.

V Praze

..................................................

Datum: 2025.11.30 13:03:30 +01'00'

Datum: 2025.11.27

0

7:29:33 +01'00'

.

..................................................

za Úrazová nemocnice v Brně

za minimalistic

prof. MUDr. Ján Kočiš, Ph.D., ředitel

Alexandra Klotzmannová, prokurista