# OBJEDNÁVKA č. OBJ-2025-255

Číslo jednací: ŘVC/589/2025/OPR-2

# Dodatek č. 1

| Odběratel: | Ředitelství vodních cest ČR | Dodavatel: | Ekopontis, s.r.o. |
| --- | --- | --- | --- |
| Adresa: | nábřeží L. Svobody 1222/12 | Adresa: | Husovická 884/4 |
| IČ: | 110 15 Praha 1 67981801 | IČ: | 614 00 Brno 03866866 |
| DIČ: | CZ67981801 | DIČ: | CZ03866866 |
|  | Není plátce DPH |  | Plátce DPH |
| Bankovní spojení: |  | Bankovní spojení: |  |
| Číslo účtu: |  | Číslo účtu: |  |
| Tel.: |  | Tel.: |  |
| E-mail: |  | E-mail: |  |
| Organizační složka státu zřízená Ministerstvem dopravy, a to Rozhodnutím ministra dopravy a spojů České republiky č. 849/98-KM ze dne 12.3.1998 (Zřizovací listina č. 849/98-MM ze dne 12.3.1998, ve znění Dodatků č.1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 a 12) |  |  |  |

Objednáváme u Vás: Předmětem Dodatku č. 1 objednávky č. OBJ-2025-255 je rozdělení provedení ichtyologického průzkumu na dvě etapy z důvodu nepředvídatelných technických potíží a nepřízně počasí při provádění odlovu (viz přiložené stanovisko Východočeského územního svazu Českého rybářského svazu) takto: - Etapa s plněním do 30.11.2025 a fakturací ve výši 180 tis. Kč bez DPH Ichtyologický průzkum bude proveden nad vodním dílem a pod ním, a také v oblasti samotné vodní zdrže Přelouč a Srnojedy, tj. celkem v 6 lokalitách v případě odlovu bateriovým agregátem s malou eliptickou anodou kontinuálně podél břehu v šířce úseku cca 2 metry a v délce cca 100 - 150 m. A v roce 2025 pouze na dvou lokalitách v případě odlovu hlubinným elektrickým agregátem ve vzdálenosti 3 - 5 m od břehu v délce úseku cca 500 - 800 m). - Etapa s plněním do 30.6.2026 a fakturací ve výši 51 tis. Kč bez DPH Doplnění zbývajících čtyř lokalit pro odlov hlubinným elektrickým agregátem ve vzdálenosti 3 - 5 m od břehu v délce úseku cca 500 - 800 m. Termín plnění na konci června 2026 vyplývá z předposledního odstavce přiloženého Stanoviska Českého rybářského svazu, z. s., Východočeského rybářského svazu k realizaci odlovu ryb hlubinným agregátem v úseku Přelouč – Pardubice (v zimě studená voda a ryby jsou stažené do klidné vody v hloubkách, na jaře zvýšené průtoky, následně tření ryb, dřívější odlovy by tedy nemusely být dostatečně reprezentativní).

Dodavatel je oprávněn vystavit daňový doklad pouze na základě oprávněnou osobou odběratele odsouhlaseného a podepsaného dodacího listu. Oprávněnou osobou odběratele pro převzetí předmětu plnění této objednávky, odborný referent pro oblast životního prostředí, oddělení přípravy.

Předpokládaná cena původní je 231 000,- Kč bez DPH Navýšení předpokládané ceny je 0,- Kč bez DPH Předpokládaná cena celkem je 231 000,- Kč bez DPH 279 510,- Kč vč. DPH Platební podmínky: převodem Termín dodání: 30. 11. 2025 – I. Etapa, 30.6.2026 – II. Etapa Datum vystavení: 19. 11. 2025 Záruční podmínky:

Plnění bude financováno z: SFDI – globální položka „ŘVC – příprava a zabezpečení staveb (projektová příprava)“, číslo ISPROFOND 500 554 0004, položka „Modernizace plavebního stupně Srnojedy“, číslo projektu 527 522

0001.

Plnění není pro ekonomickou činnost ŘVC ČR.

Vystavila: ........................................	Schvaluje: ............................

Ing. Lubomír Fojtů

OPR	ředitel ŘVC ČR

Souhlasí:	.........................................

Správce rozpočtu