### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Vývoj technologického příslušenství obráběcích strojů

Ev.č.:	FV20596

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Návrh a výpočty - definice podílů zdrojů tepla, možnosti způsobů chlazení a mazání - návrh a zpracování konstrukční dokumentace jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace univerzální dvouosé frézovací hlavy a přesností polohování po 1° „S“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2018 |
| 2 | Výroba, montáž a oživení - zahájení výroby prototypu jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - zahájení výroby prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Návrh a výpočty - definice podílů zdrojů tepla, možnosti způsobů chlazení a mazání - návrh a zpracování konstrukční dokumentace jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace univerzální dvouosé frézovací hlavy a přesností polohování po 1° „S“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| 2 | Výroba, montáž a oživení - zahájení výroby prototypu jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - zahájení výroby prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| 3 | Zkoušky, měření a verifikace - zkoušky prototypu jednoosé, souvisle řízení, frézovací hlavy „S“ - zkoušky prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ - zahájení zkoušek prototypu dvouosé frézovací hlavy a přesností polohování po 1° „S“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 1 | Návrh a výpočty - definice podílů zdrojů tepla, možnosti způsobů chlazení a mazání - návrh a zpracování konstrukční dokumentace jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ - návrh a zpracování konstrukční dokumentace univerzální dvouosé frézovací hlavy a přesností polohování po 1° „S“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | 03/2019 |
| 2 | Výroba, montáž a oživení - zahájení výroby prototypu jednoosé, souvisle řízené, frézovací hlavy „S“ - zahájení výroby prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | 06/2019 |
| 3 | Zkoušky, měření a verifikace - zkoušky prototypu jednoosé, souvisle řízení, frézovací hlavy „S“ - zkoušky prototypu dvouosé frézovací hlavy s přesností polohování po 0,001° „L“ - zahájení zkoušek prototypu dvouosé frézovací hlavy a přesností polohování po 1° „S“ | TOS VARNSDORF, VÚTS, ČVUT | 08/2019 |