Číslo smlouvy objednatele: 1307/2025/2025/IT/1

Číslo smlouvy poskytovatele:

Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služeb

Čl. I. Smluvní strany

Statutární město Ostrava 		ICZ.DMS a.s.

Prokešovo náměstí 8		Na hřebenech II 1718/10, Nusle,

729 30 Ostrava		140 00 Praha 4
zastoupené náměstkyní primátora		zastoupena Antonínem Drahovzalem

Mgr. Andreou Hoffmannovou Ph.D.		na základě plné moci

IČO: 	00845451	IČO:		06696805

DIČ: 	CZ00845451 (plátce DPH)	DIČ:		CZ699000372

Peněžní ústav: 	Česká spořitelna a.s.,	Peněžní ústav:	 	UniCredit Bank Czech

Republic and Slovakia, a.s.

Číslo účtu: 	27-1649297309/0800	Číslo účtu: 		1387345488/2700

zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 23140

dále jen objednatel			 dále jen poskytovatel

- se dohodly na uzavření dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o poskytování služeb evidované pod

- číslem 1307/2025/IT ze dne 15.4.2025 (dále jen „smlouva“).

- Čl. II.
Změny ve smlouvě:

- Znění čl. IV. Místo a termín plnění se v odst. 3 této smlouvy nahrazuje a nově zní:

- Veškeré práce, dodávky a služby prováděné poskytovatelem v rámci plnění předmětu smlouvy 
dle čl. II. odst. 1. písm. a) a b) budou předány do 30. 11. 2025 (nově Etapa 1).

- Znění čl. IV. Místo a termín plnění se doplňuje o odst. 4, který zní:

- Veškeré práce, dodávky a služby prováděné poskytovatelem v rámci plnění předmětu smlouvy 
dle čl. II. odst. 1. písm. c) d) a e) budou předány do 28. 2. 2026. V rámci pilotního provozu 
dle čl. II. odst. 1. písm. e) smlouvy bude k 1. 1. 2026 provedeno napojení na produkční datovou schránku MNOF, produkční ePodatelnu MNOF a Active Directory SMO (nově Etapa 2).

- Znění čl. VI. Platební podmínky se v odst. 3 této smlouvy nahrazuje a nově zní:

- Faktury za plnění budou vystaveny vždy do pěti (5) dnů po převzetí poskytnutého plnění v rámci 
Etapy 1 a Etapy 2 dle čl. IV. odst. 3 a odst. 4.

- Znění čl. XIII. Závěrečná ustanovení se v odst. 3 této smlouvy nahrazuje a nově zní:

- Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 28. 2. 2026.

- Čl. III.
Závěrečná ujednání:

- Doložka platnosti právního jednání dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů: O uzavření tohoto dodatku rozhodla rada města usnesením č. 08674/RM2226/121 ze dne 25.11.2025

- Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna.

- Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv.

- Tento dodatek je uzavřen v elektronické podobě.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podepsáním přečetly, a že s jeho obsahem souhlasí.

Za objednatele	 Za poskytovatele

Mgr. Andrea Hoffmannová Ph.D.	  Antonín Drahovzal

náměstkyně primátora	 ředitel DMS

na základě plné moci	na základě plné moci

„podepsáno elektronicky“	 „podepsáno elektronicky“