Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

Čl. 1

Smluvní strany

Objednatel:

Fakultní Thomayerova nemocnice

Vídeňská 800

140 59 Praha 4 - Krč

jednající: doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc., ředitel

státní příspěvková organizace zřízená Ministerstvem zdravotnictví ČR

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vl. 1043

IČ: 00064190

DIČ: CZ00064190

Bankovní spojení: XXX

Ve věcech technických a ve věcech předání a převzetí díla, resp. jeho jednotlivých částí, oprávněn za objednatele jednat a podepisovat: [OU   OU].

Zhotovitel:

ProMinent Dosiertechnik CS, spol. s r.o.

Fügnerova 567, 336 01 Blovice

Zastoupená Ing. Davidem Šídlem, jednatelem společnosti

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vl. 31007

IČ: 47153873

DIČ: CZ47153873

Bankovní spojení: XXX

Technický dozor zhotovitele: [OU   OU]

Tato smlouva se uzavírá na základě výběrového řízení pod názvem: „Dodávka a montáž chlordioxidu s měřením a regulací dávkování“.

Čl. 2

Předmět plnění

- Předmětem této smlouvy je dodávka a montáž chlordioxidu s měřením a regulací dávkování pro hygienické zabezpečení TUV pavilonů A2, A3, A4, B2, B3, B5, G2, K v rozsahu a rozpočtu, který je součástí této smlouvy v příloze č.1. Rozsah závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky, revize a služby k provedení díla.  Zhotovitel prohlašuje, že je k plnění podle této smlouvy odborně způsobilý a bude provádět práce v rozsahu a způsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvě.

Dílo bude provedeno dle následujících technických podmínek:

- Reaktor pro přípravu chlordioxidu o výkonu 6g ClO2/hod včetně kalibračních nádob zdrojových chemikálií

- Dávkování chlordioxidu do teplé vody o teplotě 55°C,

- Koncentrace vyrobeného a dávkovaného roztoku chlordioxidu 0,1% (1000mg/l)

- Dávkování bude řízeno proporcionálně pomocí regulátoru na základě snímání koncentrace ClO2 v recirkulaci TUV s instalovanou měřící sondou chlordioxidu. Výstup měřící a regulační jednotky je pro reaktor a do zobrazení portálu Fiedler na online kontrolu a nastavení alarmových stavů.

- Pro řízení reaktoru může být použit ekvivalentní regulátoru DULCOMETR, který je použit pro stávajících pět generátorů ve FTN s požadovanými vlastnostmi (plynulá regulace měřící sondou a přenos naměřených hodnot do on-line systému).

Minimální osazení vstupů zařízení:

- 2 volně konfigurovatelné digitální vstupy pro funkci pauza, šokové dávkování, manuální dávkování, nebo pro vstup externí poruchy

- 4 digitální vstupy hladiny chemikálií (upozornění, min. hladina)

- 1 digitální vstup pro průtokoměr 0,25 – 20 Hz

- 1 frekvenční vstup pro průtokoměr 10 – 10000 Hz

Použité zdrojové chemikálie

Dávkování chemikálií do zařízení v poměru 1:1

- chloritan sodný 7,5%, EN 938  25 l kanystr

- kyselina chlorovodíková 9 %, EN 939  25 l kanystr

Zabezpečení roztoků

- záchytná vana pro zásobník 25 l kyselina chlorovodíková o objemu 40 l

- záchytná vana pro zásobník 25 l chloritan sodný o objemu 40 l

Čl. 3

Doba plnění

- Zhotovitel zahájí realizaci díla do 30 dnů od podpisu smlouvy.

- Ukončení a předání díla proběhne do 8 týdnů od podpisu smlouvy.

Čl. 4

Místo plnění

- Areál Fakultní Thomayerova nemocnice, Vídeňská 800, Praha 4, pavilony A2, A3, A4, B2, B3, B5, G2, K.

Čl. 5

Cena plnění a fakturace

- Cena prováděného díla vychází z ceny uvedené zhotovitelem v nabídce z poptávkového řízení. Cena je neměnná po celou dobu platnosti této smlouvy

Cena díla bez DPH      2.205.000, -Kč

Výše DPH      463.050, -Kč

Včetně DPH      2.668.050, -Kč

- K této ceně je režim a sazba DPH stanovena v souladu se zákonem č.235/2004 Sb.

- Cena díla je konečná a obsahuje veškeré nákladové položky na řádné zhotovení díla.

- Fakturace díla bude zhotovitelem účtována fakturou po předání díla bez závad se splatností do 60 dnů (+ 60 kalendářních dnů bez penalizace po splatnosti faktury). K faktuře musí být přiložen objednatelem odsouhlasený a schválený předávací protokol.

- V případě, že faktura nebude obsahovat náležitosti uvedené v této smlouvě, objednatel je oprávněn vrátit fakturu do 15 dnů po jejím obdržení k opravě. V takovém případě začíná běžet nová lhůta splatnosti, a to od doručení opravené faktury objednateli.

- Zhotovitel uvede na daňovém dokladu příslušný Číselný kód klasifikace produkce CZ-CPA a odpovídá za posouzení tohoto plnění z hlediska § 92a a uvedení náležitostí ve smyslu § 29 odst. (2), písm. c) zák. 235/2004 Sb.  Pokud nedodržením či porušením těchto podmínek vznikne objednateli škoda, zavazuje se zhotovitel tuto škodu objednateli nahradit.

Čl. 6

Provádění díla

- Zhotovitel bude při plnění předmětu díla této smlouvy postupovat s odbornou péčí a zavazuje se dodržovat obecně závazné právní předpisy, technické normy a podmínky této smlouvy.

- Bude-li objednatel v prodlení se splněním součinnosti, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončení díla v dohodnutém termínu dle článku 3. této smlouvy. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení.

Čl. 7

Předání díla

  - Dokončením díla se rozumí předání díla objednateli bez vad a nedodělků a v místě plnění provedené v plném rozsahu dle čl. 1 s provedení zkušebního provozu. Zhotovitel se zavazuje nejméně 3 kalendářní dny před odevzdáním díla vyzvat objednatele k jeho převzetí. O předání a převzetí prací sepíše zhotovitel předávací protokol, který podepíšou zástupci smluvních stran oprávněni jednat a podepisovat ve věcech předání a převzetí předmětu díla.

  - Objednatel se zavazuje dílo převzít, pokud je řádně a včas provedeno.

Čl. 8

Odpovědnost za vady, záruky, reklamace

- Zhotovitel poskytne na provedené dílo záruku v délce 24 měsíců od uvedení do provozu. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla bez vad a nedodělků na základě písemného protokolu o převzetí díla.

- Zhotovitel odpovídá po záruční dobu za všechny vady díla zjevné i skryté, pokud nebyly způsobeny třetí osobou či jinými okolnostmi, na něž neměl zhotovitel vliv. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5 dnů od nahlášení vady na e-mail zhotovitele: XXX

a současně XXX. Závada musí být odstraněna nejpozději do 7 dnů od nahlášení objednatelem.

- Jestliže zhotovitel neodstraní vady v dohodnutém termínu, má objednatel právo odstranit vady sám na náklady zhotovitele. V takovém případě bude objednatel účtovat zhotoviteli vzniklé náklady vynaložené na odstranění vady v cenách obvyklých, které je zhotovitel objednateli povinen uhradit v do 30 kalendářních dnů po obdržení daňového dokladu (faktury).

- Zhotovitel se zavazuje v den odstranění vady dodat objednateli veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části potřebné k provozování díla. U odstraněných vad běží znovu záruka podle bodu 1 tohoto odstavce.

Čl. 9

Ostatní ujednání

- Smluvní strany se vzájemně zavazují bez zbytečného odkladu informovat o všech skutečnostech, které jsou důvodem pro změnu zápisu do obchodního rejstříku a vzájemně si uhradit škody, které jim případně vzniknou porušením tohoto závazku.

Čl. 10

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel má právo od smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení povinností zhotovitele, za které se považuje opakované neplnění sjednaných termínů nebo provádění díla i přes opakované písemné upozornění objednatele na nekvalitní či vadné provedení díla. Odstoupení musí být provedeno písemnou formou.

- Za závažný důvod pro dostoupení kterékoliv smluvní strany do smlouvy je dle považováno zahájení konkursního nebo vyrovnávacího řízení na majetek jedné ze smluvních stran nebo zamítnutí návrhu na prohlášení konkursu pro nedostatek majetku a vstup některé ze stran do likvidace.

Čl. 11

Smluvní sankce

- V případě, že zhotovitel nedodrží termín dokončení díla z důvodů na jeho straně, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,02 % z ceny díla za každý den prodlení.

- V případě nedodržení termínu k odstranění vad v záruční době dle Čl. 7 této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000, - Kč za každý den prodlení.

- Pokud objednatel neuhradí fakturu za provedené práce ve stanoveném termínu, zaplatí zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,02 % Kč dlužné částky za každý den prodlení s tím, že se prvních 60 dnů po splatnosti nepenalizuje.

- Sankce spočívající v dohodnutých smluvních pokutách nezbavují smluvní strany práva na vymáhání případné škody.

Čl. 12

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouvy, u kterých je výše hodnoty jejího předmětu nad 50 000,- Kč bez DPH jsou uveřejňovány v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smlouva v tomto případě nabývá platnosti dnem podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy do registru smluv provede objednatel a zhotoviteli odešle informaci o zveřejnění této smlouvy.

- V případě sporů vyplývajících z této smlouvy nebo v souvislosti s ní budou tyto řešeny u příslušných soudů.

- Všechny vztahy touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku ve znění pozdějších změn a doplňků

- Zhotovitel nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu objednatele postoupit či převést třetí straně tuto smlouvu nebo jakoukoli její část nebo jakékoli právo, závazek nebo zájem z této smlouvy vyplývající. Smluvní strany se dohodly, že v případě nástupnictví jsou právní nástupci vázáni ustanoveními dle této smlouvy v plném rozsahu.

- Tato smlouva může být změněna pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.

- Smlouva může být ukončena také písemnou dohodou smluvních stran, která bude upravovat vzájemná práva a povinnosti.

- Případná neplatnost některého ustanovení dle této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení. V případě, že kterékoliv ustanovení dle této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým.

- Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.

Příloha č.1 Položkový rozpočet díla

[OU   OU] = osobní údaj

V Praze dne:    1.12.2025                                                      	V Blovicích dne: 27.11.2025

Objednatel:			                              			Zhotovitel:

__________________________________                     __________________________________

doc. MUDr. Zdeněk Beneš, CSc.				Ing. David Šídlo

ředitel Fakultní Thomayerova nemocnice				jednatel společnosti

| Položka | Název | Počet | Cena (Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Generátor chlordioxidu typ: CDLb | 7 ks | 1 517 267,00 |
| 2. | Měření chlordioxidu ve vodě | 7 ks | 612 900,00 |
| 3. | Montáž a zprovoznění | 7 ks | 74 833,00 |
|  | Celkem |  | 2 205 000,00 |

Příloha č. 1

Položkový rozpočet díla