### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nezávislé topení pro náročné klimatické a provozní podmínky

Ev.č.:	FV20373

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Návrhy, benchmarking, simulační modely, okrajové podmínky | BRANO VÚTS | 12/2017 |
| 1.1 | Vytvoření simulačního modelu odpařování nafty ze sítka, stanovení okrajových podmínek, první návrhy | BRANO VÚTS | 12/2017 |
| 1.2 | Návrh simulačního modelu, výpočty variant spalovacích komor (SK) s alternativními palivy (ALP) | BRANO VÚTS | 12/2017 |
| 1.3 | Benchmarking čerpadel, příprava simulačních modelů | BRANO VÚTS | 12/2017 |
| 1.4 | Návrh klima sběrnice (KS) | BRANO | 12/2017 |
| 1.5 | Návrh měření a vyhodnocení nadm. výšky + sběrnicové periferie | BRANO | 12/2017 |
| 1.6 | Návrh sběrnicové periferie pro monitorování prostředí | BRANO | 12/2017 |
| 1.7 | Návrh systému inteligentního ovládání (IO), (HW, FW a SW) | BRANO | 12/2017 |
| 1.8 | Návrh způsobu propojení klima sběrnice s LIN sběrnicí dle ISO | BRANO | 12/2017 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 2 | Realizace funkčních vzorků a jejich testování | BRANO VÚTS | 12/2018 |
| 2.1 | Realizace funkčních vzorků a funkční zkoušky SK + úpravy tvarů | BRANO VÚTS | 12/2018 |
| 2.2 | Realizace funkčních vzorků a funkční zkoušky SK s ALP + úpravy tvarů | BRANO VÚTS | 12/2018 |
| 2.3 | Realizace funkčních vzorků čerpadel a jejich testování | BRANO VÚTS | 12/2018 |
| 2.4 | Realizace funkčních vzorků KS a jejich testování | BRANO | 12/2018 |
| 2.5 | Realizace Funkčního vzorku a testování SP1 | BRANO | 12/2018 |
| 2.6 | Realizace Funkčního vzorku a testování SP2 | BRANO | 12/2018 |
| 2.7 | Realizace funkčního vzorku IO a jeho testování | BRANO | 12/2018 |
| 2.8 | Realizace funkčních vzorků zařízení a jejich testování (LIN ISO) | BRANO | 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 3 | Verifikace, realizace prototypů, testování | BRANO VÚTS | 12/2019 |
| 3.1 | Verifikace a realizace prototypů SK a Zahájení dlouhodobého testování, vyhodnocení a doladění | BRANO VÚTS | 12/2019 |
| 3.2 | Verifikace a realizace prototypů SK s ALP a Zahájení dlouhodobého testování, vyhodnocení a doladění | BRANO VÚTS | 12/2019 |
| 3.3 | Verifikace a realizace prototypů čerpadel a jejich testování | BRANO VÚTS | 12/2019 |
| 3.4 | Validace a verifikace, prototypy KS | BRANO | 12/2019 |
| 3.5 | Verifikace a realizace prototypu periferie SP1 | BRANO | 12/2019 |
| 3.6 | Verifikace a realizace prototypu periferie SP2 | BRANO | 12/2019 |
| 3.7 | Verifikace a realizace prototypu IO | BRANO | 12/2019 |
| 3.8 | Verifikace a realizace prototypu periferie (LIN ISO) | BRANO | 12/2019 |
|  | Rok 2020 |  |  |
| 4 | Testy, dlouhodobé testy, vyhodnocení | BRANO VÚTS | 6/2020 |
| 4.1 | Testování SK a vyhodnocení | BRANO VÚTS | 6/2020 |
| 4.2 | Testování a vyhodnocení SK s APL | BRANO VÚTS | 6/2020 |
| 4.3 | Trvanlivostní testy čerpadel | BRANO VÚTS | 6/2020 |
| 4.4 | Testování a odladění FW pro zařízení na KS | BRANO | 6/2020 |
| 4.5 | Testování prototypu SP1 | BRANO | 6/2020 |
| 4.6 | Testování prototypu SP2 | BRANO | 6/2020 |
| 4.7 | Testování prototypu IO | BRANO | 6/2020 |
| 4.8 | Testování prototypu (LIN ISO) | BRANO | 6/2020 |