Dodatek č. 1
k SOD:
č. smlouvy zhotovitele:
č. smlouvy objednatele: 926/2025

Název díla:

Blšanka, suché stromy a polomy; úsek Blšany – Přibenice

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel: sídlo: IČO: DIČ:

Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov 70889988

CZ 70889988

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Zhotovitel: sídlo: IČO:

Radek Kubač

Vančurova 1256, 43601 Litvínov - Horní Litvínov 66685851

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo v následujících ustanoveních smlouvy:

ČL. I. PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se rozšiřuje o níže uvedené více práce a výkup vytěžené dřevní hmoty: ^ směrové kácení 13 ks stromů (10 ks vrba, 2 ks jasan, 1 ks olše) ^ likvidace nevyužitelné dřevní hmoty štěpkováním na místě

V rámci provedení více prací odkoupí zhotovitel vytěženou dřevní hmotu o objemu 24,52 plm.

Výkup dřevní hmoty se rozšiřuje v rozsahu taxace pro více práce, který je přílohou č. 1 a nedílnou součástí dodatku.

Předmět díla se mění v rozsahu oceněného soupisu pro více práce, který je přílohou č. 2 a nedílnou součástí dodatku.

ČL. III. CENA

3. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Cena za dílo: 208.000,00 Kč bez DPH

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Odkoupení dřevní hmoty – Vytěženou dřevní hmotu odkoupí zhotovitel od objednatele

Stránka 1 z 2

za cenu 51.972,00 Kč bez DPH (výpočet: 400 Kč bez DPH x 129,93 plm). K ceně vytěžené dřevní hmoty bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

Dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž 1 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Taxace dřevin pro vícepráce

Příloha č. 2 – Soupis prací pro vícepráce

Digitálně podepsal:

Digitálně podepsal:

…………………………………… za Povodí Ohře, státní podnik

……………………………………

Radek Kubač