Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. HS/1276

(dále jen „dodatek“)

1. OBJEDNATEL:	Městská část Praha-Satalice

se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

IČ: 00240711,  DIČ: CZ00240711

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

Číslo účtu: 10451542/0800

(dále jako „Objednatel“)

2. ZHOTOVITEL:       Společnost Expe s.r.o.

Se sídlem Mezilesí 676//69, 193 00 Praha 9

Zapsaná u  Městského soudu v Praze, oddíl   C, vložka 107187

Zastoupena Ing. Radimem Jiskrou

IČO: 27244130

Č. účtu: 35-5603440227/0100

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

I.

- Smluvní strany prohlašují, že dne 18. 9. 2025 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „smlouva“). V souladu s článkem X. odst. X.3. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení termínu plnění smlouvy.

II.

Předmět dodatku

- Smluvní strany sjednávají prodloužení výkonu činnosti technického dozoru z důvodu změny termínu stavby „Cyklostezka A 266 Satalice – I. etapa“, dochází ke změně článku II., odst. II.3. smlouvy, a to na základě odsouhlasených víceprací a klimatických podmínek, dokončení a předání díla bude do 15. 4. 2026. Dále se mění odměna čl. IV., odst IV.1 z ceny za provedenou činnost TDI / měsíční sazba na provedenou činnost /TDI realizovaný KD, tj. 6.200,-Kč/ KD.

- Průběžný technický dozor bude v prodlouženém období stavby upraven vzhledem ke klimatickým podmínkám a probíhajícím pracím na stavbě. Faktura za provedený dozor bude účtována dle realizovaných KD.

- K faktuře bude doložen seznam realizovaných KD v měsíci.

III.

Závěrečná ustanovení

- V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.

- Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Praze dne 1. 12. 2025

| Městská část Praha-Satalice |  | Společnost Expe s.r.o. |
| --- | --- | --- |