Dodatek č. 5

### smlouvy o dílo na realizaci zakázky s názvem "VD Žermanice - MVE" st.č. 4961 uzavřené

### dne 7.11.2022 mezi smluvními stranami

Objednatel: 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava,

doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce:	Mgr. Petr Birklen, generální ředitel

IČO / DIČ:	70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, spisová značka AXIV 584.

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	POHL cz, a.s., odštěpný závod Opava

sídlo:	Holasická 1632/57A, 747 05 Opava

Zástupce pro věci smluvní:	xxx, MBA, vedoucí odštěpného závodu Opava

IČO / DIČ:	25606468 / CZ25606468

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka B 4934

(dále jen „zhotovitel“)

V souladu s ustanovením čl. 20, bod 20.1. se smluvní strany dohodly na dodatku č. 5, který mění a doplňuje uzavřenou smlouvu o dílo B 0029/22 takto:

1) Identifikační údaje objednatele

Identifikační údaje objednatele se mění následujícím způsobem.

Zástupce pro věci technické:	xxx, investiční ředitelka,

xxx, vedoucí investičního odboru

xxx, investiční referent

xxx, investiční referent

2) Změna čl. 5. Doba plnění

V bodě 5.2. se mění ustanovení o délce zkušebního provozu. Délka zkušebního provozu se prodlužuje o 2 měsíce a činí celkem 8 měsíců.

3) Změna čl. 14. Komplexní zkoušky, zkušební provoz, předání díla

V bodě 14.3. se mění ustanovení o délce zkušebního provozu. Délka zkušebního provozu se prodlužuje o 2 měsíce a činí celkem 8 měsíců.

Ostatní ujednání smlouvy, tímto dodatkem č. 5 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změny.

Objednatel:							Zhotovitel:

V Ostravě dne:	3.12.2025					V Opavě dne 2.12.2025

xxx								      xxx

Mgr. Petr Birklen	xxx

generální ředitel	vedoucí o.z. Opava