DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo, uzavřené dne 05. 06. 2025 dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,

občanský zákoník, v platném znění

na realizaci akce s názvem

„SOŠZ a SOU Český Krumlov VZT zařízení pro větrání tělocvičny a šaten, kuchyně a jídelny“

mezi

Příspěvková organizace:		Střední odborná škola zdravotnická a Střední odborné učiliště Český Krumlov, Tavírna 342

sídlo:				Tavírna 342, 38101 Český Krumlov

IČO:	608 21 221

DIČ:	-

jednající prostřednictvím:	Mgr. Martina Kokořová, ředitelka

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

Společnost:			Temtech s r.o.

sídlo:				Sídliště Plešivec 359, 381 01 Český Krumlov

IČO:	02773945

DIČ:	CZ02773945

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Č. Budějovicích, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C, 22556

jednající prostřednictvím: 	 Miroslav Tomšíček, jednatel

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

I.

Preambule

- Smluvní strany uzavřely dne 05. 06. 2025 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“) na realizaci akce „SOŠZ a SOU Český Krumlov VZT zařízení pro větrání tělocvičny a šaten, kuchyně a jídelny“ (dále jen „zakázka“).

- Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 1, kterým se upravuje rozsah prací.

II.

Předmět dodatku

- Předmětem tohoto dodatku č. 1 jsou:

- Méněpráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Rozpočet obsahuje odpočet prací, které nebylo potřeba oproti předpokladu z projektové dokumentace provádět, konkrétně nerealizace původně projektované SDK konstrukce.

méněpráce: - 54 955,45 Kč bez DPH

- Vícepráce – změna dle § 222, odst. 4, zákona 134/2016 Sb.

Doplnění elektroinstalace pro napojení osvětlení, doplnění elektroinstalace pro zajištění napájení k čerpadlům kondenzátu, demontáž větracích jednotek, úpravy trasy potrubí v místech kolize s novou trasou VZT potrubí, instalace požárních klapek na rozvodu VZT, obestavba VZT SDK konstrukcí, demontáž větracích jednotek, úprava otopné soustavy a osvětlení v prostoru kuchyně a zázemí

vícepráce: 451 607,96 Kč bez DPH

III.

Cena díla

- Cena díla dle čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění následovně:

- Objednatel se zavazuje, že za provedení díla dle čl. II. této smlouvy uhradí zhotoviteli nejvýše přípustnou cenu ve výši:

| Původní celková cena bez DPH: | 4.462.380,97 Kč |
| --- | --- |
| Celková cena bez DPH vč. Dodatku č. 1 | 4.859.033,48 Kč |
| DPH (21%) | 1.020.397,03 Kč |
| Celková cena včetně DPH: | 5.879.430,51 Kč |

IV.

Závěrečná ustanovení

- Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Veškerá ustanovení Smlouvy, která nepodléhají změnám uvedeným v tomto dodatku, se nemění a zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

- Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem tohoto dodatku a s celým jeho obsahem souhlasí. Smluvní strany současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení převezme zhotovitel.

Příloha č.1 Změnový list č.1

V Č. Krumlově, dne 1.12.2025 		       		V Č. Krumlově, dne 1.12.2025

| Objednatel: | Zhotovitel: |
| --- | --- |
| ……………………………………………… | ……………………………………………… |

# Mgr. Martina Kokořová					       Miroslav Tomšíček – jednatel