|  | Dodatek č. 1 S M L O U V Y O D Í L O Číslo smlouvy objednatele: 711/2025 Číslo smlouvy zhotovitele: 06-32185-16967-25 |
| --- | --- |

„Protipovodňová opatření v povodí Vilémovského potoka (Sebnitz)
studie ekonomické efektivity“ - studie

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

| objednatel: sídlo: statutární orgán: | Povodí Ohře, státní podnik Bezručova 4219, 430 03 Chomutov |
| --- | --- |

oprávněn k podpisu smlouvy a k jednání o věcech smluvních: oprávněn jednat o věcech technických: zástupce objednatele:

| IČO: DIČ: bankovní spojení: číslo účtu: | 70889988 CZ70889988 |
| --- | --- |

zápis v obchodním rejstříku:	u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce

č. 13052

(dále jen „objednatel“)

| zhotovitel: Název společnosti: Sídlo: Statutární orgán: Zastoupený: | Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Nábřežní 90/4, 150 00 Praha 5 - Smíchov Představenstvo společnosti |
| --- | --- |

Smluvní zástupce:

Zástupce zhotovitele:

| IČO: DIČ: | 47116901 CZ 47116901 |
| --- | --- |

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: U Městského soudu v Praze, oddíl B, složka 1930

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jen „smluvní strany“)

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu plnění této smlouvy, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Tento dodatek je uzavírán po domluvě zhotovitele PD a zástupce investora na výrobním výboru konaném 7.11.2025 (viz příloha č.1). Předmětem dodatku je posun termínů, z důvodu pracnosti podrobné implementace jednotlivých PPO do hydraulických modelů a výpočtu ekonomické efektivity pro jednotlivá navržená PPO.

Tímto dodatkem se mění Čl. III. Termíny plnění, odstavec b) první dílčí termín

- TERMÍNY PLNĚNÍ

Původní znění:

b) první dílčí termín – předání kompletní studie (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 31.11.2025

Nové znění:

b) první dílčí termín – předání kompletní studie (1 x tištěné + 1 x elektronicky) po projednání na ZVV: nejpozději do 27.02.2026

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o
zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

v Chomutově dne oprávněný zástupce objednatele

………….…………… investiční ředitel Povodí Ohře, státní podnik a.s.

v Praze dne

oprávněný zástupce zhotovitele

……………………….

ředitel divize 06

Vodohospodářský rozvoj a výstavba