Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo NPU-450/26676/2025 ze dne 27.5.2025

Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

IČO: 75032333, DIČ: CZ75032333,

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

zástupce pro věcná jednání xxxxxxxxxxxx, vedoucí správy SH Šternberk

Zástupce objednatele ve věcech BOZP a PO: xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: Česká národní banka, číslo účtu: 500005-60039011/0710

zástupce pro věci technické xxxxxxxxxxxxxx, technický dozor, tel. xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zástupce objednatele“)

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Kroměříži

se sídlem Sněmovní náměstí 1, 767 01 Kroměříž

Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

Zástupce pro věcná jednání: xxxxxxxxxxxxxx, vedoucí správy SH Šternberk, tel: xxxxxxxxxxxxxx

Zástupce pro věci technické: xxxxxxxxxxxxxx, investiční technik tel: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. arch.  Iveta Trtílková

Podnikání na základě Živnostenského listu č.j. OŽ/04009/03-Sp/T, ev.č. 380500-7048-00 vydaným Magistrátem města Olomouce dne 30.4.2003

IČ: 46615547, DIČ: xxxxxxxxxxx

se sídlem: Hněvotínská 190/13, 779 00, Olomouc - Nová Ulice

provozovna: Atelier ViP, Na Bystřičce 740/26, 772 00, Olomouc - Hodolany

autorizace ČKA: č.02861 v oboru  architektura

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

tel. xxxxxxxxxxxxx, email:xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

- Smluvní strany uzavřely dne 27.5.2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je dopracování a aktualizace projektové dokumentace pod názvem: „SH Šternberk – aktualizace a dopracování projektové dokumentace – oprava lesovny“.

- V průběhu provádění díla po konzultaci se stavebním úřadem vyvstala potřeba dodatečných inženýrských činností a termín vydání správního rozhodnutí dle stavebního zákona je nezbytné tak posunout.

- Objednatel se zhotovitelem se dohodli na změně v článku III. Doba plnění, odstavec 1.c) a 1.d):

Zajištění povolení stavby – dle správních lhůt DOSS a účastníků řízení, nejpozději do 28.2.2026

Dokumentace pro provádění stavby (DPS)- do 8 týdnů od vydání SP, nejpozději do 31.5.2026

- Smluvní strany se dohodly na změně čl. IV. Cena a platební podmínky v odstavci 2.takto:

Cena bude zhotoviteli uhrazena po částech a to po předání každé části díla uvedené v čl. IV odst. 1 písm. a)  a b). Cena za inženýrskou činnost bude uhrazena po předání pravomocného povolení stavby (změny stavby před dokončením).

- Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

- Tento dodatek byl sepsán ve dvou vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom totožném vyhotovení.

- Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv, uveřejnění zajistí pronajímatel. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění i dle jiných právních předpisů.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni. Znění dodatku je pro obě smluvní strany určité a srozumitelné.

| V Kroměříži dne 28.11.2025 objednatel …………………………………………………… Ing. Petr Šubík ředitel | V Olomouci dne 28.11.2025 zhotovitel …………………………………………………… xxxxxxxxxxxxx |
| --- | --- |