Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

který níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany (dále jen „Dodatek“):

Čistá Plzeň, s.r.o.

IČO: 280 46 153

se sídlem Plzeň, Edvarda Beneše 430/23, PSČ 301 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl C, vložka 22669

zastoupena jednatelem Otakarem Horákem

na straně jedné jako Objednatel (dále jen „Objednatel“)

a

EUROVIA CZ a.s.

IČO: 452 74 924

se sídlem Praha 4, Michle, U Michelského lesa 1581/2, PSČ 140 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1561

zastoupená Ing. Jaroslavem Loučímem v plné moci

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „Zhotovitel“)

A.

- Smluvní strany uzavřely dne 31. 3. 2025 smlouvu o dílo, na základě které se Zhotovitel zavázal provést pro Objednatele dílo nazvanou „Stavba kompostárny a střepiště v Plzni, Jateční ul“ (dále jen „Dílo“). Cena za Dílo byla sjednána ve výši 24 748 019,04 Kč bez daně z přidané hodnoty, tj. ve výši 29 945 103,04 Kč s daní z přidané hodnoty.

- V rámci provádění Díla vznikla potřeba provádět dodatečné nebo jiné stavební práce, které byly nezbytné pro její řádné provedení. Dále pak bylo zjištěno, že některé stavební práce nebylo potřeba provést. Rekapitulace fakturace, kde jsou zohledněny veškeré změny Díla (vícepráce a méněpráce) je přílohou č. 1 tohoto Dodatku a konkrétní vyčíslení té které změny (vícepráce a méněpráce) jsou specifikovány ve změnových listech vypracovaných podle Smlouvy, které jsou v příloze č. 2 tohoto Dodatku.

- Na základě vyúčtování pak Zhotovitel uplatnil nárok na doplatek k ceně za Dílo ve výši 681 551,55 Kč (slovy: šest set osmdesát jedna tisíc pět set padesát jedna korun českých a padesát pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty.

B.

- Smluvní strany sjednaly, že čl. VI odst. 1 Smlouvy „Cena za Dílo“ se ruší a nahrazuje se tímto zněním:

“

Celková cena za Dílo činí částku ve výši 25 429 570,59 Kč (slovy: dvacet pět milionů čtyři sta dvacet devět tisíc pět set sedmdesát korun českých a padesát devět haléřů) bez daně z přidané hodnoty, a to v souladu s Výkazem výměr, který je přílohou č. 1 této Smlouvy, rekapitulací fakturace, která je přílohou č. 2 této Smlouvy a změnových listech z vyúčtování víceprací a méněprací, které jsou přílohou č. 3 této Smlouvy.

“

- Smluvní strany sjednaly, že v čl. III Smlouvy „Cena za Dílo“ se vkládá nový odstavec 6 v tomto znění:

“

Objednatel zaplatí část ceny za Dílo ve výši 681 551,55 Kč (slovy: šest set osmdesát jedna tisíc pět set padesát jedna korun českých a padesát pět haléřů) bez daně z přidané hodnoty po uplatnění nároku na její zaplacení Zhotovitelem prostřednictvím faktury.

“

- Smluvní strany sjednaly, že čl. III odst. 6 a 7 Smlouvy „Cena za Dílo“ se přečíslovávají na odstavec 7 a 8.

C.

- Ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změny.

- Zhotovitel je oprávněn svůj nárok na zaplacení části ceny za Dílo podle čl. III odst. 6 Smlouvy uplatnit po nabytí účinnosti tohoto Dodatku.

D.

- Souhlas k uzavření tohoto Dodatku byl dán usnesením Rady města Plzně č. ... ze dne ... jako jediného společníka Objednatele.

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek podle zákona o registru smluv podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Objednatel.

- Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem posledních ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv podle zákona o registru smluv.

- Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, kdy Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.

- Smluvní strany prohlašují, že žádná z nich se necítí být slabší smluvní stranou.

- Přílohami tohoto Dodatku jsou:

Příloha č. 1 – 	rekapitulace fakturace

Příloha č. 2 –	změnové listy

Příloha č. 3 – 	plná moc pro Ing. Jaroslava Loučíma

- Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, projevuje jejich pravou a svobodnou vůli, kdy na důkaz toho připojují své podpisy.

V Plzni dne .................				V Plzni dne .................

Objednatel:						Zhotovitel:

Čistá Plzeň, s.r.o.					EUROVIA CZ a.s.

Otakar Horák, jednatel				Ing. Jaroslav Loučím, v plné moci