342/25/PEN

DODATEK Č 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO S LICENČNÍM UJEDNÁNÍM

Smluvní strany

Objednatel:		Zoologická zahrada hl. m. Prahy, příspěvková organizace

sídlo: 			U Trojského zámku 120/3, 171 OO, Praha 7 - Troja

IČO: 			00064459

DIČ: 			CZ00064459

bankovní spojení:	PPF banka a. s.

číslo účtu: 		2000980001/6000

zastoupen: 		RNDr. Štěpánem Kyjovským, pověřeným Radou HMP řízením organizace

(dále jen „Zoo Praha" nebo „Objednatel")

a

Zhotovitel:		UNISMINI – služby, spol. s r.o.

sídlo:			Bělčická 2922/22, 141 00 Praha 4

IČO: 			62418742

DIČ:			CZ62418742

bankovní spojení: 	Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:	 	100084221/0300

zastoupen:		Danou Bakičovou, jednatelkou

(dále jen „Zhotovitel“)

1.	Úvodní ustanovení

  - Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 26. 8. 2025 Smlouvu o dílo s licenčním ujednáním evidovanou Objednatelem pod č. 342/25/PEN (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je vypracování projektové dokumentace pro výběr zhotovitele rekonstrukce datového centra v Zoo Praha.

1.2	S ohledem na neočekávané prodlení Objednatele s předáním podkladů Zhotoviteli pro pokračování prací na Díle dle Smlouvy se smluvní strany dohodly na úpravě některých podmínek Smlouvy.

2.	Předmět Dodatku č. 1

2.1	Smluvní strany sjednávají, že v souladu s čl. 1., odst. 1.2 tohoto Dodatku č. 1 se ustanovení článku III. odst. 1. Smlouvy v celém rozsahu nahrazuje následujícím ustanovením:

„Zhotovitel se zavazuje, že Dílo vytvoří a předá Objednateli do 28. 2. 2026“

2.2	Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají beze změn.

3.	Závěrečná ustanovení

3.1	Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a tedy že text tohoto Dodatku č. 1 bude uveřejněn prostřednictvím Objednatele v registru smluv.

3.2	Dodatek č. 1 je sepsán ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení.

3.3	Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu druhou ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

V Praze dne 28.11.2025						V Praze dne 01.12.2025

……………………………………..					……………………………………….

RNDr. Štěpán Kyjovský		Dana Bakičová

pověřený Radou HMP řízením organizace				jednatelka UNISMINI – služby, spol. s r.o.