Projekční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.

k rukám Mgr. Renaty Veselé

Nerudova 1139

544 01  Dvůr Králové nad Labem

-------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V Praze dne 25. listopadu 2025

Věc: Odstoupení od smlouvy o dílo

Vážení,

na základě Smlouvy o dílo č. 240817 uzavřené mezi Národním muzeum jako objednatelem a Vaší společností jako zhotovitelem včetně Dodatku č. 1 jste se zavázali k vypracování nedestruktivního stavebně historického průzkumu dle platné metodiky Národního památkového ústavu České republiky u objektu Nové budovy Národního muzea č.p. 52 k.ú. Vinohrady (dále jen „smlouva“). Dílo mělo být dokončeno do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.

Dílo nebylo dokončeno ve sjednaném termínu a Vaše prodlení s dokončením díla je delší než 5 kalendářních dnů.

S ohledem na shora uvedené skutečnosti odstupujeme od smlouvy v souladu s čl. XI. odst. 1. písm. d) smlouvy.

S pozdravem,

Ing. František Laudát

náměstek pro investiční rozvoj