### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nelaserová technologie pro aditivní a hybridní výrobu z kovů

Ev.č.:	FV20607

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2017 |  |  |  |
| 1 | Vytvoření databáze verifikovaných (založených na experimentech) procesních technologických parametrů nelaserových aditivních a hybridních technologií pro zpracování ocelí. Řešení detailního nastavení procesu a jeho změn v čase a ve vazbě na změnu polohy návaru pro řešení základních návarových prvků (housenka a bod) | ČVUT KOVOSVIT MAS | Přechází do r. 2018 |
| 3 | Vývoj modulárního provedení prvků a systémů konstrukce hybridních strojů uplatnitelných na strojích z produkce KOVOSVOT MAS, a.s. se zaměřením na maximální efektivitu stavby těchto strojů (maximálním poměrem užitné vlastnosti/cena stroje). Vývoj, výroba a ověření funkčnosti jednoho prototypu/demonstrátoru hybridního stroje s uplatněním modulární stavby. | KOVOSVIT MAS ČVUT | Přechází do r. 2018 |
| 4 | Vývoj nadstavby CAM systému pro HM technologii využívající databázi procesních technologických parametrů a uplatňující vlastní funkce pro dráhové, výkonové a geometrické korekce. | ČVUT KOVOSVIT MAS | Přechází do r. 2018 |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Vytvoření databáze verifikovaných (založených na experimentech) procesních technologických parametrů nelaserových aditivních a hybridních technologií pro zpracování ocelí. Řešení detailního nastavení procesu a jeho změn v čase a ve vazbě na změnu polohy návaru pro řešení základních návarových prvků (housenka a bod) | ČVUT KOVOSVIT MAS | Přechází do r. 2019 |
| 2 | Ověření vyvinutých procesních technologických parametrů nelaserových aditivních a hybridních technologií při opravách a rekonstrukcích tvarů dílců s vysokou přidanou hodnotou. Analýza možností různých strategií navařování i obrábění s cílem maximalizovat produktivitu vytváření ocelových dílců při respektování požadavků na jakost a přesnost. | KOVOSVIT MAS ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| 3 | Vývoj modulárního provedení prvků a systémů konstrukce hybridních strojů uplatnitelných na strojích z produkce KOVOSVOT MAS, a.s. se zaměřením na maximální efektivitu stavby těchto strojů (maximálním poměrem užitné vlastnosti/cena stroje). Vývoj, výroba a ověření funkčnosti jednoho prototypu/demonstrátoru hybridního stroje s uplatněním modulární stavby. | KOVOSVIT MAS ČVUT | Přechází do r. 2019 |
| 4 | Vývoj nadstavby CAM systému pro HM technologii využívající databázi procesních technologických parametrů a uplatňující vlastní funkce pro dráhové, výkonové a geometrické korekce. | ČVUT KOVOSVIT MAS | Přechází do r. 2019 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 1 | Vytvoření databáze verifikovaných (založených na experimentech) procesních technologických parametrů nelaserových aditivních a hybridních technologií pro zpracování ocelí. Řešení detailního nastavení procesu a jeho změn v čase a ve vazbě na změnu polohy návaru pro řešení základních návarových prvků (housenka a bod) | ČVUT KOVOSVIT MAS | 12/2019 |
| 2 | Ověření vyvinutých procesních technologických parametrů nelaserových aditivních a hybridních technologií při opravách a rekonstrukcích tvarů dílců s vysokou přidanou hodnotou. Analýza možností různých strategií navařování i obrábění s cílem maximalizovat produktivitu vytváření ocelových dílců při respektování požadavků na jakost a přesnost. | KOVOSVIT MAS ČVUT | 12/2019 |
| 3 | Vývoj modulárního provedení prvků a systémů konstrukce hybridních strojů uplatnitelných na strojích z produkce KOVOSVOT MAS, a.s. se zaměřením na maximální efektivitu stavby těchto strojů (maximálním poměrem užitné vlastnosti/cena stroje). Vývoj, výroba a ověření funkčnosti jednoho prototypu/demonstrátoru hybridního stroje s uplatněním modulární stavby. | KOVOSVIT MAS ČVUT | 12/2019 |
| 4 | Vývoj nadstavby CAM systému pro HM technologii využívající databázi procesních technologických parametrů a uplatňující vlastní funkce pro dráhové, výkonové a geometrické korekce. | ČVUT KOVOSVIT MAS | 12/2019 |