II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006

ze dne 18. 6. 2025

Článek 1

Smluvní strany

| Objednatel: | Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace |
| --- | --- |
| se sídlem: | Kosovská 1122/16, 58601 Jihlava |
| zastoupený: | Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace |

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:

| IČO: | 00090450 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ00090450 |
| Zřizovatel: | Kraj Vysočina |

(dále jen „Objednatel“)

a

| Zhotovitel: | Mitrenga-stavby, spol. s r.o. |
| --- | --- |
| se sídlem: | Křižíkova 1566/19, Brno 612 00 |
| korespond. adresa: | Malešovice 144, Malešovice 664 65 |
| zastoupený: | Ing. Rostislavem Mitrengou, jednatelem a Ing. Petrem Buchtou, jednatelem |

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 47237

Osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:

| IČO: | 26944022 |
| --- | --- |
| DIČ: | CZ26944022 |

(dále jen „Zhotovitel“)

(společně také jako „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

Článek 2
Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo, číslo objednatele ZMR-ST-70-

II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006

2025 a číslo zhotovitele 465/2025/A, ze dne 18. 6. 2025, spočívající ve změně objemu výkopů a vypuštění položky transferu chráněných živočichů tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku.

- Předmět plnění dle Článku II. stávající smlouvy v aktuálním znění se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými změnovými listy č. 1 a 2.

- Celková cena díla dle Článku VI. odst. 6.1. stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena následovně:

1 139 745,27 Kč

255 000,00 Kč

24 750,00 Kč

20 000,00 Kč

1 349 995,27 Kč

283 499,01 Kč

1 633 494,28 Kč

Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH Vícepráce ZL 1

Méněpráce ZL 1

Méněpráce ZL 2

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH DPH 21 %

Nově sjednaná cena dle Dodatku č. 1 včetně DPH

Článek 3

Ostatní ujednání

  - Ostatní ustanovení shora citované smlouvy nedotčené Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

  - Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy v aktuálním znění.

  - Dodatek č. 1 je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

  - Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu dodatek), a to oběma smluvními stranami.

  - Dodatek č. 1 je účinný dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

  - Dodatek č. 1 podléhá zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném a účinném znění.

  - Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

  - Obě smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku a prohlašují, že si jej přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že Dodatek č. 1 byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006

- Změna soupisu prací č. 1

- Změna soupisu prací č. 2

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

V Brně, dne: viz podpis 					V Jihlavě, dne: viz podpis

Digitálně

podepsal Ing. Petr!				Digitálně podepsal

Datum: 2025.12.03

Buchta, MBA					Ing. Radovan Necid

Datum:2025.12.05

08:27:10+01'00'					09:48:19+01'00'

Ing. Petr Buchta, jednatel společnosti Mitrenga-stavby, spol. s r.o.

Ing. Radovan Necid, ředitel organizace

Krajská správa a údržba silnic

Vysočiny, příspěvková organizace

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: 465 - II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006 |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZBV1 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 201 - SO 201 Most ev. č. 132-006 (propustek) |  |  |  |  |  |  |  | Změna položek podle §222, odst. (6) |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13673 | VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 451312.c | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 94290 | TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA | M3OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |  |  |  |  |  | 442 331,00 Kč | - 24 750,00 Kč | 255 000,00 Kč | 672 581,00 Kč | 230 250,00 Kč | 52,05 % |
|  |  | Celkem za stavební objekt |  |  |  |  |  | 844 745,27 Kč | - 24 750,00 Kč | 255 000,00 Kč | 1 074 995,27 Kč | 230 250,00 Kč | 27,26 % |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: 465 - II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006 Číslo a název SO/PS: SO 201 - SO 201 Most ev. č. 132-006 (propustek) Číslo a název rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZBV1 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 014201 | POPLATKY ZA ZEMNÍK - ZEMINA | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 015111 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 015140.a | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 015140.b | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZÁKLADŮ TV | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 015240 | POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 20 03 99 ODPAD PODOBNÝ KOMUNÁLNÍMU ODPADU | T |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 11372 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 12110 | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 12273 | ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 12940 | ČIŠTĚNÍ RÁMOVÝCH A KLENBOVÝCH PROPUSTŮ OD NÁNOSŮ | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 13273 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 13673 | VYKOP V UZAVŘ PROSTORÁCH A POD ZÁKLADY TŘ. I | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 17110 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ SE ZHUTNĚNÍM | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 17660 | VÝPLNĚ ZE ZEMIN KAMENITÝCH | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 18220 | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 18241 | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 451312.a | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 451312.b | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 451312.c | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 45131A | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C20/25 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 465512 | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 467314 | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 56962 | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 767973R | OHRADNÍKY - dem, mont | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 9111A3 | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 9183D2 | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM ŽELEZOBETONOVÝCH | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 919111 | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 94290 | TĚŽKÉ PRACOVNÍ LEŠENÍ DO 3 KPA | M3OP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 96613 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 96615 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 96616 | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU | M3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |  |  |  |  |  | 844 745,27 Kč | - 24 750,00 Kč | 255 000,00 Kč | 1 074 995,27 Kč | 230 250,00 Kč | 27,26 % |
|  |  | Celkem za stavební objekt |  |  |  |  |  | 844 745,27 Kč | - 24 750,00 Kč | 255 000,00 Kč | 1 074 995,27 Kč | 230 250,00 Kč | 27,26 % |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: 465 - II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006 |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZBV1 |  |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: 000 - Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  | Změna položek podle §222, odst. (5) |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 3 | 02811 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02920 | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |  |  |  |  |  | 20 000,00 Kč | - 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 0,00 Kč | - 20 000,00 Kč | -100,00 % |
|  |  | Celkem za stavební objekt |  |  |  |  |  | 255 000,00 Kč | - 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 235 000,00 Kč | - 20 000,00 Kč | -7,84 % |

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: 465 - II/132 Horní Ves - most ev.č. 132-006 Číslo a název SO/PS: 000 - Všeobecné konstrukce a práce Číslo a název rozpočtu: |  |  |  |  |  |  |  | ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS) č. ZBV1 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za m.j. v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | 02610 | ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 02730 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 02811 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 02841 | PRŮZKUMNÉ PRÁCE ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ NA POVRCHU | H |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 02910.a | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 02910.b | OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 02920 | OSTATNÍ POŽADAVKY - OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 02944 | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 02945 | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | HM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 02950 | OSTATNÍ POŽADAVKY - POSUDKY, KONTROLY, REVIZNÍ ZPRÁVY | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 02953 | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 02960 | OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 03100 | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Celkem za položky ze Smlouvy dotčené Změnou |  |  |  |  |  | 255 000,00 Kč | - 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 235 000,00 Kč | - 20 000,00 Kč | -7,84 % |
|  |  | Celkem za stavební objekt |  |  |  |  |  | 255 000,00 Kč | - 20 000,00 Kč | 0,00 Kč | 235 000,00 Kč | - 20 000,00 Kč | -7,84 % |